Приложение №1

к постановлению  Администрации города Батайска

от 25.06.2013 № 1525

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения.

| № п/п | Наименование работ | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. руб. | Бюджет | Тыс. руб | Бюджет | Тыс. руб | Бюджет |  |
| 1. | Сети и сооружения водоснабжения Батайск Западный | 11398,9 | местный бюджет | 1311,0 | местный бюджет | - | - | Развитие инфраструктуры западной части города. |
| 2. | Реконструкция КВС города Батайска, строительство дополнительных резервуаров запасов воды. | 3300,6 | Местный бюджет | 7133,9 | местный бюджет | - | - | Увеличение запасов воды, переход на круглосуточное водоснабжение. |
| 3. | Реконструкция ГКНС ( ПСД) | 1370,214 | Местный бюджет | - | местный бюджет | - | - | Обеспечение планируемых строительно-монтажных работ проектно-сметной документацией. |
| 4. | Строительство противопожарного резервуара. | 223,8 | местный бюджет | - | местный бюджет | - | - | Обеспечение пожарной безопасности. |
| 5. | Прочие ПСД | 189,56 | местный бюджет | 80,8 | местный бюджет | - | - | улучшение водоснабжения города |
| 6. | Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха № 1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны | - | - | 45000,0 | областной бюджет | 80000,0 | областной бюджет | улучшение водоснабжения города |
|  |  |  |  |  |  | 20125,2 | местный бюджет |  |
| 7. | Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2 | - | - | 35000,0 | областной бюджет | 100000,0 | областной бюджет | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод по указанному участку |
|  |  |  |  |  |  | 25156,4 | местный бюджет |  |
| 8 | Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха № 1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны (реконструкция КВС-1, перенос сетей водоснабжения) | - | - | - | - | 1000,0 | областной бюджет | улучшение водоснабжения города |
|  |  |  |  |  |  | 251,6 | местный бюджет |  |
| 9 | Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС Южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2 (перенос КНС и сетей канализации) | - | - | - | - | 1000,0 | областной бюджет | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод по указанному участку |
|  |  |  |  |  |  | 251,6 | местный бюджет |  |
| 10 | Изменение проекта по объекту: «Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО «Батайское» до КНС-2»(Завершение строительства) | - | - | - | - | 2599,4 | местный бюджет | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод по указанному участку |
| 11 | Изменение проекта по объекту: «Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха №1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны» (Завершение строительства) | - | - | - | - | 2794,2 | местный бюджет | улучшение водоснабжения города |
| 12 | Разработка ПСД по объекту: «Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска (КВС-1)» (4 этап) | - | - | - | - | 1600,0 | местный бюджет | улучшение водоснабжения города |
| 13 | Прочие ПСД | - | - | - | - | 1012,4 | Местный бюджет | улучшение водоснабжения города |
| ИТОГО |  | 16483,1 |  | 88525,7 |  | 235 790,8 |  | - |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения и фактическому финансированию.

И.о.начальника общего отдела                                                                                       Т.Н.Бойко

Приложение №2

к постановлению  Администрации  города Батайска

от 1525 № 1525

Сводная ведомость

планируемого финансирования Программы «Комплексное  развитие инженерной инфраструктуры

города Батайска на 2011-2015годы»

| Разделы Программы, перечень мероприятий | Объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | В т.ч. по источникам финансирования |  |  | 2012 год | В т.ч. по источникам финансирования |  |  | 2013 год | В т.ч. по Источникам финансирования |  |  | 2014 год | В т.ч. по Источникам финансирования |  |  |
|  |  |  | МБ | ОБ | ВБИФ |  | МБ | ОБ | ВБИФ |  | МБ | ОБ | ВБИФ |  | МБ | ОБ | ВБИФ |
| - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 340,6 | 16,48 | 16,48 | - | - | 88,52 | 8,52 | 80,0 | - | 235,8 | 53,8 | 182,0 | - | - | - | - | - |
| Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения. | 25,00 | 16,48 | 16,48 | - | - | 8,52 | 8,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха № 1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны | 145,1 | - | - | - | - | 45,0 | - | 45,0 | - | 100,1 | 20,1 | 80,0 | - | - | - | - | - |
| Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2 | 160,1 | - | - | - | - | 35,0 | - | 35,0 | - | 125,1 | 25,1 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха № 1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны (реконструкция КВС-1, перенос сетей водоснабжения) | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 0,25 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС Южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2 (перенос КНС и сетей канализации) | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 0,25 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| Изменение проекта по объекту: «Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО «Батайское» до КНС-2»(Завершение строительства) | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,6 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение проекта по объекту: «Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха №1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны» (Завершение строительства) | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - | - | - |
| Разработка ПСД по объекту: «Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска (КВС-1)» (4 этап) | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие ПСД | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| - Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой | 1186,14 | 291,02 | - | - | 291,02 | 522,35 | - | - | 522,35 | 291,67 | - | - | 291,67 | 81,1 | - | - | 81,1 |
| Модернизация и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения | 116,98 | 38,22 | - | - | 38,22 | 78,76 | - | - | 78,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия развития инженерной инфраструктуры филиала «Батайскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз» | 85,32 | - | - | - | - | 30,62 | - | - | 30,62 | 9,7 | - | - | 9,7 | 45,0 | - | - | 45,0 |
| Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Батайского РТС филиала «Донэнерго» | 203,8 | 23,23 | - | - | 23,23 | 105,7 | - | - | 105,7 | 38,85 | - | - | 38,85 | 36,1 | - | - | 36,1 |
| Мероприятия программ филиала ОАО «Донэнерго Батайские МЭС», в том числе: | 780,03 | 229,57 | - | - | 229,57 | 307,29 | - | - | 307,29 | 243,17 | - | - | 243,17 | - | - | - | - |
| комплексное развитие сетей электроснабжения | 456,03 | 124,57 | - | - | 124,57 | 196,29 | - | - | 196,29 | 135,17 | - | - | 135,17 | - | - | - | - |
| создание условий для технологического присоединения к электрическим сетям проектируемого района многоквартирной жилой застройки (ООО Гипрошахт) | 150,0 | 49,0 | - | - | 49,0 | 50,0 | - | - | 50,0 | 51,0 | - | - | 51,0 | - | - | - | - |
| мероприятия по созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям проектируемого района многоквартирной жилой застройки «Северо-Восток» | 174,0 | 56,0 | - | - | 56,0 | 61,0 | - | - | 61,0 | 57,0 | - | - | 57,0 | - | - | - | - |
| ИТОГО по Программе | 1526,74 | 307,5 | 16,48 | - | 291,02 | 610,87 | 8,52 | 80,0 | 522,35 | 527,47 | 53,8 | 182,0 | 291,67 | 81,1 | - | - | 81,1 |

И.о.начальника общего отдела                                                                                                                                           Т.Н.Бойко