| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 04.03.2013 № 406 |  |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на «31» декабря 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  | 88525,7 | 8525,6 | 90,3 | 88525,7 | 0 | 80000,0 | 8525,7 | 0 | 8525,6 | 0 | 0 | 8525,6 | 0 | 9,7 |
| Сети и сооружения водоснабжения Батайск Западный | улучшение водоснабжения города | тыс. руб | 1311,0 | 1311,0 | 0 | 1311,0 | 0 | 0 | 1311,0 | 0 | 1311,0 | 0 | 0 | 1311,0 | 0 | 100 |
| Реконструкция КВС-1 города Батайска, строительство дополнительных резервуаров запасов воды | улучшение водоснабжения города | тыс. руб | 7133,9 | 7133,9 | 0 | 7133,9 | 0 | 0 | 7133,9 | 0 | 7133,9 | 0 | 0 | 7133,9 | 0 | 100 |
| Прочие ПСД | улучшение водоснабжения города | тыс. руб | 80,8 | 80,7 | 0 | 80,8 | 0 | 0 | 80,8 | 0 | 80,7 | 0 | 0 | 80,7 | 0 | 100 |
| Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха № 1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны | улучшение водоснабжения города | тыс. руб | 45000,0 | 0 | 100 | 45000,0 | 0 | 45000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2 | улучшение водоснабжения города | тыс. руб | 35000,0 | 0 | 100 | 35000,0 | 0 | 35000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Начальник общего отдела Л.Ю.Фастова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |