| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 04.03.2013 № 407 |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальной долгосрочной целевой программы «Дорожные работы по реконструкции,капитальному ремонту и содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутригородских муниципальных автомобильных дорог, тротуаров и внутридворовых проездов на территории города Батайска на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на «_31__»_______декабря__________2012__ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  | 149272,7 | 97579,6 | 34,6 | 149272,7 | 0 | 92116,1 | 57156,6 | 0 | 97579,6 | 0 | 45123,0 | 52456,6 | 0 | 65,4 |
| Содержание городских автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 72075,1 | 71730,3 | 0,4 | 72075,1 | 0 | 31000,0 | 41075,1 | 0 | 71730,3 | 0 | 30655,4 | 41074,9 | 0 | 99,6 |
| Выполнение работ по зимнему содержанию: механизированной уборке и посыпке противогололедным материалом автодорог города Батайска | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 3727,6 | 3727,6 | 0 | 3727,6 | 0 | 3727,6 | 0,0 | 0 | 3727,6 | 0 | 3727,6 | 0 | 0 | 100 |
| Выполнение работ по механизированной уборке городских территорий города Батайска Ростовской области машиной комбинированной дорожной. | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 1113,3 | 1113,3 | 0 | 1113,3 | 0,0 | 1113,3 | 0,0 | 0,0 | 1113,3 | 0,0 | 1113,3 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Выполнение работ по механизированной уборке городских территорий города Батайска Ростовской области подметально-уборочной вакуумной машиной. | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 915,6 | 915,6 | 0 | 915,6 | 0,0 | 915,6 | 0,0 | 0,0 | 915,6 | 0,0 | 915,6 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Выполнение работ по окраске вертикального барьерного ограждения вдоль автодорог по улицам города Батайска Ростовской области. | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 1428,2 | 1428,2 | 0 | 1428,2 | 0,0 | 354,6 | 1073,6 | 0,0 | 1428,2 | 0,0 | 354,6 | 1073,6 | 0,0 | 100 |
| Выполнение работ по устройству горизонтальной (продольной и поперечной) дорожной разметки по улицам города Батайска Ростовской области | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 7188,7 | 7188,7 | 0 | 7188,7 | 0,0 | 2634,3 | 4554,4 | 0,0 | 7188,7 | 0,0 | 2634,3 | 4554,4 | 0,0 | 100 |
| Выполнение работ по техническому содержанию муниципальных средств регулирования дорожного движения в городе Батайске Ростовской области (содержание светофоров). | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 7706,8 | 7706,9 | 0 | 7706,8 | 0,0 | 3641,0 | 4065,8 | 0,0 | 7706,9 | 0,0 | 3641,1 | 4065,8 | 0,0 | 100 |
| Содержание дорожных знаков | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 1292,0 | 1034,0 | 19,9 | 1292,0 | 0,0 | 1292,0 | 0,0 | 0,0 | 1034,0 | 0,0 | 1034,0 | 0,0 | 0,0 | 80,1 |
| Установка дорожных знаков | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 51,4 | 51,3 | 0,2 | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 51,4 | 0,0 | 51,3 | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 0,0 | 90,8 |
| Покраска вертикального барьерного ограждения на автодорогах города Батайска краской со светоотражающей микросферой | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 99,8 | 99,8 | 0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 100 |
| Установка световозвращающих элементов типа КД-3-1 на продольной и поперечной разметки в городе Батайске Ростовской области | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 1113,2 | 1113,2 | 0 | 1113,2 | 0,0 | 0,0 | 1113,2 | 0,0 | 1113,2 | 0,0 | 0,0 | 1113,2 | 0,0 | 100 |
| устройство горизонтальной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 2100,0 | 2100,0 | 0 | 2100,0 | 0 | 0 | 2100,0 | 0 | 2100,0 | 0 | 0 | 2100,0 | 0 | 100 |
| Замена и ремонт бортовых камней вдоль автодорог по улицам города Батайска Ростовской области | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 1977,5 | 1977,5 | 0 | 1977,5 | 0 | 0 | 1977,5 | 0 | 1977,5 | 0 | 0 | 1977,5 | 0 | 100 |
| выполнение работ по устранению деформаций и повреждений отдельных мест асфальто-бетонных дорожных покрытий (с использованием установки БЦМ) | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 1190,0 | 1190,0 | 0 | 1190,0 | 0 | 0 | 1190,0 | 0 | 1190,0 | 0 | 0 | 1190,0 | 0 | 100 |
| Выполнение работ по содержанию внутригородских дорог в городе Батайске Ростовской области, в том числе | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 42171,0 | 42084,2 | 0,2 | 42171,0 | 0 | 17321,6 | 24849,4 | 0 | 42084,2 | 0 | 17234,9 | 24849,3 | 0 | 99,8 |
| прочие работы по содержанию внутригородских дорог | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 33722,2 | 33722,1 | 0 | 33722,2 | 0 | 17321,6 | 16400,6 | 0 | 33635,4 | 0 | 17234,9 | 16400,5 | 0 | 100 |
| ремонт тротуаров по ул. Ленина от пер. К.Маркса до ул. Урицкого (восточная стор.), по ул. Куйбышева от ул. Московской до 50 лет Октября (запад.стор.) и на перекрестке улиц М. Горького/ул. Энгельса ( в районе многоквартирного жилого дома) в городе Батайске Ростовской области | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 651,4 | 651,4 | 0,0 | 651,4 | 0,0 | 0,0 | 651,4 | 0,0 | 651,4 | 0,0 | 0,0 | 651,4 | 0,0 | 100 |
| ремонт автодороги по ул. Северная (между ул.Куйбышева и ул. Ворошилова) | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 1744,8 | 1744,8 | 0 | 1744,8 | 0,0 | 0,0 | 1744,8 | 0,0 | 1744,8 | 0,0 | 0,0 | 1744,8 | 0,0 | 100 |
| ремонт автодороги по ул. Северная (между ул. Мира и ул. Энгельса) | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 2296,7 | 2296,7 | 0 | 2296,7 | 0,0 | 0,0 | 2296,7 | 0,0 | 2296,7 | 0,0 | 0,0 | 2296,7 | 0,0 | 100 |
| ремонт плиточного покрытия тротуара по ул. Ворошилова от ул. Рабочей до ул. Крупская (запад ст.) в городе Батайске Ростовской области | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 983,0 | 983,0 | 0 | 983,0 | 0,0 | 0,0 | 983,0 | 0,0 | 983,0 | 0,0 | 0,0 | 983,0 | 0,0 | 100 |
| ремонт стояночной площадки по ул. Энгельса в городе Батайске Ростовской области | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 869,6 | 869,6 | 0 | 869,6 | 0,0 | 0,0 | 869,6 | 0,0 | 869,6 | 0,0 | 0,0 | 869,6 | 0,0 | 100 |
| ремонт автодороги и тротуара ул. Заводской (ул.Энгельса- ул. Почтовая) | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 1903,3 | 1903,3 | 0 | 1903,3 | 0,0 | 0,0 | 1903,3 | 0,0 | 1903,3 | 0,0 | 0,0 | 1903,3 | 0,0 | 100 |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 17275,6 | 16985,1 | 1,6 | 17275,6 | 0,0 | 13783,2 | 3492,4 | 0,0 | 16985,1 | 0,0 | 13552,3 | 3432,8 | 0,0 | 98,3 |
| Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта городских автомобильных дорог общего пользования и тротуаров | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 33620,8 | 4123,6 | 87,3 | 33620,8 | 0,0 | 26058,7 | 7562,1 | 0,0 | 4123,6 | 0,0 | 915,3 | 3208,3 | 0,0 | 12,7 |
| Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги по ул. Пушкина в г. Батайске Ростовской области | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 1441,1 | 1441,1 | 0,0 | 1441,1 | 0,0 | 0,0 | 1441,1 | 0,0 | 1441,1 | 0,0 | 0,0 | 1441,1 | 0,0 | 100 |
| Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги по ул. Садовая в г. Батайске ростовской области | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 1467,8 | 1467,8 | 0 | 1467,8 | 0,0 | 0,0 | 1467,8 | 0,0 | 1467,8 | 0,0 | 0,0 | 1467,8 | 0,0 | 100 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство транспортной развязки по федеральной дороге «Южный подъезд к г. Ростову-на-Дону» на км 10 +400 | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 28252,4 | 0,0 | 100 | 28252,4 | 0,0 | 23970,0 | 4282,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети по ул. Фрунзе (от ул. 1-й Пятилетки до ул. Энгельса) в г. Батайске | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 2416,0 | 1171,1 | 51,5 | 2416,0 | 0,0 | 2088,7 | 327,3 | 0,0 | 1171,1 | 0,0 | 915,3 | 255,8 | 0,0 | 48,5 |
| Разработка проекта организации и безопасности движения обустройству транспортной развязки (рабочая документация на установку светофорного объекта) | поддержание автомобильных дорог на уровне соответствия категории дорог | тыс. руб. | 43,5 | 43,5 | 0 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 100 |
| Организация безопасности дорожного движения | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 1494,4 | 1208,0 | 19 | 1494,4 | 0 | 0 | 1494,4 | 0 | 1208,0 | 0 | 0 | 1208,0 | 0 | 81,0 |
| Строительство светофорного объекта ул. Куйбышева- ул. Московская в г. Батайске | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 304,04 | 304,04 | 0 | 304,04 | 0 | 0 | 304,04 | 0 | 304,04 | 0 | 0 | 304,04 | 0 | 100 |
| Ремонт светофорных объектов. | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 691,36 | 404,96 | 41 | 691,36 | 0 | 0 | 691,36 | 0 | 404,96 | 0 | 0 | 404,96 | 0 | 59 |
| Приобретение, установка и настройка знака обратной связи с водителем в городе Батайске | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 499,0 | 499,0 | 0 | 499,0 | 0 | 0 | 499,0 | 0 | 499,0 | 0 | 0 | 499,0 | 0 | 100 |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт городских автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 24806,8 | 3532,6 | 88,3 | 24806,8 | 0 | 21274,2 | 3532,6 | 0 | 3532,6 | 0 | 0 | 3532,6 | 0 | 11,7 |
| Прочие дороги | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 3532,6 | 3532,6 | 0 | 3532,6 | 0 | 0 | 3532,6 | 0 | 3532,6 | 0 | 0 | 3532,6 | 0 | 100 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров в городе Батайске Ростовской области | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 21274,2 | 0 | 100 | 21274,2 | 0 | 21274,2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Начальник общего отдела Л.Ю.Фастова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |