| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 04.03.2013 № 408 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство города Батайска на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на «31» декабря 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  | тыс. руб | 82626,0 | 82625,4 | 0,0 | 82626,0 | 0,0 | 2373,1 | 80252,9 | 0,0 | 82625,4 | 0,0 | 2373,0 | 80252,4 | 0,0 | 100,0 |
| оплата уличного освещения | улучшение благоустройства | тыс. руб | 25330,7 | 25330,7 | 0,0 | 25330,7 | 0,0 | 0,0 | 25330,7 | 0,0 | 25330,7 | 0,0 | 0,0 | 25330,7 | 0,0 | 100,0 |
| Строительство сетей уличного освещения(техэнерго) | улучшение благоустройства | тыс. руб | 1932,7 | 1932,7 | 0,0 | 1932,7 | 0,0 | 0,0 | 1932,7 | 0,0 | 1932,7 | 0,0 | 0,0 | 1932,7 | 0,0 | 100,0 |
| капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц в г. Батайске (ул. Тургенева (ул.Речная –ул.Разина),ул. Октябрьская(ул. Гастелло-ул. Гайдара), ул.Рыбная(ул. К.Ликбехнета-ул.Заводская), ул. 50 лет Октября(ул. Энгельса-ул.Железнодорожная), ул. Московская (ул. Калинина–ул.1-ой Пятилетки), ул.Почтовая(ул. Ленинградская-ул.Огородная), ул.Боженко(ул.Рыбная-ул.Калинина), ул.Урицкого(ул.Книжная –ул.Привокзальная | улучшение благоустройства | тыс. руб | 2288,9 | 2288,9 | 0,0 | 2288,9 | 0,0 | 0,0 | 2288,9 | 0,0 | 2288,9 | 0,0 | 0,0 | 2288,9 | 0,0 | 100,0 |
| тех. обслуживание уличного освещения | улучшение благоустройства | тыс. руб | 6882,8 | 6882,8 | 0,0 | 6882,8 | 0,0 | 0,0 | 6882,8 | 0,0 | 6882,8 | 0,0 | 0,0 | 6882,8 | 0,0 | 100,0 |
| ручная уборка территорий и остановок, урн | улучшение благоустройства | тыс. руб | 13651,8 | 13651,8 | 0,0 | 13651,8 | 0,0 | 0,0 | 13651,8 | 0,0 | 13651,8 | 0,0 | 0,0 | 13651,8 | 0,0 | 100,0 |
| защита опор и столбов от несанкционированной рекламы | улучшение благоустройства | тыс. руб | 99,8 | 99,8 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 100,0 |
| Водопонижение | улучшение благоустройства | тыс. руб | 1435,2 | 1435,2 | 0,0 | 1435,2 | 0,0 | 0,0 | 1435,2 | 0,0 | 1435,2 | 0,0 | 0,0 | 1435,2 | 0,0 | 100,0 |
| ремонт фонтанов | улучшение благоустройства | тыс. руб | 99,2 | 99,2 | 0,0 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 99,2 | 0,0 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 99,2 | 0,0 | 100,0 |
| ликвидация незаконных свалок, веток, крупногабаритного мусора | улучшение благоустройства | тыс. руб | 4753,6 | 4753,6 | 0,0 | 4753,6 | 0,0 | 0,0 | 4753,6 | 0,0 | 4753,6 | 0,0 | 0,0 | 4753,6 | 0,0 | 100,0 |
| ТБО, урны | улучшение благоустройства | тыс. руб | 4409,2 | 4409,2 | 0,0 | 4409,2 | 0,0 | 0,0 | 4409,2 | 0,0 | 4409,2 | 0,0 | 0,0 | 4409,2 | 0,0 | 100,0 |
| услуги механизмов | улучшение благоустройства | тыс. руб | 788,5 | 788,5 | 0,0 | 788,5 | 0,0 | 0,0 | 788,5 | 0,0 | 788,5 | 0,0 | 0,0 | 788,5 | 0,0 | 100,0 |
| остановки (ремонт и скамейки) | улучшение благоустройства | тыс. руб | 701,0 | 701,0 | 0,0 | 701,0 | 0,0 | 0,0 | 701,0 | 0,0 | 701,0 | 0,0 | 0,0 | 701,0 | 0,0 | 100,0 |
| отлов бродячих собак | улучшение благоустройства | тыс. руб | 786,4 | 786,4 | 0,0 | 786,4 | 0,0 | 0,0 | 786,4 | 0,0 | 786,4 | 0,0 | 0,0 | 786,4 | 0,0 | 100,0 |
| валка деревьев | улучшение благоустройства | тыс. руб | 8238,4 | 8238,4 | 0,0 | 8238,4 | 0,0 | 0,0 | 8238,4 | 0,0 | 8238,4 | 0,0 | 0,0 | 8238,4 | 0,0 | 100,0 |
| озеленение (клумбы и уход) | улучшение благоустройства | тыс. руб | 1864,6 | 1864,6 | 0,0 | 1864,6 | 0,0 | 0,0 | 1864,6 | 0,0 | 1864,1 | 0,0 | 0,0 | 1864,1 | 0,0 | 100,0 |
| борьба с сорной растительностью | улучшение благоустройства | тыс. руб | 1594,6 | 1594,6 | 0,0 | 1594,6 | 0,0 | 0,0 | 1594,6 | 0,0 | 1594,6 | 0,0 | 0,0 | 1594,6 | 0,0 | 100,0 |
| противоклещевая обработка | улучшение благоустройства | тыс. руб | 466,8 | 466,8 | 0,0 | 466,8 | 0,0 | 0,0 | 466,8 | 0,0 | 466,8 | 0,0 | 0,0 | 466,8 | 0,0 | 100,0 |
| установка информационных указателей системы городского ориентирования | улучшение благоустройства | тыс. руб | 1513,0 | 1513,0 | 0,0 | 1513,0 | 0,0 | 0,0 | 1513,0 | 0,0 | 1513,0 | 0,0 | 0,0 | 1513,0 | 0,0 | 100,0 |
| ПСД на устройство уличного освещения улиц | улучшение благоустройства | тыс. руб | 1161,6 | 1161,6 | 0,0 | 1161,6 | 0,0 | 0,0 | 1161,6 | 0,0 | 1161,6 | 0,0 | 0,0 | 1161,6 | 0,0 | 100,0 |
| общественные работы | улучшение благоустройства | тыс. руб | 751,4 | 751,4 | 0,0 | 751,4 | 0,0 | 0,0 | 751,4 | 0,0 | 751,4 | 0,0 | 0,0 | 751,4 | 0,0 | 100,0 |
| Приобретение скамеек, ваз, урн, детской и спортивной площадок,бункеров | улучшение благоустройства | тыс. руб | 905,7 | 905,7 | 0,0 | 905,7 | 0,0 | 0,0 | 905,7 | 0,0 | 905,7 | 0,0 | 0,0 | 905,7 | 0,0 | 100,0 |
| Приобретение мусоровоза МКЗ-33004 | улучшение благоустройства | тыс. руб | 2970,1 | 2970,0 | 0,0 | 2970,1 | 0,0 | 2373,1 | 597,0 | 0,0 | 2970,0 | 0,0 | 2373,0 | 597,0 | 0,0 | 100,0 |
| Начальник общего отдела Л.Ю.Фастова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |