Приложение  к  Постановлению            Администрации города Батайска от  14.05.2013 № 992

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности города Батайска на период до 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение в городских бюджетных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Формирование ведомственного учета для расчета целевых показателей | Главные распорядители города Батайска | Не требуется финансирование | - | + | - | - | - | - | Уточнение целевых показателей |
| 1.1.2. | Разработка графика обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений города | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | Не требуется финансирование | - | - | + | - | - | + | Упорядочение прове-дения обязательных энергетических обследований |
| 1.1.3. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | 3045,9 |  |  | 3045,9 | - | - | Разработка энергети-ческих паспортов и мероприятий по энергосбережению |
|  | В том числе: | Управление образования города Батайска | Местный бюджет | 1716,6 |  |  | 1716,6 |  |  | Разработка энергети-ческих паспортов и мероприятий по энергосбережению |
|  |  | Администрация города Батайска | Местный бюджет | 658,5 |  |  | 658,5 |  |  | Разработка энергети-ческих паспортов и мероприятий по энергосбережению |
|  |  | КУИ города Батайска | Местный бюджет | 11,6 |  |  | 11,6 |  |  | Разработка энергети-ческих паспортов и мероприятий по энергосбережению |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | Местный бюджет | 7,8 |  |  | 7,8 |  |  | Разработка энергети-ческих паспортов и мероприятий по энергосбережению |
|  |  | Управление социальной защиты населения города Батайска | Местный бюджет | 82,1 |  |  | 82,1 |  |  | Разработка энергети-ческих паспортов и мероприятий по энергосбережению |
|  |  | Управление культуры города Батайска | Местный бюджет | 568,9 |  |  | 568,9 |  |  | Разработка энергети-ческих паспортов и мероприятий по энергосбережению |
| 1.1.4. | Отчетность ежеквартальная перед соответствующими структурами Администрации Ростовской области о ходе реализации мероприятий по энергосбережению | Главные распорядители города Батайска | Не требуется финансирование | - | - | - | - | - | - | Реализация механизма управления Программой |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | Обучение профильных специалистов основам энергосбережения и реализации договоров на энергоаудит и энергосервис | Главные распорядители города Батайска | Не требуется финансирование | - | - | - | - | - | - | Повышение квалификации в сфере энерго-ресурсосбережения |
| 1.1.6 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, пресс-служба Администрации города Батайска | Не требуется финансирование | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.7 | Создание системы мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов | Главные распорядители города Батайска | Не требуется финансирование | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.8 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Главные распорядители города Батайска | Не требуется финансирование | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.9 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Главные распорядители города Батайска | Не требуется финансирование | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.10 | Информационная поддержка энергосбережения | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, пресс-служба Администрации города Батайска | Не требуется финансирование | - | - | - | - | - | - | Повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения |
| 1.2. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Дооснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, а с 2013 г. – инвентаризация, замена и ремонт приборов учета энергоресурсов | Главные распорядители города Батайска ВСЕГО | Местный бюджет | 2614,1 | - | - | 2614,1 | - | - | Уменьшение потребления энергоресурсов и воды на 10 – 15% |
|  |  | Управление культуры | Местный бюджет | 460,1 |  |  | 460,1 |  |  |  |
|  |  | Управление образования | Местный бюджет | 1388,2 |  |  | 1388,2 |  |  |  |
|  |  | Администрация города Батайска | Местный бюджет | 765,8 |  |  | 765,8 |  |  |  |
| 1.2.2 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: 2011 – 2012 гг. замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 30 % светодиодные, установка датчиков освещенности и движения; 2013 – 2020 гг. – поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение на 60 – 80% |
| 1.2.3 | Установка термостатических регуляторов на радиаторах отопления | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | - | - | * | * | * | - | Уменьшение потребления тепловой энергии на 3 – 5 %* |
| 1.2.4 | Установка автоматических компенсаторов реактивной мощности | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | - | - | - | * | * | - | Уменьшение потребления электроэнергии на 20 %* |
| 1.2.5 | Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | - | - | * | * | - | - | Уменьшение потребления воды на 20 – 30 %* |

* - определяется по результатам  проведения обязательных энергетических обследований.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.6 | Установка автоматических проветривателей на окнах и в стенах | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | - | - | * | * | * | - | Уменьшение потребления тепловой энергии на 3 – 5 %* |
| 1.2.7 | Установка дополнительных ИК излучателей в помещениях с высокими потолками | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | - | - | - | * | * | - | Уменьшение потребления тепловой энергии на 3 % * |
| 1.2.8 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений: замена окон, дверей, установка доводчиков | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | - | - | - | * | * | * | Уменьшение потребления тепловой энергии на 20 – 25 %* |
| 1.2.9 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | - | - | * | * | * | * | Уменьшение потребления электроэнергии на 3 – 5 %* |
| 1.2.10 | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | - | - | * | * | * | * | Уменьшение потребления тепловой энергии на 20 – 30% * |
| 1.2.11 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | - | - | * | * | * | * | Уменьшение потребления тепловой энергии на 5 – 10 %* |
| 1.2.12 | Восстановление или внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | * | - | - | - | - | - | Уменьшение потребления тепловой энергии на 3 – 5%, воды – на 5 – 10 %* |
| 1.2.13 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | - | - | * | * | * | - | Уменьшение потребления тепловой энергии на 3 – 5 % * |
| 1.2.14 | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | - | - | * | * | - | - | Уменьшение потребления энергоресурсов на 20 – 25 %* |
| 1.2.15 | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | - | - | * | * | * | * | Уменьшение потребления топлива на 15 – 20 %* |
| 1.2.16 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | - | - | * | * | - | - | Уменьшение потребления тепловой энергии на 5 – 8 %* |
| 1.2.17 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | Главные распорядители города Батайска | Местный бюджет | - | - | * | * | * | * | Уменьшение потребления энергоресурсов на 30 – 50 % * |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение в коммунальном хозяйстве города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования теплоснабжающих организаций | Теплоснабжающие организации | Средства собственников | - | - | ** | ** | ** | ** | 2 % от общего потребления |
| 2.1.2 | Выполнить проекты оптимизации систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения | Теплоснабжающие организации | Средства собственников | - | - | ** | ** | ** | ** | 10 % от общего потребления |
| 2.1.3 | Разработать проекты ликвидации нерентабельных и встроенных котельных (МУП) | Теплоснабжающие организации | Средства собственников | - | - | ** | ** | ** | ** | 5 % от общего потребления |
| 2.1.4 | Произвести модернизацию оборудования на котельных с учетом оптимизации их тепловой мощности | Теплоснабжающие организации | Средства собственников | - | - | ** | ** | ** | ** | 10 % от общего потребления |
| 2.1.5 | Внедрение на насосном и вентиляционном оборудовании в системах тепло-, водоснабжения частотно-регулируемый привод | Теплоснабжающие организации | Средства собственников | - | - | ** | ** | ** | ** | 2 % от общего потребления |
| 2.1.6 | Выполнить проекты реконструкции котельных с учетом внедрения приборов учета, и систем автоматизации | Теплоснабжающие организации | Средства собственников | - | - | ** | ** | ** | ** | 2 % от общего потребления |
| 2.1.7 | Диспетчеризация систем теплоснабжения | Теплоснабжающие организации | Средства собственников | - | - | ** | ** | ** | ** | 6 % от общего потребления |
| **- определяется теплоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Выполнить теплогидравлические расчеты и наладку тепловых сетей | Теплоснабжающие организации | Средства собственников | - | - | ** | ** | ** | ** | 5 % от общего потребления |
| 2.1.9 | Произвести диагностику состояния внутренней поверхности оборудования и систем водоснабжения с определением остаточного ресурса трубопроводов | Ресурсоснабжающие организации | Средства собственников | - | - | ** | ** | ** | ** | 1,5 % от общего потребления |
| 2.1.10 | Выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов | Ресурсоснабжающие организации | Средства собственников | - | - | ** | ** | ** | ** | 12 % от общего потребления |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение в жилищном фонде города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | Не требуется финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Разработка системы стимулирования муниципальных организаций, добивающихся высоких показателей энергетической эффективности в жилищном фонде | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | Не требуется финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Дооснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов | Собственники жилых помещений и управляющие компании | Областной бюджет, внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | Уменьшение потребления энергоресурсов и воды на 10 – 15 % |
| 3.1.4 | Освещение в СМИ деятельности ТСЖ, управляющих компаний и других организаций, имеющих положительный опыт работы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищной сфере | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, пресс-служба Администрации города Батайска | Не требуется финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Организация и проведение выставок, конференций, форумов, «круглых столов» и других аналогичных мероприятий с участием представителей ТСЖ, управляющих компаний, энергоснабжающих организаций и энергосервисных компаний с целью обмена положительным опытом работы в области энергосбережения в жилищной сфере | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, пресс-служба Администрации города Батайска | Не требуется финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.6 | Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | Не требуется финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Утепление фасадов, кровли, замена оконных заполнений в местах общего пользования, перекрытие подвалов в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | Собственники жилых помещений и управляющие компании | Внебюджетные источники | - | - | *** | *** | *** | *** | снижение расходов на тепловую энергию на 28 % |
| 3.2.2 | Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов | Собственники жилых помещений и управляющие компании | Внебюджетные источники | - | - | *** | *** | *** | *** | снижение расходов на тепловую энергию на 28 % |
| ***- определяется по результатам проведения обязательных энергетических обследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Энергосбережение при производстве и передаче энергоресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования энергоснабжающих организаций города | Энергоснабжающие организации, лица, оказывающие энергосервисные услуги | Внебюджетные источники (средства энерго-снабжающей организации) | - | - | **** | **** | **** | **** | Разработка энергетических паспортов энергоснабжающих предприятий |
| 4.2. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Снижение потерь энергетических ресурсов на собственные нужды энергоснабжающих организаций | энергоснабжающие организации | Не требуется финансирование |  |  | - | - | - | - | Снижение потерь электроэнергии при ее передаче |
| 4.2.2 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким КПД в энергоснабжающих организациях | энергоснабжающие организации | Внебюджетные источники (средства энерго-снабжающей организации | - | - | **** | **** | **** | **** | Повышение эффективности производства тепловой энергии |
| 4.2.3 | Внедрение энергосберегающих технологий в энергоснабжающих организациях города | энергоснабжающие организации | Внебюджетные источники (средства энерго-снабжающей организации | - | - | **** | **** | **** | **** | Повышение эффективности производства тепловой энергии |
| 4.2.4 | Реконструкция и модернизация электрических сетей с целью снижения потерь электрической энергии при передаче в энергоснабжающих организациях города | энергоснабжающие организации | Внебюджетные источники (средства энерго-снабжающей организации | - | - | **** | **** | **** | **** | Снижение потерь электроэнергии при ее передаче |
| 4.2.5 | Реконструкция и модернизация тепловых сетей с целью снижения потерь тепловой энергии при передаче в энергоснабжающих организациях города | энергоснабжающие организации | Внебюджетные источники (средства энерго-снабжающей организации | - | - | **** | **** | **** | **** | Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче |
| 4.2.6 | Оснащение приборами учета и автоматизированными системами учета отпускаемой тепловой энергии в энергоснабжающих организациях города | энергоснабжающие организации | Внебюджетные источники (средства энерго-снабжающей организации | - | - | **** | **** | **** | **** |  |
| ****- определяется энергоснабжающими организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Оптимизация режимов работы электрических сетей и трансформаторных подстанций в энергоснабжающих организациях города | Энергоснабжающие организации | Внебюджетные источники (средства энерго-снабжающей организации | - | - | **** | **** | **** | **** | Повышение эффективности передачи электрической энергии |
| 4.2.8 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в энергоснабжающих организациях города | Энергоснабжающие организации | внебюджетные источники | - | - | **** | **** | **** | **** | Снижение потерь электрической энергии |
| 5. | Подпрограмма «Энергосбережение в промышленности, транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Проведение обязательных энергетических обследований промышленных предприятий | Промышленные предприятия | Внебюджетные источники (средства промышленных предприятий) | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** |  |
| 5.1.8 | Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики) в городе | Транспортные организации | Внебюджетные средства |  |  | - | - | - | - | Сокращение потребления энергетических ресурсов |
| 5.1.9 | Обучение эффективному вождению водителей муниципального транспорта | Транспортные организации | Внебюджетные средства |  |  | - | - | - | - | Обеспечение обучения водителей |
| 5.2. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования в промышленности | Промышленные предприятия | Внебюджетные источники (средства промышленных предприятий |  |  | - | - | - | - |  |
| 5.2.2 | Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива | Транспортные организации | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | Развитие использования альтернативных видов топлива |
| 5.2.3 | Модернизация парка наземного общественного транспорта | Транспортные организации | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | Сокращение потребления энергетических ресурсов и выбросов вредных веществ в окружающую среду |
| *****- определяется промышленными предприятиями организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения | Транспортные организации | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | Повышение точности учета расхода энергетических ресурсов |
| 5.2.6 | Увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемых автомобилями и автобусами с дизельными двигателями (дизелизация) | Транспортные организации | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | Диверсификация используемых видов топлива |

Начальник общего отдела                                                                                                                                                   Л.Ю.Фастова