Приложение  № 1 к постановлению Администрации города Батайска

от 15.11.2013 № 571

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БАТАЙСКА

«Информационное общество»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Информационное общество»

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа города Батайска «Информационное общество» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Батайска (отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска) |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансовое управление города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; Управление культуры города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Управление образования города Батайска; Комитет по управлению имуществом города Батайска; Управление социальной защиты населения города Батайска; Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска; Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска; Пресс-секретарь Администрации города Батайска |
| Участники муниципальной программы | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска; Финансовое управление города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; Управление культуры города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Управление образования города Батайска; Комитет по управлению имуществом города Батайска; Управление социальной защиты населения города Батайска; Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска; Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска; Пресс-секретарь Администрации города Батайска |
| Подпрограммы муниципальной программы | развитие информационных технологий; оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска; развитие печатных средств массовой информации |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития города Батайска; повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов; повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске; своевременное и достоверное информирование населения о деятельности Администрации города Батайска |
| Задачи муниципальной программы | Создание и содержание технических и технологических элементов для обеспечения единого информационного пространства структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; повышение эффективности управления муниципальным образованием за счет применения информационных и коммуникационных технологий (далее так же  ИКТ) и оптимизации расходов на данные цели; оптимизация порядка оказания и повышение качества муниципальных услуг на основе применения современных информационных технологий, в приоритетном порядке ориентированных на социально значимые сферы; повышение доступности и качества предоставляемых населению муниципальных услуг; реализация принципов гласности и открытости в деятельности Администрации города Батайска |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | доля муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска; доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска; количество экземпляров печатных средств массовой информации (газет) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | реализация муниципальной программы запланирована на 2014 – 2020»; этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования Программы – 61966,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 10209,0 тыс. рублей; 2015 год - 8626,3 тыс. рублей; 2016 год - 8626,3 тыс. рублей; 2017 год - 8626,3 тыс. рублей; 2018 год - 8626,3 тыс. рублей; 2019 год - 8626,3 тыс. рублей; 2020 год - 8626,3 тыс. рублей По источникам финансирования: бюджет города Батайска – 57743,5 тыс. рублей; областной бюджет – 723,3 тыс. рублей; федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; внебюджетные средства – 3500,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | в результате реализации Программы к 2020 году планируется: сформировать развитое информационное общество в городе Батайске; совершенствовать информационную и телекоммуникационную инфраструктуру структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; обеспечить полное предоставление муниципальных услуг, предоставляемых структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, в электронном виде; увеличить доступ граждан к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска; совершенствовать образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях города Батайска, предоставив обучающимся возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными; увеличение количества экземпляров печатных средств массовой информации (газет) |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния информационного общества в городе Батайске

Развитие информационных технологий, систем электронного правительства и информационного общества в целом является условием и одновременно предпосылкой формирования экономики нового технологического уклада, основанного на производстве и использовании знаний, общественно-политической, социально-экономической и технологической интеграции города Батайска в единое информационное пространство. Информационные и телекоммуникационные технологии открывают принципиально новые возможности для повышения качества жизни населения и обеспечения условий для реализации конституционных прав граждан. Использование таких технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия государственного управления ожиданиями и потребностям населения.

Вместе с тем, несмотря на стремительный рост спроса на информационные и телекоммуникационные технологии со стороны органов  местного самоуправления, их внедрение не всегда приводит к пропорциональному повышению качества функционирования муниципального аппарата. Сохраняется значительный разрыв между органами государственной власти и органами местного самоуправления по использованию информационных и телекоммуникационных технологий в своей деятельности, результаты внедрения таких технологий носят преимущественно локальный, ведомственный характер.

Общий уровень профессиональной подготовки работников структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска  по владению современными информационными и телекоммуникационными технологиями также остается невысоким, что является особенно критичным в связи с внедрением в деятельность все более технологичных и комплексных решений.

Таким образом, уровень развития информационной инфраструктуры города Батайска, использования информационно-коммуникационных технологий в производстве и муниципальном управлении не в полной мере соответствует задачам диверсификации экономики, повышения конкурентоспособности города, благосостояния и качества жизни граждан.

Целями развития информационного общества являются:

повышение устойчивости общественного развития, конкурентоспособности города, благосостояния и качества жизни граждан;

укрепление государственных гарантий реализации конституционных прав человека и гражданина в информационном обществе, создание равных возможностей по доступу к информации и информационно-коммуникационным технологиям;

создание условий для сохранения и развития культурного наследия;

повышение эффективности муниципального управления.

Развитие информационного общества в городе Батайске базируется на следующих принципах:

создание благоприятной среды для развития информационной инфраструктуры;

опережающее развитие информационной инфраструктуры;

обеспечение гражданам доступа к информации, к использованию информационно-коммуникационных технологий;

повышение уровня безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий;

содействие развитию глобального информационного общества.

Цели и задачи программы направлены на достижение целей Стратегии социально-экономического развития города, а также на обеспечение приоритетов государственной политики в сфере развития информационного общества.

Стратегией социально-экономического развития города Батайска до 2020 года (постановление Администрации города Батайска от 16.01.2011 № 73 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2020 года») определена главная стратегическая цель – стабильный рост уровня и улучшение качества жизни всех слоев населения на основе инновационно-технологического развития экономики города, трудового, производственного и интеллектуального потенциала.

Так, согласно 2 главе Стратегии социально-экономического развития «Оптимизация муниципального управления в рамках административной реформы и формирования электронного правительства» одной из стратегических задач является развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Успешному и своевременному решению этой задачи в значительной степени будет способствовать повышение уровня и качества использования ИКТ в Администрации города Батайска.

Использование программно-целевого метода и принятие отдельной программы позволит обеспечить концентрацию финансовых ресурсов, проводить единую техническую политику в области информатизации, повысить эффективность расходования бюджетных средств, обеспечить межведомственное взаимодействие в сфере ИКТ.

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией Программы:

пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного правительства и распространению современных информационных технологий со стороны структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, а также подведомственных им учреждений и организаций;

низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы.

Мерами управления указанными рисками являются:

детальное планирование хода реализации Программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

своевременная ежегодная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;

проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация Программы.

Риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами), будут предупреждаться заблаговременным размещением информации о планируемых мероприятиях, в том числе на официальном сайте города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и работой с обращениями граждан и организаций.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

В рамках Стратегией социально-экономического развития города Батайска до 2020 года стратегически важной целью является развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития города Батайска.

Для реализации поставленной цели необходимо обеспечить:

повышение уровня информированности населения о деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска;

развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития города Батайска (образование, здравоохранение и медицина, культура, социальное обслуживание населения, транспорт, потребительский рынок и услуги, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.).

Основными целями Программы являются:

развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития города Батайска;

повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов;

повышение качества предоставления  государственных и муниципальных услуг в городе Батайске;

обеспечение своевременного и достоверного информирования населения города о социально-экономическом развитии, работе Администрации города Батайска.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач Программы:

предоставление  муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска с организациями и гражданами;

развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение информационной безопасности;

реализация целенаправленной информационной политики Администрации города Батайска в целях более широкого освещения  деятельности, объективного, полного и своевременного разъяснения городской политики, пропаганды достижений в экономике города, укрепления общественных связей и формирования общественного мнения жителей города.

В рамках выполнения Программы в 2014 – 2020 годах планируется:

обеспечить предоставление населению наиболее востребованных муниципальных услуг в электронном виде, а также информации об услугах, включенных в региональную государственную информационную систему «Реестр государственных услуг Ростовской области»;

обеспечить технологическую возможность использования межведомственного электронного документооборота;

обеспечить развитие и повышение качества предоставления сведений, необходимых структурным подразделениям и отраслевым (функциональным) органам Администрации города Батайска для предоставления  муниципальных услуг в электронном виде, с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

создать условия для повышения компьютерной грамотности населения;

обеспечить свободный доступ физических и юридических лиц к оказанию  муниципальных услуг в электронном виде с использованием универсальной электронной карты;

обеспечить полный переход на безбумажный электронный документооборот с использованием электронной подписи;

выполнить работы по оцифровке архивных документов;

обеспечить развитие Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска;

реализовать мероприятия по защите информации;

обеспечить создание единого информационного пространства структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, отвечающего современным стандартам управления и безопасности;

обеспечить предоставление физическим и юридическим лицам муниципальных услуг в электронном виде, а также информации обо всех услугах, включенных в региональную государственную информационную систему «Реестр государственных услуг Ростовской области»;

реализовать мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в городе Батайске;

реализовать мероприятия, направленные на информирование населения  о деятельности Администрации города Батайска.

На основе разработанных концепций будут реализованы проекты, обеспечивающие реализацию мероприятий по отдельным направлениям и сферам развития информационного общества.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию реализации Программы:

сформировать развитое информационное общество в городе Батайске;

совершенствовать информационную и телекоммуникационную инфраструктуру структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска;

обеспечить полное предоставление муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, в электронном виде;

совершенствовать образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях города Батайска, предоставив обучающимся возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными;

увеличить доступ граждан к получению  муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска;

совершенствовать  информационную открытость Администрации города Батайска для обеспечения продуктивного диалога с местным сообществом.

В результате в городе Батайске будет создано современное информационное общество, характеризующееся целевыми показателями (индикаторами), приведенными в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм Программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Состав подпрограмм Программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации Программы в соответствии с целями и задачами Программы.

Подпрограммы в составе Программы выделены по следующим принципам:

специфика отдельных сфер реализации Программы;

наличие полномочий ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

приоритетность задач Программы.

Таким образом, сформированы 3 подпрограммы Программы:

развитие информационных технологий;

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска;

развитие печатных средств массовой информации.

Каждая из подпрограмм Программы в свою очередь содержит ряд основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач подпрограмм Программы и Программы в целом.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» включает следующие основные мероприятия:

1.1. «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры», в рамках которого будут выполняться мероприятия, направленные на создание, обновление и содержание информационной инфраструктуры, сопровождение локальной вычислительной сети и корпоративной сети телекоммуникационной связи структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечение делопроизводства структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, повышение квалификации  муниципальных служащих по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска.

1.2. «Защита информации», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на защиту информации в структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, а также выдачу ключей электронной подписи.

1.3. «Развитие систем электронного правительства», в рамках которого будут осуществляться мероприятия по созданию и сопровождению электронных сервисов и информационных систем электронного правительства, развитию и сопровождению системы межведомственного электронного взаимодействия.

1.4. «Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс образовательных  заведений.

1.5. «Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на внедрение современных информационных технологий в сферу культуры и архивное дело.

1.6. «Создание, развитие и сопровождение информационных систем», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на проектирование, создание, развитие, содержание и сопровождение ведомственных информационных систем и баз данных структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска.

1.7.  «Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в городе Батайске», в рамках которого будут осуществляться мероприятия, направленные на повышение компьютерной грамотности населения города Батайска, популяризацию информационных технологий, использование информационных технологий в целях совершенствования деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска.

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления  государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска» включает следующие основные мероприятия:

2.1. «Развитие деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на развитие и обслуживание интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг города Батайска, повышение квалификации работников Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска.

Подпрограмма «Развитие печатных средств массовой информации» включает следующие основные мероприятия:

3.1. Увеличение количества экземпляров печатных средств массовой информации (газет).

Состав основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению Программы

общий объем финансирования Программы –

61966,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -  10209,0 тыс. рублей;

2015 год -  8626,3 тыс. рублей;

2016 год -  8626,3 тыс. рублей;

2017 год -  8626,3 тыс. рублей;

2018 год -  8626,3 тыс. рублей;

2019 год -  8626,3 тыс. рублей;

2020 год -  8626,3 тыс. рублей

По источникам финансирования:

бюджет города Батайска – 57743,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 723,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

внебюджетные средства – 3500,0 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета города Батайска на реализацию Программы представлена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Для софинансирования совместных проектов в сфере информационных технологий, развития печатных средств массовой информации, представляющих взаимный интерес, могут привлекаться средства федерального бюджета, областного бюджета в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ростовской области, государственных программ, содержащих мероприятия по развитию и внедрению информационных и телекоммуникационных технологий, а также средства из внебюджетных источников.

Информация о расходах бюджета города Батайска, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении № 4 к настоящей Программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим

критериям:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей Программы, подпрограмм Программы» базируется на анализе целевых индикаторов и показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограмм Программы и Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора и показателя подпрограммы Программы, целевого индикатора и показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого индикатора и показателя подпрограммы Программы, целевого индикатора и показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого индикатора и показателя подпрограммы Программы, целевого индикатора и показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно единице.

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» характеризует соответствие достигнутых результатов реализации основных мероприятий подпрограмм Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств областного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат на i-е основное мероприятие подпрограммы Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат на i-е основное мероприятие подпрограммы Программы;

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат на i-е основное мероприятие подпрограммы Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно единице.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение основных мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объемов финансирования основных мероприятий подпрограмм Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;

соблюдения принципов бюджетной системы Российской Федерации и Ростовской области: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности Программы осуществляется на основе достижения следующих целевых индикаторов и показателей:

- Доля муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска – 100 процентов.

- Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными, – 99,5 процента.

- Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, – 95 процентов.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее подпрограмм представлены в приложении № 5 к настоящей Программе.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителя, участников Программы

Ответственным исполнителем Программы является отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска (далее – ответственный исполнитель).

Соисполнителем Программы, ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления  государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска» является Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска.

Соисполнителем Программы, ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности подпрограммы «Развитие печатных средств массовой информации» является Пресс-секретарь Администрации города Батайска.

Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска:

организует реализацию Программы, вносит предложения Мэру города Батайска об изменениях в Программе и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, целевых индикаторов и показателей подпрограмм Программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросам финансового управления города Батайска сведения 
(с учетом информации, представленной соисполнителем и участниками Программы) о реализации Программы;

формирует план реализации Программы на очередной финансовый год (с учетом информации, представленной соисполнителем и участниками Программы) не позднее 1 декабря текущего финансового года;

осуществляет согласование технических требований на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках реализации Программы;

участвует в деятельности рабочих групп участников Программы по формированию технических заданий на проектирование, создание, развитие и сопровождение информационных систем, создаваемых в рамках реализации мероприятий Программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителем и участниками Программы) и вносит их на рассмотрение Администрации города Батайска;

подготавливает отчет о реализации Программы по итогам года,  в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 08.10.2013 № 198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»;

в ходе подготовки отчета о реализации Программы по итогам года проводит совещания с участниками Программы в целях оценки эффективности реализованных в течение года и планируемых на очередной финансовый год мероприятий и подготовки предложений по дальнейшей реализации Программы, в том числе предложений по оптимизации расходов бюджета города Батайска на реализацию Программы (перераспределению расходов между основными мероприятиями и (или) участниками Программы, сокращению неэффективных расходов).

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска и Пресс-секретарь Администрации города Батайска;

обеспечивают реализацию подпрограмм Программы;

вносят предложения Мэру города Батайска об изменениях в Программе, согласованных с ответственным исполнителем;

осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы Программы в рамках своей компетенции;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю сведения, необходимые для подготовки ответов на запросы финансового управления города Батайска;

представляют ответственному исполнителю предложения для включения в план реализации Программы на очередной финансовый год не позднее 
1 ноября текущего финансового года;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограммы Программы.

Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайск, являющиеся участниками Программы:

представляют ответственному исполнителю предложения для включения в план реализации Программы на очередной финансовый год не позднее 
1 ноября текущего финансового года;

осуществляют реализацию основных мероприятий подпрограмм Программы в рамках своей компетенции;

вносят предложения ответственному исполнителю об изменениях в Программе;

разрабатывают, согласовывают и утверждают технические задания и проектно-сметную документацию на реализацию отдельных мероприятий;

при подготовке технических заданий на проектирование, создание, развитие и сопровождение информационных систем, создаваемых в рамках реализации мероприятий Программы, формируют  рабочие группы с обязательным включением представителей ответственного исполнителя;

обеспечивают подготовку и проведение процедур размещения заказов, заключение государственных контрактов (гражданско-правовых договоров);

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы финансового управления города Батайска;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации Программы и отчета о реализации Программы по итогам года;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм Программы.

В целях качественного исполнения основных мероприятий Программы и обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований участники Программы:

ежегодно, не позднее 1 ноября текущего финансового года, направляют ответственному исполнителю предложения для их включения в план реализации Программы на очередной финансовый год;

до размещения заказа согласовывают с ответственным исполнителем технические требования на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм Программы участниками Программы, подведомственными им учреждениями, а также иными получателями средств областного бюджета. Кроме технических требований к документам, направляемым на согласование, в обязательном порядке прилагаются сведения о наименовании основного мероприятия подпрограммы Программы, в рамках реализации которого планируется закупка, и сведения о начальной (максимальной) цене проекта контракта;

не позднее семи рабочих дней после заключения государственного контракта (гражданско-правового договора) на закупку товаров, работ, услуг в рамках основных мероприятий подпрограмм Программы направляют ответственному исполнителю информацию о таком государственном контракте (гражданско-правовом договоре) с указанием его реквизитов, стоимости и информации о поставщике (исполнителе);

не позднее семи рабочих дней с даты исполнения обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм Программы направляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм Программы;

направляют ответственному исполнителю предложения о внесении изменений в Программу для их обобщения и внесения Мэру города Батайска в следующие сроки: в первом квартале – не позднее 10 февраля, во втором квартале – не позднее 25 апреля, в третьем квартале – не позднее 25 июля, в четвертом квартале – не позднее 10 ноября текущего года. Предложения о внесении изменений в Программу могут содержать предложения в части корректировки перечня ее мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации, а при необходимости – корректировки целевых индикаторов и показателей Программы с приложением документов, подтверждающих необходимость и обоснованность корректировки. При этом инициирование корректировки Программы или областного бюджета в части финансирования Программы без согласования с ответственным исполнителем не допускается;

направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации Программы: по итогам полугодия и 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год – до 25 января года, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации Программы по итогам года, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

по запросу ответственного исполнителя направляют отчеты, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» Программы

7.1. Паспорт

подпрограммы «Развитие информационных технологий» Программы

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Развитие информационных технологий» Программы (далее – подпрограмма «Развитие ИТ») |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска |
| Участники подпрограммы | – | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска; Финансовое управление города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; Управление культуры города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Управление образования города Батайска; Комитет по управлению имуществом города Батайска; Управление социальной защиты населения города Батайска; Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска; Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска |
| Цели подпрограммы | – | развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития города Батайска; повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов; повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске |
| Задачи подпрограммы | – | Создание и содержание технических и технологических элементов для обеспечения единого информационного пространства структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; повышение эффективности управления муниципальным образованием за счет применения информационных и коммуникационных технологий (далее так же  ИКТ) и оптимизации расходов на данные цели; оптимизация порядка оказания и повышение качества муниципальных услуг на основе применения современных информационных технологий, в приоритетном порядке ориентированных на социально значимые сферы; повышение доступности и качества предоставляемых населению муниципальных услуг |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | реализация муниципальной подпрограммы запланирована на 2014 – 2020»; этапы реализации муниципальной подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы – 8919,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2841,2 тыс. рублей; 2015 год - 1013,1 тыс. рублей; 2016 год - 1013,1 тыс. рублей; 2017 год - 1013,1 тыс. рублей; 2018 год - 1013,1 тыс. рублей; 2019 год - 1013,1 тыс. рублей; 2020 год - 1013,1 тыс. рублей По источникам финансирования: бюджет города Батайска – 8196,5 тыс. рублей; областной бюджет – 723,3 тыс. рублей; федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | в результате реализации подпрограммы к 2020 году планируется: сформировать развитое информационное общество в городе Батайске; совершенствовать информационную и телекоммуникационную инфраструктуру структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; обеспечить полное предоставление муниципальных услуг, предоставляемых структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, в электронном виде; увеличить доступ граждан к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска |

7.2. Общая характеристика текущего состояния

развития информационных технологий в городе Батайске

По мере развития и проникновения информационных и телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни органы исполнительной власти все чаще используют их для организации эффективного управления своей деятельностью и повышения качества предоставляемых населению услуг. В настоящее время на территории города Батайска информационные и телекоммуникационные технологии все шире используются в повседневной жизни, медицине, здравоохранении, образовании и науке.

В городе Батайске проводится обучение населения основам компьютерной грамотности. Слушатели курсов получили навыки работы с текстовыми документами, таблицами, графиками и презентациями и навыки работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Все общеобразовательные учреждения среднего образования обеспечены широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

Активно проводятся мероприятия по оснащению структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска современной вычислительной техникой и созданию соответствующей информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры обеспечения их деятельности. Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска размещают информацию о своей деятельности с использованием  сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вместе с тем сохраняется серьезное отставание структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска от органов исполнительной власти Ростовской области по уровню информационно-технологического обеспечения административно-управленческих процессов, а также по уровню развития информационно-технологической инфраструктуры и государственных информационных систем.

В настоящее время структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска не имеют комплексных программ внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, что не позволяет обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета города Батайска и привлекаемых из внебюджетных источников, при решении задач в области развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Общий уровень профессиональной подготовки работников структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска по владению современными информационными и телекоммуникационными технологиями также остается невысоким, что является особенно критичным в связи с внедрением в деятельность структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска все более технологичных и комплексных решений.

Приоритеты  политики в сфере развития информационного общества направлены на решение следующих задач, определенных Стратегией социально-экономического развития города Батайска до 2020 года:

развитие и широкое применение в деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;

создание условий для повышения компьютерной грамотности населения;

развитие системы межведомственного электронного взаимодействия;

обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с использованием федерального и регионального порталов государственных и муниципальных услуг;

обеспечение информационной безопасности информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктур города Батайска.

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией подпрограммы «Развитие ИТ»:

пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного правительства и распространению современных информационных технологий со стороны структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска;

дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках подпрограммы «Развитие ИТ» и других государственных программ и мероприятий, предусматривающих внедрение информационных технологий в деятельность структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска;

низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы «Развитие ИТ», должностных лиц, ответственных за выполнение основных мероприятий подпрограммы «Развитие ИТ».

Мерами управления указанными рисками являются:

детальное планирование хода реализации подпрограммы «Развитие ИТ»;

оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий подпрограммы «Развитие ИТ»;

своевременная ежегодная актуализация подпрограммы «Развитие ИТ», в том числе корректировка состава и сроков исполнения основных мероприятий с сохранением ожидаемых результатов основных мероприятий подпрограммы «Развитие ИТ».

Риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами), будут предупреждаться заблаговременным размещением информации о планируемых мероприятиях, в том числе на официальных сайтах структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и работой с обращениями граждан и организаций.

7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие ИТ»

В рамках Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2020 года стратегически важной целью является развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития города Батайска.

Для реализации поставленной цели необходимо обеспечить:

наличие на всей территории города Батайска современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

повышение уровня информированности населения о деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска;

развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития города Батайска (образование, здравоохранение и медицина, культура, социальное обслуживание населения, транспорт, потребительский рынок и услуги, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.).

Основными целями подпрограммы «Развитие ИТ» являются:

формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры города Батайска;

повышение эффективности планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска;

обеспечение защиты информации;

развитие систем электронного правительства.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач подпрограммы «Развитие ИТ»:

предоставление муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска с организациями и гражданами;

обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного взаимодействия структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска между собой, а также с населением и организациями путем использования электронной подписи;

развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;

создание условий для повышения компьютерной грамотности населения;

развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

разработка единых требований и программ повышения уровня квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки работников структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в сфере использования информационных и телекоммуникационных технологий;

обеспечение информационной безопасности создаваемых и внедренных информационных ресурсов.

В рамках выполнения подпрограммы «Развитие ИТ» в 2014 – 2020 годах планируется:

обеспечить доступ населения к информации о  муниципальных услугах, в том числе с использованием единого и регионального порталов государственных и муниципальных услуг, а также центра телефонного обслуживания в рамках организации единого центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;

обеспечить технологическую возможность использования межведомственного электронного документооборота;

реализовать мероприятия по технологическому обеспечению информационного взаимодействия структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска при предоставлении муниципальных услуг;

создать условия для повышения компьютерной грамотности;

обеспечить полный переход на безбумажный электронный документооборот с использованием электронной подписи;

осуществить работы по оцифровке архивных документов;

реализовать мероприятия по защите информации;

осуществить внедрение информационных систем по отдельным отраслевым направлениям, в том числе с использованием типовых решений;

реализовать мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в городе Батайске.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию реализации подпрограммы «Развитие ИТ» сформировать современную, развитую информационную и телекоммуникационную инфраструктуру города Батайска, характеризующуюся целевыми показателями (индикаторами), приведенными в приложении № 1 к настоящей Программе.

7.4. Характеристика основных 
мероприятий подпрограммы «Развитие ИТ»

Реализация подпрограммы «Развитие ИТ» будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры», в рамках которого будут выполняться мероприятия, направленные на создание, обновление и содержание информационной инфраструктуры, сопровождение локальной вычислительной сети и корпоративной сети телекоммуникационной связи структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечение делопроизводства структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, повышение квалификации  муниципальных служащих по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска.

1.2. «Защита информации», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на защиту информации в структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, а также выдачу ключей электронной подписи.

1.3. «Развитие систем электронного правительства», в рамках которого будут осуществляться мероприятия по созданию и сопровождению электронных сервисов и информационных систем электронного правительства, развитию и сопровождению системы межведомственного электронного взаимодействия.

1.4. «Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс образовательных  заведений.

1.5. «Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на внедрение современных информационных технологий в сферу культуры и архивное дело.

1.6. «Создание, развитие и сопровождение информационных систем», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на проектирование, создание, развитие, содержание и сопровождение ведомственных информационных систем и баз данных структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска.

1.7.  «Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в городе Батайске», в рамках которого будут осуществляться мероприятия, направленные на повышение компьютерной грамотности населения города Батайска, популяризацию информационных технологий, использование информационных технологий в целях совершенствования деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска.

Состав основных мероприятий подпрограммы «Развитие ИТ» с указанием участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

7.5. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы «Развитие ИТ»

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие ИТ» – 8919,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -  2841,2 тыс. рублей;

2015 год -  1013,1 тыс. рублей;

2016 год -  1013,1 тыс. рублей;

2017 год -  1013,1 тыс. рублей;

2018 год -  1013,1 тыс. рублей;

2019 год -  1013,1 тыс. рублей;

2020 год -  1013,1 тыс. рублей

По источникам финансирования:

бюджет города Батайска – 8196,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 723,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Информация о расходах  бюджета города Батайска на реализацию подпрограммы «Развитие ИТ» представлена в приложении № 4 к настоящей Программе.

Раздел 8. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска» Программы

8.1. Паспорт

подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска» Программы

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска» Программы (далее – подпрограмма МФЦ) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска |
| Участники подпрограммы | – | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска |
| Цели подпрограммы | – | развитие инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске; повышение качества обслуживания жителей города Батайска при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| Задачи подпрограммы | – | использование современных информационных и телекоммуникационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг; развитие Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) города Батайска с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ города Батайска, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ; количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ города Батайска |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы; этапы реализации подпрограммы МФЦ не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы МФЦ – 41529,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5769,5 тыс. рублей; 2015 год – 5960,0 тыс. рублей; 2016 год – 5960,0 тыс. рублей; 2017 год – 5960,0 тыс. рублей; 2018 год – 5960,0 тыс. рублей; 2019 год – 5960,0 тыс. рублей; 2020 год – 5960,0 тыс. рублей; По источникам финансирования: бюджет города Батайска – 41529,5 тыс. рублей; областной бюджет – могут привлекаться средства областного бюджета; федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | в результате реализации подпрограммы МФЦ к 2020 году предполагается: повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг; обеспечить предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ города Батайска, с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ города Батайска |

8.2. Общая характеристика текущего состояния в предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Батайске

Использование информационных и телекоммуникационных технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения.

Одним из основных инструментов обеспечения прозрачности и повышения качества предоставления услуг гражданам и организациям в городе Батайске являются МФЦ. Деятельность МФЦ основана на современных технологиях управления, обеспечивающих эффективное межведомственное взаимодействие и постоянный контакт с заявителем. Работа МФЦ организуется в соответствии с утвержденными административными регламентами предоставления услуг, что позволяет оптимизировать каждую процедуру при оказании услуги, определить ответственных и максимально ограничить контакты заявителей с представителями структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, снижая тем самым коррупционную составляющую.

Система МФЦ города Батайска работает по единым стандартам: типовые услуги,  единый фирменный стиль, стандарт комфортности, планировочные решения, система смс-информирования, единое специализированное программное обеспечение.

Приоритеты  политики в целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг должны быть направлены на решение следующей задачи, определенной Стратегией социально-экономического развития города Батайска до 2020 года:

предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием МФЦ и сети «Интернет» на основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного автоматизированного информационного взаимодействия структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска с организациями и гражданами.

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией подпрограммы МФЦ:

некачественная подготовка административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг;

пассивное сопротивление структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска передаче на базу МФЦ полномочий по организации предоставления муниципальных услуг;

низкая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы.

Мерами управления указанными рисками являются:

методическая поддержка структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска по разработке административных регламентов предоставления  муниципальных услуг и исполнения;

проведение экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, разработанных структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы МФЦ

Основными целями подпрограммы МФЦ являются:

развитие инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске;

повышение качества обслуживания жителей города Батайска при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач подпрограммы МФЦ:

использование современных информационных и телекоммуникационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

развитие  МФЦ.

В рамках выполнения подпрограммы МФЦ в 2014 – 2020 годах планируется:

обеспечить технологическую возможность использования межведомственного электронного документооборота;

обеспечить развитие сети МФЦ города Батайска;

обеспечить развитие функциональных возможностей и техническое обслуживание интегрированной информационной системы единой сети МФЦ города Батайска.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию реализации подпрограммы МФЦ обеспечить качественное предоставление государственных и муниципальных услуг населению с использованием  МФЦ города Батайска. Данный процесс характеризуется целевыми показателями (индикаторами), приведенными в приложении № 1 к настоящей Программе.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы МФЦ

Реализация подпрограммы МФЦ будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

1. «Развитие деятельности МФЦ города Батайска», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на развитие и обслуживание интегрированной информационной системы единой сети МФЦ города Батайска, повышение квалификации работников МФЦ города Батайска.

Состав основных мероприятий подпрограммы МФЦ с указанием участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы МФЦ

общий объем финансирования подпрограммы МФЦ – 41529,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 5769,5 тыс. рублей;

2015 год – 5960,0 тыс. рублей;

2016 год – 5960,0 тыс. рублей;

2017 год – 5960,0 тыс. рублей;

2018 год – 5960,0 тыс. рублей;

2019 год – 5960,0 тыс. рублей;

2020 год – 5960,0 тыс. рублей;

По источникам финансирования:

бюджет города Батайска – 41529,5 тыс. рублей;

областной бюджет – могут привлекаться средства областного бюджета;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию подпрограммы МФЦ представлена в приложении № 4 к настоящей Программе.

Раздел 9. Подпрограмма «Развитие печатных средств массовой информации» Программы

9.1. Паспорт

подпрограммы «Развитие печатных средств массовой информации» Программы

| Наименование подпрограммы | – | развитие печатных средств массовой информации |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | пресс-секретарь Администрации города Батайска редакции газет, входящих в областной Реестр средств массовой информации, учредителем и/или соучредителем которых является Администрация города Батайска |
| Участники подпрограммы | – | редакции газет, входящих в областной Реестр средств массовой информации, учредителем и/или соучредителем которых является Администрация города Батайска |
| Цели подпрограммы | – | своевременное и достоверное информирование населения о деятельности Администрации города Батайска |
| Задачи подпрограммы | – | производство, выпуск и реализация средств массовой информации, входящих в областной Реестр средств массовой информации учредителем и (или) соучредителем которых является Администрация города Батайска. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество экземпляров печатных средств массовой информации (газет); |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы; этапы реализации подпрограммы «Развитие печатных средств массовой информации» не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы «Развитие печатных средств массовой информации» – 11517,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1598,3 тыс. рублей; 2015 год – 1653,2 тыс. рублей; 2016 год – 1653,2 тыс. рублей; 2017 год – 1653,2 тыс. рублей; 2018 год – 1653,2 тыс. рублей; 2019 год – 1653,2 тыс. рублей; 2020 год – 1653,2 тыс. рублей; По источникам финансирования: бюджет города Батайска – 8017,5 тыс. рублей; областной бюджет – могут привлекаться средства областного бюджета; федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; внебюджетные средства – 3500 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | в результате реализации подпрограммы «Развитие печатных средств массовой информации» к 2020 году предполагается: повысить уровень информационного обеспечения населения города; улучшить экономические показатели работы редакции; увеличить тираж печатных средств массовой информации; повысить качество доставки и распространения печатного издания |

9.2. Общая характеристика текущего состояния

печатных средств массовой информации

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что органы местного самоуправления (далее – МСУ) обязаны доводить до населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной информации.

- Осуществление информационной стратегии органов МСУ предполагает важную социальную функцию – оперативное информирование населения о своей деятельности для удовлетворения его информационных потребностей, обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органами МСУ.

- Важнейшим итогом информационного партнерства органов МСУ и средств массовой информации является значительное увеличение информационного поля, с помощью которого жители города получают объективную картину деятельности органов МСУ.

- Реализация мероприятий подпрограммы позволит в полном объеме обеспечить информирование населения города о деятельности органов МСУ.

- На сегодняшний день информационное поле города представлено печатными средствами массовой информации  различных форм собственности.

- Подпрограмма определяет основные направления увеличения информационного поля газет, учредителем и/или соучредителем которых является Администрация города Батайска, входящих в областной Реестр средств массовой информации.

- Целесообразность решения проблемы увеличения информационного покрытия населения с помощью газет программным методом определяется следующими причинами:

- Масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы.

- Инновационный характер проблемы. Для ее решения потребуется выработка новых нормативных, методических решений, создание и внедрение механизмов проведения подписной кампании.

- Комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных групп населения.

- Межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, муниципальных учреждений, общественных объединений.

- Длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

- С учетом изложенного использование программного метода представляется наиболее целесообразным для развития газет, учредителем и/или соучредителем которых является Администрация города Батайска, входящих в областной Реестр средств массовой информации.

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие печатных средств массовой

информации»

Основная целы подпрограммы – обеспечение своевременного и достоверного информирования населения города о социально-экономическом развитии, работе органов

МСУ.

Достижение основной цели подпрограммы обеспечивается за счет решения следующих задач:

Производство, выпуск и реализация средств массовой информации, входящих в областной Реестр средств массовой информации, учредителем и (или) соучредителем которых является Администрация города Батайска

Формирование конкурентоспособных газет, способствующих социально-экономическому развитию города;

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в течение семи лет: с 2014 по 2020 годы.

Социальный эффект от реализации подпрограммы выражается в обеспечении реализации прав граждан на участие в осуществлении  органов МСУ посредством:

Привлечения общественного интереса к деятельности органов МСУ и укрепления атмосферы доверия граждан к ним;

Оптимизации координации и взаимодействия граждан, органов МСУ и средств массовой информации по вопросам местного значения.

Реализация подпрограммы будет способствовать созданию единого информационного пространства на территории города, информационному обеспечению социально-экономического и общественно-политического развития города по всем направлениям деятельности органов МСУ.

Своевременное  и достоверное информирование населения города Батайска призвано обеспечить снижение социальной напряженности, предотвращение любых социальных конфликтов.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ее разработчиком, Администрацией города Батайска, по завершению срока реализации подпрограммы. Результаты подпрограммы представляются на заседании коллегии Администрации города Батайска одновременно с отчетом о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий в финансовое управления города Батайска.

Оценка результатов выполнения подпрограммы осуществляется посредством достигнутых значений основных показателей (количество экземпляров газет) и контрольным значениям. Решится часть проблем, сдерживающих развитие печатных средств массовой информации для реализации конституционных прав граждан города на получение информации через местную периодическую печать.

Данный процесс характеризуется целевыми показателями (индикаторами), приведенными в приложении № 1 к настоящей Программе.

9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие печатных средств массовой информации»

Реализация подпрограммы «Развитие печатных средств массовой информации» будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

предоставление субсидии организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, входящим в областной Реестр средств массовой информации, - на возмещение части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических печатных изданий (газет);

организация издания, выпуска и распространения средства массовой информации (газеты), входящей в областной Реестр средств массовой информации, учредителем (соучредителем) которой является Администрация города Батайска.

Состав основных мероприятий подпрограммы «Развитие печатных средств массовой информации» с указанием участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие печатных средств массовой информации»

общий объем финансирования подпрограммы «Развитие печатных средств массовой информации» – 11517,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1598,3 тыс. рублей;

2015 год – 1653,2 тыс. рублей;

2016 год – 1653,2 тыс. рублей;

2017 год – 1653,2 тыс. рублей;

2018 год – 1653,2 тыс. рублей;

2019 год – 1653,2 тыс. рублей;

2020 год – 1653,2 тыс. рублей;

По источникам финансирования:

бюджет города Батайска – 8017,5 тыс. рублей;

областной бюджет – могут привлекаться средства областного бюджета;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

внебюджетные средства – 3500 тыс. рублей.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию подпрограммы МФЦ представлена в приложении № 4 к настоящей Программе.

Начальник общего отдела

Администрация города Батайска                                                                           Л.Ю. Фастова

Приложение № 1

к Программе города Батайска

«Информационное общество»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах)  программы города Батайска «Информационное общество», подпрограмм города Батайска «Информационное общество» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа города Батайска «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска | процентов | 1,0 | 23,0 | 25,0 | 26,0 | 45,0 | 66,0 | 87,0 | 98,0 | 100,0 |
| 2. | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными | процентов | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,5 | 98,7 | 98,9 | 99,1 | 99,3 | 99,5 |
| 3. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | процентов | 70,0 | 90,0 | 91,0 | 93,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 4. | Количество экземпляров печатных средств массовой информации (газет) | Штук | 9 400 | 10 550 | 10 770 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля рабочих мест в структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | процентов | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| 1.2. | Количество юридических лиц и должностных лиц структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи | штук | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1.3. | Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию | штук | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Доля архивов, в которых используются информационные системы учета (описи) и ведения каталогов в электронном виде | процентов | – | – | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Доля оцифрованных архивных документов | процентов | – | – | – | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,24 |
| 1.6. | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия со структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска | процентов | 20,0 | 25,0 | 31,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 |
| Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) города Батайска с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ города Батайска, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ города Батайска; Количество государственных и муниципальных услуг предоставляемых на базе МФЦ города Батайска | процентов штук | 80,0 61 | 80,0 125 | 90,0 130 | 90,0 200 | 90,0 300 | 100,0 300 | 100,0 300 | 100,0 300 | 100,0 300 |
| Подпрограмма «Развитие печатных средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество экземпляров печатных средств массовой информации (газет) | Штук | 9 400 | 10 550 | 10 770 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 |

Приложение № 2

к Программе города Батайска

«Информационное общество»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий Программы города Батайска «Информационное общество»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации (год) | окончания реализации (год) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска; Финансовое управление города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; Управление культуры города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Управление образования города Батайска; Комитет по управлению имуществом города Батайска; Управление социальной защиты населения города Батайска; Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска; Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 2014 | 2020 | наличие на территории города Батайска современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, повышение готовности и мотивации работников структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | технологическое отставание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры города Батайска; низкий уровень информированности населения о деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; снижение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, а также готовности и мотивации работников структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | показатели 1.1 |
| 1.2. | Защита информации | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска; Финансовое управление города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; Управление культуры города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Управление образования города Батайска; Комитет по управлению имуществом города Батайска; Управление социальной защиты населения города Батайска; Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска; Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 2014 | 2020 | обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | нарушение конфиденциальности информации, используемой при выполнении функций и полномочий структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска; неисполнение требований законодательства Российской Федерации по защите персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | показатель 1.2 |
| 1.3. | Развитие систем электронного правительства | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 2014 | 2020 | развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития города Батайска; обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | неисполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | показатели 1 |
| 1.4. | Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании | Управление образования города Батайска | 2014 | 2020 | модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий | технологическое отставание образовательного процесса учебных заведений города Батайска, несоответствие современным требованиям в части информационно-технологического обеспечения образовательного процесса | показатель 1.6 |
| 1.5. | Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска Управление культуры города Батайска | 2014 | 2020 | повышение доступности информации о культурном достоянии для граждан и организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций, повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности | низкий уровень доступности информации о культурном достоянии для граждан и организаций; низкий уровень готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности | показатели 1.4, 1.5 |
| 1.6. | Создание, развитие и сопровождение информационных систем | отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 2014 | 2020 | повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно-аналитических систем; обеспечение гарантированного уровня информационной открытости структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем | отсутствие прогрессивного развития механизмов принятия управленческих решений вследствие применения устаревших технологий; снижение уровня информационной открытости структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, а также уровня доверия и взаимодействия; отсутствие оптимизации затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей | показатель 1.3 |
| 1.7. | Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в городе Батайске | отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 2014 | 2020 | развитие муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационного единства за счет формирования единой информационной инфраструктуры; вовлечение граждан и, в том числе, молодежи в процесс совершенствования муниципальных информационных технологий | отсутствие современной, развитой, единой информационно-коммуникационной инфраструктуры, сохранение разрозненности отраслевых информационных ресурсов, систем и баз данных | показатель 1.6 |
| 2. | Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 2014 | 2020 | расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | отсутствие модернизации и совершенствования процесса предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | показатели 2, 2.1 |
| Подпрограмма «Развитие печатных средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Увеличение количества экземпляров печатных средств массовой информации (газет) | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | 2014 | 2020 | привлечение общественного интереса к деятельности Администрации города Батайска и укрепление атмосферы доверия к ним граждан улучшение координации и взаимодействия граждан, Администрации города Батайска и средств массовой информации по вопросам местного значения | отсутствие информационного поля, с помощью которого жители города получают объективную картину деятельности Администрации города Батайска | показатель 3.1 |

Приложение № 3

к Программе города Батайска

«Информационное общество»

РАСХОДЫ

бюджета города Батайска на реализацию

программы города Батайска «Информационное общество»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | Информационное общество | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 8985,7 | 8126,3 | 8126,3 | 8126,3 | 8126,3 | 8126,3 | 8126,3 | 57743,5 |
|  |  | Отдел информации и коммуникаций Администрации горда Батайска | 902 | Х | Х | Х | 1330,1 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 3550,1 |
|  |  | Финансовое управление города Батайска | 904 | Х | Х | Х | 165,8 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 1290,2 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | 910 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры города Батайска | 906 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 910 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования города Батайска | 907 | Х | Х | Х | 497,0 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 2481,2 |
|  |  | Управление социальной защиты населения города Батайска | 913 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом города Батайска | 914 | Х | Х | Х | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 875,0 |
|  |  | Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | 917 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 914 | Х | Х | Х | 5769,5 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 41529,5 |
|  |  | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | 902 | Х | Х | Х | 1098,3 | 1153,2 | 1153,2 | 1153,2 | 1153,2 | 1153,2 | 1153,2 | 8017,5 |
| Подпрограмма | Развитие информационных технологий | всего, в том числе: |  |  |  |  | 2117,9 | 1013,1 | 1013,1 | 1013,1 | 1013,1 | 1013,1 | 1013,1 | 8196,5 |
|  |  | Отдел информации и коммуникаций Администрации горда Батайска | 902 | Х | Х | Х | 1330,1 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 3550,1 |
|  |  | Финансовое управление города Батайска | 904 | Х | Х | Х | 165,8 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 1290,2 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | 910 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры города Батайска | 906 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 910 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования города Батайска | 907 | Х | Х | Х | 497,0 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 2481,2 |
|  |  | Управление социальной защиты населения города Батайска | 913 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом города Батайска | 914 | Х | Х | Х | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 875,0 |
|  |  | Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | 917 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 914 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1385,9 | 1013,1 | 1013,1 | 1013,1 | 1013,1 | 1013,1 | 1013,1 | 7464,5 |
|  |  | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 902 | Х | Х | Х | 780,1 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 3000,1 |
|  |  | Финансовое управление города Батайска | 904 | Х | Х | Х | 165,8 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 1290,2 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | 910 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры города Батайска | 906 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 910 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования города Батайска | 907 | Х | Х | Х | 315,0 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 2299,2 |
|  |  | Управление социальной защиты населения города Батайска | 913 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом города Батайска | 914 | Х | Х | Х | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 875,0 |
|  |  | Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | 917 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 914 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Защита информации | всего, в том числе: |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
|  |  | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 902 | Х | Х | Х | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
|  |  | Финансовое управление города Батайска | 904 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | 910 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры города Батайска | 906 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 910 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования города Батайска | 907 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление социальной защиты населения города Батайска | 913 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом города Батайска | 914 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | 917 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 914 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие систем электронного правительства | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 902 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании (оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») | всего, в том числе: |  | Х | Х | Х | 182,0 |  |  |  |  |  |  | 182,0 |
|  |  | Управление образования города Батайска | 907 | Х | Х | Х | 182,0 |  |  |  |  |  |  | 182,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 902 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры города Батайска | 906 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Создание, развитие и сопровождение информационных систем | всего, в том числе: |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |
|  |  | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 902 | Х | Х | Х | 350,0 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в городе Батайске | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 902 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | всего, в том числе: |  |  |  |  | 5769,5 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 41529,5 |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 914 | Х | Х | Х | 5769,5 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 41529,5 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | всего, в том числе: |  |  |  |  | 5769,5 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 41529,5 |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 914 | Х | Х | Х | 5769,5 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 41529,5 |
| Подпрограмма | Развитие печатных средств массовой информации | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1098,3 | 1153,2 | 1153,2 | 1153,2 | 1153,2 | 1153,2 | 1153,2 | 8017,5 |
|  |  | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | 902 | Х | Х | Х | 1098,3 | 1153,2 | 1153,2 | 1153,2 | 1153,2 | 1153,2 | 1153,2 | 8017,5 |

Приложение № 4

к Программе города Батайска

«Информационное общество»

РАСХОДЫ

бюджета города Батайска, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников

на реализацию  программы города Батайска «Информационное общество»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источник финансирования | Объем расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | Информационное общество | всего | 10209,0 | 8626,3 | 8626,3 | 8626,3 | 8626,3 | 8626,3 | 8626,3 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | 723,3 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет города Батайска | 8985,7 | 8126,3 | 8126,3 | 8126,3 | 8126,3 | 8126,3 | 8126,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Подпрограмма | Развитие информационных технологий | всего | 2841,2 | 1013,1 | 1013,1 | 1013,1 | 1013,1 | 1013,1 | 1013,1 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | 723,3 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет города Батайска | 1147,9 | 1013,1 | 1013,1 | 1013,1 | 1013,1 | 1013,1 | 1013,1 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | всего | 5769,5 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет города Батайска | 5769,5 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 | 5960,0 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма | Развитие печатных средств массовой информации | всего | 1598,3 | 1653,2 | 1653,2 | 1653,2 | 1653,2 | 1653,2 | 1653,2 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет города Батайска | 1098,3 | 1153,2 | 1153,2 | 1153,2 | 1153,2 | 1153,2 | 1153,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

Приложение № 5

к Программе города Батайска

«Информационное общество»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей (индикаторов)  программы города Батайска 
«Информационное общество», подпрограмм программы города Батайска «Информационное общество»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые в формуле |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска | процентов | , где N – доля муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска; r – количество муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска в электронном виде; R – общее количество муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска | общее количество муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска |
|  | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными | процентов | N=rRх100%, где N – доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными; r – общее количество обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными; R – общее количество обучающихся | общее количество обучающихся |
|  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | процентов | , где N – доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска; r – количество жителей города Батайска, имеющее доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска; R – общая численность населения города Батайска | численность населения города Батайска |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля рабочих мест в структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | процентов | , где N – доля рабочих мест в структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства; r – количество рабочих мест в структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства; R – общее количество рабочих мест в структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска | общее количество рабочих мест в структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска |
| 1.2. | Количество юридических лиц и должностных лиц структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи | штук | показатель рассчитывается посредством определения количества (учета) юридических лиц и должностных лиц структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи, на отчетную дату | базовые показатели отсутствуют |
| 1.3. | Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию | штук | показатель рассчитывается посредством определения количества (учета) информационных систем, введенных в эксплуатацию на отчетную дату | базовые показатели отсутствуют |
| 1.4. | Доля архивов, в которых используются информационные системы учета (описи) и ведения каталогов в электронном виде | процентов | N=rRх100%, где N – доля архивов, в которых используются информационные системы учета (описи) и ведения каталогов в электронном виде; r – количество архивов, в которых используются информационные системы учета (описи) и ведения каталогов в электронном виде; R – общее количество архивов | общее количество архивов |
| 1.5. | Доля оцифрованных архивных документов архивов | процентов | N=rRх100%, где N – доля оцифрованных архивных документов архивов; r – количество оцифрованных архивных документов архивов; R – общее количество архивных документов архивов | общее количество архивных документов архивов |
| 1.6. | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия со структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска | процентов | N=rRх100%, где N – доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия со структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска; r – количество населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия со структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска; R – общее количество населения города Батайска | общее количество населения города Батайска |
| Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска» |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска; Количество государственных и муниципальных услуг предоставляемых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | процентов штук | , где N – доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ города Батайска, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ; r – количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ города Батайска; R – общее количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска; показатель рассчитывается посредством определения количества (учета) государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | общее количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска базовые показатели отсутствуют |
| Подпрограмма «Развитие печатных средств массовой информации» |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество экземпляров печатных средств массовой информации (газет) | штук | показатель рассчитывается посредством определения тиража печатных средств массовой информации | базовые показатели отсутствуют |

Приложение  № 2 к постановлению

Администрации города Батайска

от 15.11.2013 № 571

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации города Батайска, признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации города Батайска от 17.12.2012 № 3325 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой  программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в городе Батайске на 2013-2015 годы».

2. Постановление Администрации города Батайска от 12.07.2013 № 1912 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 17.12.2012    № 3325 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой  программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в городе Батайске на 2013-2015 годы».

3. Постановление Администрации города Батайска от 17.07.2013 №  2003 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 17.12.2012 №3325 «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в городе Батайске на 2013-2015 годы».

4. Постановление Администрации города Батайска от 16.10.2013 № 259 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 17.12.2012 №3325 «Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в городе Батайске на 2013-2015 годы».

5. Постановление Администрации города Батайска от 17.12.2012 № 3310 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие печатных СМИ в городе Батайске на 2013-2015 годы».

6. Постановление Администрации города Батайска от 29.04.2013 № 887 «О внесении изменений в  муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие печатных СМИ в городе Батайске на 2013-2015 годы».

Начальник общего отдела

Администрация города Батайска                                                                           Л.Ю. Фастова