АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2014             		       № 760			г. Батайск

Об утверждении отчета о выполнении    муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры  города Батайска на 2011-2015 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о выполнении  муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры  города Батайска на 2011-2015 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3.  Контроль над исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы            Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству   Нестерова.А.В.

Мэр города Батайска  				                      			       В.В. Путилин

| Приложение |  |
| --- | --- |
| к постановлению Администрации города Батайска |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 07.04.2014 № 760 |  |
| ОТЧЕТ |  |
| о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |
| муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011-2015 годы» |  |
| по состоянию на «31» декабря 2013 года |  |
| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятий |  |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Всего по Программе |  |  | 148006,1 | 103276,9 | 30,2 | 148006,1 | - | 111860,0 | 36146,1 | - | 103276,9 | - | 74124,6 | 29152,3 | - | 69,8 |  |
| Прочие ПСД | улучшение водоснабжения города | тыс. руб | 1012,4 | 1012,3 | 0,0 | 1012,4 | - | - | 1012,4 | - | 1012,3 | - | - | 1012,3 | - | 100,0 |  |
| Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха № 1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны | улучшение водоснабжения города | тыс. руб | 59483,1 | 34064,8 | 42,7 | 59483,1 | - | 47940,0 | 11543,1 | - | 34064,8 | - | 22521,7 | 11543,1 | - | 57,3 |  |
| Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2 | улучшение водоснабжения города | тыс. руб | 79644,8 | 67327,7 | 15,5 | 79644,8 | - | 63920,0 | 15724,8 | - | 67327,7 | - | 51602,9 | 15724,8 | - | 84,5 |  |
| Изменение проекта по объекту: «Строи-тельство канализа-ционной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и ка-нализационного коллектора от КНС в Южной части го-рода (ЗАО «Батай-ское» до КНС-2»(Завершение строительства) | улучшение водоснабжения города | тыс. руб | 2599,4 | - | 0,0 | 2599,4 | - |  | 2599,4 | - | - | - | - | - | - | 100,0 |  |
| Изменение проекта по объекту: «Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха №1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны» (Завершение строительства) | улучшение водоснабжения города | тыс. руб | 2794,2 | - | 0,0 | 2794,2 | - | - | 2794,2 | - | - | - | - | - | - | 100,0 |  |
| Разработка ПСД по объекту: «Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска (КВС-1)» (4 этап) | улучшение водоснабжения города | тыс. руб | 1600,0 | - | 0,0 | 1600,0 | - | - | 1600,0 | - | - | - |  | - | - | 100,0 |  |
| Строительный и авторский надзоры | улучшение водоснабжения города | тыс. руб | 872,2 | 872,1 | 0,0 | 872,2 | - | - | 872,2 | - | 872,1 | - | - | 872,1 | - | 100,0 |  |
| Начальник общего отдела Л.Ю.Фастова |  |