АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2014                  		    № 762				г. Батайск

Об утверждении  отчета о выполнении

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске на 2012-2015 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске на 2012-2015 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

- Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Нестерова А.В.

# Мэр города Батайска                                                                                                В.В. Путилин

| Приложение |  |
| --- | --- |
| к постановлению Администрации города Батайска |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 07.04.2014 № 762 |  |
| ОТЧЕТ |  |
| о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |
| Муниципальнной долгосрочной целевой программе "Развитие жилищного хозяйства |  |
| в городе Батайске на 2012-2015 годы" |  |  |
| по состоянию на «31» декабря 2013 года |  |
| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятий |  |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Всего |  |  | 41 384,00 | 11 925,60 | 71,20 | 41 384,00 | - | 33 065,80 | 8 318,20 | - | 11 925,60 | - | 4 027,70 | 7 897,90 | - | 100 |  |
| всего |  |  | 33 469,60 | 10 378,60 | 68,90 | 33 469,60 | - | 26 742,20 | 6 727,40 | - | 10 378,60 | - | 4 027,70 | 6 350,90 | - | 100 |  |
| Авиагородок, 37 | Ремонт системы отопления,водоотведения, кровли, установка УУТЭиТ, фасада, энергетическое обследование здания. | тыс. руб. | 3 325,00 | 1 674,40 | 49,60 | 3 325,00 | - | 2 656,70 | 668,30 | - | 1 674,40 | - | 1 010,80 | 663,60 | - | 100 |  |
| Авиагородок, 38 | Ремонт системы отопления, кровли, фасад, ХВС, ГВС,электроснабжение, энергетическое обследование здания | тыс. руб. | 3 325,00 | 1 251,10 | 62,40 | 3 325,00 | - | 2 656,70 | 668,30 | - | 1 251,10 | - | 585,60 | 665,50 | - | 100 |  |
| Вильямса,11 | Ремонт ХВС, кровли, электроснабжения, фасада, энергетическое обследование здания. | тыс. руб. | 1 792,40 | 1 085,80 | 39,40 | 1 792,40 | - | 1 432,10 | 360,30 | - | 1 085,80 | - | 763,70 | 322,10 | - | 100 |  |
| Комсомольская,68 | Ремонт кровли, системы водоотведения, отопления, энергетическое обследование здания | тыс. руб. | 1 172,60 | 231,30 | 80,30 | 1 172,60 | - | 936,90 | 235,70 | - | 231,30 | - | - | 231,30 | - | 100 |  |
| Кирова,2 | Ремонт кровли, фасада, энергетическое обследование здания | тыс. руб. | 510,10 | 95,70 | 81,20 | 510,10 | - | 407,60 | 102,50 | -- | 95,70 | - | - | 95,70 | - | 100 |  |
| Рабочая,98 | Ремонт кровли, фасада, системы водоотведения, ХВС, энергетическое обследование здания | тыс. руб. | 1 346,70 | 820,50 | 39,00 | 1 346,70 | - | 1 076,00 | 270,70 | - | 820,50 | - | 549,80 | 270,70 | - | 100 |  |
| Кирова,7 | Ремонт системы отопления, ХВС, водоотведения, кровли,фасад, УУТЭиТ, энергоснабжения, энергетическое обследование здания | тыс. руб. | 3 270,30 | 1 263,90 | 61,30 | 3 270,30 | - | 2 613,00 | 657,30 | - | 1 263,90 | - | 682,20 | 581,70 | - | 100 |  |
| Литейный,1 | Ремонт системы отопления,ХВС, водоотведения, кровли, фасада, УУТЭиТ, энергетическое обследование здания. | тыс. руб. | 4 241,30 | 750,20 | 82,30 | 4 241,30 | - | 3 388,80 | 852,50 | - | 750,20 | - |  | 750,20 | - | 100 |  |
| Воровского,17 | Ремонт кровли, системы отопления,фасада, энергетическое обследование здания | тыс. руб. | 2 850,00 | 1 005,60 | 64,70 | 2 850,00 | - | 2 277,10 | 572,90 | - | 1 005,60 | - | 435,60 | 570,00 | - | 100 |  |
| Октябрьская,112 | Ремонт кровли, системы водоотведения, отопления, УУТЭиТ, энергетическое обследование здания | тыс. руб. | 2 354,70 | 464,20 | 80,30 | 2 354,70 | - | 1 881,40 | 473,30 | - | 464,20 | - | - | 464,20 | - | 100 |  |
| Орджоникидзе,118 | Ремонт системы отопления, кровли, фасад, УУТЭиТ, энергетическое обследование здания | тыс. руб. | 3 300,40 | 572,60 | 82,60 | 3 300,40 | - | 2 637,00 | 663,40 | - | 572,60 | - | - | 572,60 | - | 100 |  |
| Панфилова,26 | Ремонт кровли,фасада,водоотведения, ХВС, отопления, энергетическое обследование здания | тыс. руб. | 1 102,90 | 211,40 | 80,80 | 1 102,90 | - | 881,20 | 221,70 | - | 211,40 | - | - | 211,40 | - | 100 |  |
| Ушинского,7 | Ремонт системы отопления, ХВС, водоотведения, кровли, фасад, энергоснабжения, энергетическое обследование здания | тыс. руб. | 3 426,90 | 668,50 | 80,50 | 3 426,90 | - | 2 738,10 | 688,80 | - | 668,50 | - | - | 668,50 | - | 100 |  |
| Ушинского,3 | Ремонт кровли, фасад, энергоснабжения, УУТЭиТ, энергетическое обследование здания | тыс. руб. | 1 451,30 | 283,40 | 80,50 | 1 451,30 | - | 1 159,60 | 291,70 | - | 283,40 | - | - | 283,40 | - | 100 |  |
| Перечень домов по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы |  |
| итого |  |  | 7 914,40 | 1 547,00 | 80,50 | 7 914,40 | - | 6 323,60 | 1 590,80 | - | 1 547,00 | - | - | 1547,00 | - | 100 |  |
| ул. Кирова 13 | замена и модернизация лифтов | тыс. руб. | 993,90 | 393,10 | 60,40 | 993,90 | - | 794,10 | 199,80 | - | 393,10 | - | - | 393,10 | - | 100 |  |
| ул. Октябрьская 120 | замена и модернизация лифтов | тыс. руб. | 1 977,00 | 196,90 | 90,00 | 1 977,00 | - | 1 579,60 | 397,40 | - | 196,90 | - | - | 196,90 | - | 100 |  |
| ул. Кирова 13а | замена и модернизация лифтов | тыс. руб. | 993,80 | 762,70 | 23,3 | 993,80 | - | 794,10 | 199,70 | - | 762,70 | - | - | 762,70 | - | 100 |  |
| ул.Энгельса 172 | замена и модернизация лифтов | тыс. руб. | 3 949,70 | 194,30 | 95,0 | 3 949,70 | - | 3155,80 | 793,90 | - | 194,30 | - | - | 194,30 | - | 100 |  |
| Начальник общего отдела Л.Ю.Фастова |  |