Ошибка! Источник ссылки не найден.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2014                	                           № 1408			                     г. Батайск

О     внесении    изменений    в    постановление

Администрации города Батайска от  16.05.2013

№  1000   «Об   утверждении    Инвестиционной

программы   города  Батайска   на  2013  год»  и

об утверждении отчета о реализации Инвестиционной

программы  города  Батайска  на  2013  год.

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска от 23.05.2014 г. № 198 «О внесении изменений в Инвестиционную программу города Батайска на 2013 год» и решением Коллегии Администрации города Батайска от 23.05.2014 г. № 199 «Об утверждении отчета о реализации Инвестиционной программы города Батайска за 2013 год», постановлением Администрации города Батайска от 07.04.2014 № 759 «Об утверждении отчета о ходе реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы «Дорожные работы по реконструкции и капитальному ремонту и содержанию внутригородских муниципальных автомобильных дорог, тротуаров  и внутридворовых проездов на территории города Батайска на 2010-2014 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств», постановлением Администрации города Батайска от 07.04.2014 № 760 «Об утверждении отчета о выполнении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011-2015 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств», постановлением Администрации города Батайска от 03.03.2014 № 442 «Об утверждении  отчета о реализации в 2013 году муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения города Батайска на 2010-2015 годы», постановлением Администрации города Батайска от 28.04. 2014 № 969 «Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования  города Батайска на 2010-2015» по результатам за  2013 год и эффективности использования финансовых средств».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в Постановление Администрации города Батайска от 16.05.2013 № 1000 «Об  утверждении Инвестиционной программы города Батайска на 2013 год»  согласно приложению № 1.

- Утвердить отчет о реализации Инвестиционной программы города Батайска на 2013 год согласно приложению № 2.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Шустова А.В.

# Мэр  города Батайска		                                                                                     В.В. Путилин

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Батайска

от 17.06.2014 № 1408

Инвестиционная программа главных распорядителей бюджетных средств

города Батайска на 2013 год

(млн. рублей)

| № п/п | Главный распорядитель бюджетных средств, наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования | Областной бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление образования города Батайска |
| 1.1 | Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (г. Батайск, микрорайон «Северный») | 73,19 | 66,37 | 6,82 |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» по адресу: г. Батайск, ул. Тельмана, 154» (первый этап реконструкции школы) | 44,36 | 35,44 | 8,92 |
| 1.3 | Строительство спортивного зала МБОУ СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов | 9,54 | 0,00 | 9,54 |
| 1.4 | Капитальный ремонт здания МОУ «Гимназия № 21» по адресу: Авиагородок, 34-а | 6,17 | 0,00 | 6,17 |
| 1.5 | Капитальный ремонт многофункционального помещения МБОУ СОШ № 9 | 2,48 | 0,00 | 2,48 |
| 1.6 | Капитальный ремонт МБ ДОУ № 52 | 8,36 | 6,68 | 1,68 |
| 1.7 | Капитальный ремонт МБ ДОУ № 23 | 8,98 | 7,44 | 1,54 |
| 2. | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска |
| 2.1 | Реконструкция комплекса водопроводных сооружений города Батайска и строительство водовода от цеха № 1 (КВС-1) до Южно-Батайской промышленной зоны | 59,48 | 47,94 | 11,54 |
| 2.2 | Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2 | 79,64 | 63,92 | 15,72 |
| 2.3 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт городских автомобильных дорог общего пользования и тротуаров | 109,04 | 90,34 | 18,70 |
| 3. | МБУЗ «Центральная городская больница» города Батайска Ростовской области |
| 3.1. | Строительство терапевтического корпуса в городе Батайске | 42,25 | 28,00 | 14,25 |
| Всего: | 443,49 | 346,13 | 97,36 |

И.о. начальника общего отдела                                                                              Т.Н. Бойко

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Батайска

от 17.06.2014 № 1408      .

Отчет о реализации Инвестиционной программы города Батайска на 2013 год

(млн. рублей)

| № п/п | Главный распорядитель бюджетных средств, наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования | Областной бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление образования города Батайска |
| 1.1. | Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (г. Батайск, микрорайон «Северный») | 33,02 | 26,20 | 6,82 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» по адресу: г. Батайск, ул. Тельмана, 154» (первый этап реконструкции школы) | 44,36 | 35,44 | 8,92 |
| 1.3. | Строительство спортивного зала МБОУ СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов | 9,54 | 0,00 | 9,54 |
| 1.4 | Капитальный ремонт здания МОУ «Гимназия № 21» по адресу: Авиагородок, 34-а | 2,29 | 0,0 | 2,29 |
| 1.5 | Капитальный ремонт многофункционального помещения МБОУ СОШ № 9 | 1,73 | 0,0 | 1,73 |
| 1.6 | Капитальный ремонт МБ ДОУ № 52 | 8,36 | 6,68 | 1,68 |
| 1.7 | Капитальный ремонт МБ ДОУ № 23 | 7,36 | 5,88 | 1,48 |
| 2. | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска |
| 2.1. | Реконструкция комплекса водопроводных сооружений города Батайска и строительство водовода от цеха № 1 (КВС-1) до Южно-Батайской промышленной зоны | 34,06 | 22,52 | 11,54 |
| 2.2 | Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2 | 67,33 | 51,60 | 15,73 |
| 2.3. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт городских автомобильных дорог общего пользования и тротуаров | 73,25 | 54,55 | 18,70 |
| 3. | МБУЗ «Центральная городская больница» города Батайска Ростовской области |
| 3.1. | Строительство терапевтического корпуса в городе Батайске | 42,25 | 28,00 | 14,25 |
| Всего: | 323,55 | 230,87 | 92,68 |

И.о. начальника общего отдела                                                                              Т.Н. Бойко