Приложение к постановлению

Администрации города Батайска

От 04.12.2012 № 3173

Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Ремонт жилищного фонда  и имущества

муниципального образования «Город Батайск» на 2012-2015 годы»

| Дата принятия решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы | Служебная записка |
| --- | --- |
| Разработчик и исполнитель муниципальной долгосрочной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (далее – УЖКХ) Все исполнители работ выбираются на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
| Цели и задачи муниципальной долгосрочной целевой программы | - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства Организация адресной поддержки предприятий и организаций жилищной сферы за счет средств бюджетных и внебюджетных источников для проведения ремонта многоквартирных домов и муниципального имущества; |
| Сроки реализации муниципальной долгосрочной целевой программы | 2012-2015 годы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной долгосрочной целевой программы | - снижение уровня общего износа жилищного фонда; - создание комфортных условий для проживания граждан, обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения и безопасности проживания - ликвидация угрозы чрезвычайных ситуаций в жилищной сфере |
| Объем и источники финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы | Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составит-68 152,0 тыс. руб., в том числе: 68 152,0 тыс. руб.-местного бюджета. Из них по годам: 2012 год -31799,5 тыс. руб. 2013 год- 10403,1 тыс. руб. 2014 год- 10975,1 тыс. руб. 2015 год- 14974,3 тыс. руб. |
| Система организации контроля за ходом реализации муниципальной долгосрочной целевой программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация города Батайска и коллегия Администрации города Батайска. Текущий контроль за ходом исполнения программы осуществляет УЖКХ, которое обеспечивает информацию о ходе реализации мероприятий Программы и состоянии их финансового обеспечения. При необходимости УЖКХ в установленном порядке вносит корректировки и изменения мероприятий программы. |

- Характеристика проблемы, включая анализ причин возникновения.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг и износом объектов муниципальной собственности.

Данная ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды. Следствием высокого износа и технической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, несоответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, в том числе объектов муниципальной собственности, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в жилищной сфере необходим программный подход к решению средне- и краткосрочных задач муниципального коммунального комплекса

- Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа  направлена на обеспечение устойчивого функционирования коммунального комплекса, повышение качества коммунальных услуг, снижение износа основных фондов, в том числе объектов муниципальной собственности, недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций в жилищной сфере

2.1. Целями  программы являются:

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-повышение эффективности использования капитальных вложений;

-недопущение ЧС при содержании жилищного фонда;

-повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Реализация программы может осуществляться в таких формах, как:

-обеспечение проведения  ремонта многоквартирных домов;

-предоставление финансовой поддержки управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам для

-недопущения ЧС при содержании жилищного фонда;

-обеспечение выполняемых работ проектно-сметной документацией;

-ремонт и содержание муниципальных квартир и муниципального имущества.

2.3. Для достижения целей намечается решить следующие задачи:

-реализовать механизм финансирования работ по ремонту многоквартирных домов;

-организовать адресную поддержку управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов за счет средств Фонда, областного и городского бюджетов для недопущения ЧС при содержании жилищного фонда;

-обеспечение выполняемых работ проектно-сметной документацией.

2.4. Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий настоящей муниципальной долгосрочной  целевой программы.

3. Перечень и  описание программных мероприятий.

Для  обеспечения реализации муниципальной долгосрочной целевой программы планируется выполнить следующие мероприятия и работы:

- капитальный ремонт инженерного оборудования;

- капитальный ремонт фасадов и конструктивных элементов жилых домов;

- ремонт муниципальных квартир;

- выполнение ремонта инженерного оборудования МКД для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- разработка проектно-сметной документации ремонта МКД и муниципальных квартир.

Перечень программных мероприятий  представлен в таблице №1.

Таблица №1

Перечень программных мероприятий.

| № п\п | Содержание работ | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Инвентаризация бесхозных объектов | УЖКХ | Местный бюджет | 1500,0 | 1582,5 | 1669,5 | 1836,5 |
| 2 | Установка счетчиков | УЖКХ | Местный бюджет | 700,0 | 1115,4 | 1176,5 | 1294,2 |
| 3 | Разработка ПСД | УЖКХ | Местный бюджет | 14500,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Земельный налог | УЖКХ | Местный бюджет | 32,7 | 29,5 | 31,2 | 34,5 |
| 5 | Капитальный ремонт теплотрассы | УЖКХ | Местный бюджет | 4473,5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Капитальный ремонт ограждения | УЖКХ | Местный бюджет | 498,2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ремонт колонок и колодцев | УЖКХ | Местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Утепление фасада жилого дома по ул. Шмидта 121 | УЖКХ | Местный бюджет | 3295,2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | УЖКХ | Местный бюджет | 3099,8 | 3975,7 | 4194,4 | 4613,9 |
| 10 | Содержание и обследование насосной станции | УЖКХ | Местный бюджет | 0 | 3100,0 | 3270,5 | 3597,6 |
| 11 | Снос и вывоз аварийного жилья | УЖКХ | Местный бюджет | 0 | 600,0 | 633,0 | 696,3 |
| 12 | Капитальный ремонт муниципального имущества | УЖКХ | Местный бюджет | 3280,6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Приобретение насоса | УЖКХ | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2901,3 |
| 14 | Субсидия на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г. Батайск. пер. Городской, 18. | УЖКХ | Местный бюджет | 219,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе |  |  | 31799,5 | 10403,1 | 10975,1 | 14974,3 |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения и фактическому финансированию.

- Сроки реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы

Сроки реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  2012-2015 годы

- Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы  и целевые индикаторы.

Реализация предусмотренных мероприятий муниципальной долгосрочной  целевой  программы позволит получить следующие результаты:

- повысить эффективность эксплуатации жилищного фонда при одновременном повышении уровня комфорта в квартирах;

- сократить затраты на восстановительный ремонт мест общего пользования и жилых квартир;

- обеспечить недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций в эксплуатации МКД;

- обеспечить проектно-сметной документацией ремонт МКД и муниципальных квартир;

- снизить уровень неплатежей населения

-снизить уровень общего износа жилищного фонда;

-создать комфортные условия для проживания граждан, обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения и безопасности проживания

-ликвидировать угрозы чрезвычайных ситуаций в жилищной сфере

Оценка результатов реализации муниципальной долгосрочной  целевой  программы будет проводиться по итогам 2012,2013,2014, 2015 годов.

- Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

Муниципальная долгосрочная  целевая  программа предусматривает  решение проблем с учетом возможностей финансирования из муниципального бюджета -68 152,0   тыс. руб.

7.Описание  системы управления  реализацией муниципальной долгосрочной  целевой  программы

Все исполнители работ выбираются на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Текущий контроль за ходом исполнения программы осуществляет УЖКХ, которое обеспечивает информацию о ходе реализации мероприятий программы и состоянии их финансового обеспечения.

При необходимости УЖКХ в установленном порядке вносит корректировки и изменения мероприятий программы.

Начальник общего отдела                                                                         Л.Ю.Фастова