Приложение№1

к постановлению Администрации города Батайска

от 17.12.2012 № 3315

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ БАТАЙСКЕ НА 2012-2015 ГОДЫ»

I. Паспорт долгосрочной целевой программы

«Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске на 2012-2015 годы»

| 1.1. Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске на 2012-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки Программы | - Постановление Администрации Ростовской области от 12.08.2011г. №520 « Об областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области на 2012 – 2015 годы» |
| 1.3. Заказчик Программы | Администрация города Батайска |
| 1.4. Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (далее – УЖКХ) |
| 1.5. Основные цели Программы | - улучшение технического состояния многоквартирных домов и создание благоприятных условий для дальнейшего реформирования системы управления жилищным фондом; |
| 1.6. Основные задачи Программы | - обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов в целях приведения их в нормативное техническое состояние; - формирование правового и финансового механизма замены и модернизации лифтов; - создание условий для управления многоквартирными домами |
| 1.7. Сроки реализации Программы | 2012-2015 годы. Программа не предусматривает этапов реализации |
| 1.8. Структура Программы | Паспорт Программы; Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; Раздел 2. Основные цели и задачи Программы; Раздел 3. Сроки реализации Программы; Раздел 4. Целевые индикаторы и показатели Программы; Раздел 5. Система программных мероприятий. Ресурсное обеспечение Программы; Раздел 6. Нормативное обеспечение; Раздел 7. Механизм реализации Программы. Организация управления и контроль над ходом реализации Программы; Раздел 8. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы; |
| 1.10. Мероприятия Программы | - капитальный ремонт многоквартирных домов; - замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы; - создание условий для управления многоквартирными домами. |
| 1.11. Исполнитель и соисполнитель Программы | Администрация города Батайска, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска |
| 1.12. Участники Программы | управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (далее – ЖСК), жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, обслуживающие организации, собственники помещений в многоквартирных домах |
| 1.10. Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников составляет 136299,395 тыс. рублей в 2012 году 26787,2 тыс. рублей, в 2013 году 35231,153 тыс. рублей; в 2014 году 38092,842 тыс. рублей; в 2015 году -36188,2 тыс. рублей. в том числе за счет средств областного бюджета: в 2012 году 19262,4 тыс. рублей, в 2013 году 26742,2 тыс. рублей, в 2014 году 28914,3 тыс. рублей, в 2015 году -28914,3 тыс. рублей. за счет средств местного бюджета: в 2012 году 4944,2 тыс. рублей, в 2013 году 6727,4 тыс. рублей, в 2014 году 7273,9 тыс. рублей, в 2015 году -7273,9 тыс. рублей. за счет средств собственников: в 2012 году 2189,4 тыс. рублей, в 2013 году 1761,553 тыс. рублей, в 2014 году 1904,642 тыс. рублей, в 2015 году -0 тыс. рублей. Источники финансирования Программы – средства областного и городского бюджетов, собственников на условиях долевого финансирования. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в сроки утверждения областного и городского бюджетов. Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в бюджете муниципального образования «Город Батайск». |
| 1.11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Проведение капитального ремонта не менее 10,2 тыс. м2 общей площади многоквартирных домов; - замена и модернизация 10 лифтов; - обучение 5 человек основам управления многоквартирными домами |
| 1.13. Система организации контроля над реализацией Программы | Контроль над ходом реализации Программы осуществляют Администрация города Батайска в соответствии с полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |

- Начальник общего отдела                                                                   Л.Ю.Фастова