КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24.10.2014 г.                                                 №  277                                              город  Батайск

О рассмотрении отчета о ходе работ по

Муниципальной программе «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности»

за  9 месяцев 2014 года и эффективности

использования финансовых средств

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 08.10.2013     № 198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника экономического отдела Администрации города Батайска       Задоя В.А.,

Коллегия Администрации города решила:

- Утвердить отчет за 9 месяцев 2014 года о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» согласно приложению.

- Начальнику экономического отдела Администрации города Батайска Задоя В.А.  в течение 15 рабочих дней после решения Коллегии Администрации города Батайска разместить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 9 месяцев 2014 года и эффективности использования финансовых средств на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике А.В. Шустова.

Председатель Коллегии,

Мэр города Батайска                                                                      		               В.В.Путилин

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за  9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Проведение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Главные распорядители города Батайска | X | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 404,0 | 0,0 | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие Проведение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Милованова А.В. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Администрации города Батайска, Е.А. Косарева – председатель КУИ города Батайска | X | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | X | X | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Проведение обязательных энергетических обследований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных, бюджетных учреждений города | Главные распорядители города Батайска | X | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | - | - | - |  |
| 2.1 | Контрольное событие Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных, бюджетных учреждений города | Задоя В.А. - Начальник экономического отдела Администрации города Батайска | X | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | X | X | X |  |