ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2012 № 81

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении Регионального плана

внедрения универсальной электронной карты

на территории Ростовской области на 2012 – 2013 годы

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Региональный план внедрения универсальной электронной карты на территории Ростовской области на 2012 – 2013 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что методическое обеспечение деятельности по реализации Регионального плана внедрения универсальной электронной карты на территории Ростовской области на 2012 – 2013 годы осуществляется министерством информационных технологий и связи Ростовской области.

3. Руководителям органов исполнительной власти Ростовской области, указанным в приложении к настоящему постановлению:

3.1. Организовать в пределах своей компетенции реализацию Регионального плана внедрения универсальной электронной карты на территории Ростовской области на 2012 – 2013 годы.

3.2. Обеспечить необходимые доработки информационных систем, операторами которых они являются, для обеспечения предоставления услуг с использованием универсальных электронных карт на 2012 – 2013 годы.

3.3. Назначить лиц, ответственных за предоставление официальной информации о проведении мероприятий по обеспечению готовности взаимодействия универсальной электронной карты с инфраструктурой электронного правительства на территории Ростовской области в министерство информационных технологий и связи Ростовской области.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г.

Губернатор

Ростовской области		В.Ю. Голубев

Постановление вносит

министерство информационных

технологий и связи Ростовской области

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 06.02.2012 № 81

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН

внедрения универсальной электронной карты на территории Ростовской области на 2012 – 2013 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение готовности выпуска универсальных электронных карт |  |  |
| 1.1. | Организация пунктов приема заявлений и пунктов выдачи универсальных электронных карт | I квартал 2012 г. | уполномоченная организация Ростовской области |
| 1.2. | Организация и проведение отбора организации для осуществления персонализации универсальных электронных карт | II квартал 2012 г. | уполномоченная организация Ростовской области* |
| 1.3. | Организация и проведение отбора организации для изготовления заготовок универсальных электронных карт | II квартал 2012 г. | уполномоченная организация Ростовской области |
| 1.4. | Выпуск универсальных электронных карт на территории Ростовской области по заявлениям граждан | с 1 января 2013 г. | уполномоченная организация Ростовской области |
| 2. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на территории Ростовской области |  |  |
| 2.1. | Подготовка проекта постановления Правительства Ростовской области «О порядке внедрения и использования универсальной электронной карты на территории Ростовской области» | конец I квартала 2012 г. | уполномоченный орган Ростовской области** |
| 2.2. | Разработка и утверждение порядка подачи гражданином заявления о выдаче и замене универсальной электронной карты | конец I квартала 2012 г. | уполномоченный орган Ростовской области |
| 3. | Мероприятия по обучению населения Ростовской области |  |  |
| 3.1. | Разработка плана мероприятий по обучению граждан применению универсальной электронной карты | III квартал 2012 г. | уполномоченный орган Ростовской области, уполномоченная организация Ростовской области |
| 3.2. | Реализация мероприятий по обучению граждан применению универсальной электронной карты | IV квартал 2012 г. | уполномоченный орган Ростовской области, уполномоченная организация Ростовской области |
| 4. | Мероприятия по информированию населения Ростовской области |  |  |
| 4.1. | Размещение информации об универсальной электрон-ной карте на сайтах (порталах) информационно-телекоммуникационной сети Интернет | I квартал 2012 г. | уполномоченный орган Ростовской области, уполномоченная организация Ростовской области |
| 5. | Обеспечение готовности взаимодействия универсальной электронной карты с инфраструктурой электронного правительства на территории Ростовской области |  |  |
| 5.1. | Модернизация информационных систем органов исполнительной власти Ростовской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронной форме с использованием универсальной электронной карты в инфраструктуре электронного правительства | III квартал 2012 г. | уполномоченный орган Ростовской области, органы исполнительной власти Ростовской области*** |
| 5.2. | Проведение тестирования и доработок информа-ционных систем органов исполнительной власти Ростовской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронной форме с использованием универсальной электронной карты, в целях взаимодействия с системой универсальной электронной карты | III квартал 2012 г. | уполномоченный орган Ростовской области, органы исполнительной власти Ростовской области |
| 6. | Проведение мероприятий по отладке информационных систем уполномоченной организации Ростовской области |  |  |
| 6.1. | Проведение тестирования информационных систем уполномоченной организации Ростовской области | IV квартал 2012 г. | уполномоченный орган Ростовской области, уполномоченная организация Ростовской области |

* В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Ростовской области от 28.02.2011 № 89 «О создании государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный центр информационных систем» уполномоченной организацией Ростовской области определено государственное автономное учреждение Ростовской области «Региональный центр информационных систем» (ГАУ РО «РЦИС»).

** В соответствии с пунктом 2.1.43 пункта 2.1 приложения № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 09.12.2011 № 213 «Об утверждении Положения о министерстве информационных технологий и связи Ростовской области» министерство информационных технологий и связи Ростовской области является уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области по организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт.

*** Органы исполнительной власти Ростовской области, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием универсальных электронных карт. К ним относятся:

министерство здравоохранения Ростовской области;

министерство транспорта Ростовской области;

министерство труда и социального развития Ростовской области;

министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

управление записи актов гражданского состояния Ростовской области;

управление государственной службы занятости населения Ростовской области;

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области.

Начальник общего отдела

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин