Приложение

к решению коллегии

Администрации

города Батайска

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | УЖКХ г. Батайска | Грейдирование, срезка обочин, установка знаков ориентирования, ямочный ремонт дорог, зимнее содержание дорог. Освоение планируется в 4 квартале 2022года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 181092,6 | 181092,6 | 124459,5 | Мероприятие в процессе реализации |
| 1.2 |  | Основное мероприятие 1.2 Объекты в рамках национального проекта РО «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | УЖКХ г. Батайска | Ремонт внутригородских дорог по ул. Заводская на участке от ул. Энгельса до ул. 1-й пятилетки | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 517,3 | 517,3 | 208,5 | Возникшая экономия согласовывается на реализацию новых проектов |
|  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 181609,9 | 181609,9 | 124668,0 |  |
|  |  | Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 173,0 | 173,0 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации |
| 2.2 |  | Основное мероприятие 2.2 Работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | УЖКХ г. Батайска | Автомобильная дорога по ул. Огородная (на отрезке от ул. Куйбышева до пер. Короткий) в городе Батайске Ростовской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 441,1 | 441,1 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации |
|  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 614,1 | 614,1 | 0,0 |  |
| 3 |  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие 3.1 Обустройство пешеходных переходов | УЖКХ г. Батайска | Установка перильных ограждений Освоение планируется в 4 квартале 2022года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7993,3 | 7993,3 | 5934,6 | Мероприятие в процессе реализации |
| 3.2 |  | Основное мероприятие 3.2 Строительство светофорных объектов | УЖКХ г. Батайска | Освоение планируется в 4 квартале 2022года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации |
| 3.3 |  | Основное мероприятие 3.3 ПСД светофорных объектов и экспертиза | УЖКХ г. Батайска | Освоение планируется в 4 квартале 2022года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации |
| 3.4 |  | Основное мероприятие 3.4 Строительство освещения на пешеходных переходах | УЖКХ г. Батайска | Освоение планируется в 4 квартале 2022года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3440,1 | 3440,1 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации |
| 3.5 |  | Основное мероприятие 3.5 Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайск | Администрация г. Батайска | Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайск | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4453,6 | 4453,6 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации |
|  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 17537,0 | 17537,0 | 5934,6 |  |
|  |  | Итого по программе |  |  |  |  | 199761,0 | 199761,0 | 130602,6 |  |