Таблица 8

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство» за отчетный период 1 полугодие 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Благоустройство города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1.1 Очистка города от мусора | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 25000,0 | 25000,0 | 12845,1 | Мероприятия в процессе реализации |
| 1.2 |  | Основное мероприятие 1.2 Ремонт элементов внешнего благоустройства | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 23577,7 | 23577,7 | 7726,7 | Мероприятия в процессе реализации |
| 1.3 |  | Основное мероприятие 1.3 Приобретение объектов благоустройства (приобретение техники) | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 |  | Основное мероприятие 1.4 Общественные работы, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 360,0 | 360, | 123,4 | Мероприятия в процессе реализации |
| 1.5 |  | Основное мероприятие 1.5 Содержание и организация мест захоронения | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 |  | Основное мероприятие 1.6 Техническое обслуживание сетей наружного освещения | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 |  | Основное мероприятие 1.7 Оплата потребления электрическое энергии сетей наружного освещения | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8 |  | Основное мероприятие 1.8 Прочие виды работ | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 |  | Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1 Водопонижение | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11005,8 | 11005,8 | 5718,9 | Мероприятия в процессе реализации |
| 2.2 |  | Основное мероприятие 2.2 Услуги по санитарному состоянию города | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |  |