Приложение

к решению коллегии

Администрации

города Батайска

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство» за отчетный период за 6 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Благоустройство города Батайска»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Основное  мероприятие 1.1  Очистка города от мусора | УЖКХ г. Батайска | Вывоз ТБО из урн, вывоз веток, патрульная уборка, ручная уборка территорий и остановок, ликвидация незаконных свалок. Освоение планируется в 4 квартале 2023года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13473,1 | 13473,1 | 3113,7 | Мероприятие в процессе реализации |
| 1.2 | | Основное мероприятие 1.2 Ремонт элементов внешнего благоустройства | УЖКХ г. Батайска | Ремонт и содержание фонтана, ремонт остановок и скамеек | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | | Основное мероприятие 1.3 Приобретение объектов благоустройства (приобретение техники) | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1190,6 | 1190,6 | 1044,0 | Мероприятие в процессе реализации |
| 1.4 | | Основное мероприятие 1.4 Общественные работы, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | | Основное мероприятие 1.5 Содержание и организация мест захоронения | УЖКХ г. Батайска | Ликвидация несанкционированных свалок в местах захоронения. Освоение планируется в 4 квартале 2023 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 19910,9 | 19910,9 | 592,0 | Мероприятие в процессе реализации |
| 1.6 | | Основное мероприятие 1.6 Техническое обслуживание сетей наружного освещения | УЖКХ г. Батайска | Обслуживание сетей наружного освещения. Освоение планируется в 4 квартале 2023 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 41,0 | 41,0 | 5,6 | Мероприятие в процессе реализации |
| 1.7 | | Основное мероприятие 1.7 Оплата потребления электрическое энергии сетей наружного освещения | УЖКХ г. Батайска | Оплата потребления электрическое энергии сетей наружного освещения. Освоение планируется в 4 квартале 2023 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 606,0 | 606,0 | 263,7 | Мероприятие в процессе реализации |
| 1.8 | | Основное мероприятие 1.8 Проект инициативное бюджетирование. | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4810,5 | 4810,5 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации |
| 1.9 | | Основное мероприятие 1.9 Прочие виды работ | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | | **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | **40032,1** | **40032,1** | **5019,0** |  |
| 2 | | **Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»»** | | | | | | | | |
| 2.1 | | Основное мероприятие 2.1 Водопонижение | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5000,0 | 5000,0 | 1738,4 | Мероприятие в процессе реализации |
| 2.2 | | Основное мероприятие 2.2 Услуги по санитарному состоянию города | УЖКХ г. Батайска | Валка деревьев, озеленение, покос, отлов бродячих собак, противоклещевая обработка. Освоение планируется в 4 квартале 2023года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6690,0 | 6690,0 | 2393,3 | Мероприятие в процессе реализации |
| 2.3 | | Основное мероприятие 2.3 «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов» (Компенсация вреда, нанесенного водным биологическим ресурсам) | Архитектура  г. Батайска | Заселение молоди в водные биологические ресурсы водных объектов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 596,6 | 596,6 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации |
|  | | **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | **12286,6** | **12286,6** | **4131,7** |  |
|  | | **Итого по программе** |  |  |  |  | **52318,7** | **52318,7** | **9150,7** |  |