Таблица 8

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» за отчетный период 1 полугодие 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1.1 Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества в МКД | УЖКХ г. Батайска, КУИ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2000,0 | 2000,0 | 1518,7 | Мероприятия в процессе реализации |
| 1.2 |  | Основное мероприятие 1.2 Обслуживание информационной базы | УЖКХ г. Батайска, КУИ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 752,0 | 752,0 | 134,5 | Мероприятия в процессе реализации |
| 1.3 |  | Основное мероприятие 1.3 Приобретение жилого помещения для предоставления по договору найма | УЖКХ г. Батайска, КУИ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1815,6 | 1815,6 | 0 |  |
| 1.4 |  | Основное мероприятие 1.4 Субсидии некоммерческим организациям «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» залесье | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 296,1 | 296,1 | 0 |  |
| 2 |  | Подпрограмма «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1 Строительство, ремонт, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 421,7 | 421,7 | 130,7 | Мероприятия в процессе реализации |
| 2.2 |  | Основное мероприятие 2.2 Комплексное развитие моногородов и промышленных зон | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 |  | Основное мероприятие 2.3 Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 |  | Основное мероприятие 2.4 Средства резервного фонда Правительства в том числе софинансирование (приобретение котельных) | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 |  | Подпрограмма «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие 3.1 Содержание и текущий ремонт объектов, муниципального имущества | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 500,0 | 500,0 | 0 |  |
| 3.2 |  | Основное мероприятие 3.2 Содержание и обследование насосной станции | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1511,1 | 1511,1 | 520,5 | Мероприятия в процессе реализации |
| 3.3 |  | Основное мероприятие 3.3 Налоги | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1928,2 | 1928,2 | 971,2 | Мероприятия в процессе реализации |
| 3.4 |  | Основное мероприятие 3.4 Инвентаризация бесхозных объектов | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2196,0 | 2196,0 | 199,02 | Мероприятия в процессе реализации |
| 3.5 |  | Основное мероприятие 3.5 Обеспечение выполнения функций аппарата УЖКХ г. Батайска | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 19635,4 | 19635,4 | 8177,6 | Мероприятия в процессе реализации |
| 3.6 |  | Основное мероприятие 3.6 Прочие виды работ и услуг | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5000,0 | 5000,0 | 0 |  |
| 3.7 |  | Основное мероприятие 3.7 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 617,7 | 617,7 | 0 |  |