Приложение

к решению коллегии

Администрации

города Батайска

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска»

за 6 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества в МКД | УЖКХ г. Батайска, КУИ г. Батайска | | Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества в МКД, ремонт квартир. Освоение планируется в 4 квартале 2023года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2993,8 | 2993,8 | 2126,37 | Мероприятие в процессе реализации |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обслуживание информационной базы | УЖКХ г. Батайска | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Субсидии некоммерческим организациям «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» залесье | УЖКХ г. Батайска | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  Ремонт Муниципального жилья | УЖКХ г. Батайска | | Ремонт муниципального жилья. Освоение планируется в 4 квартале 2023года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3222,3 | 3222,3 | 317,0 | Мероприятие в процессе реализации |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5  Оплата коммунальных услуг за муниципальное жилье | УЖКХ г. Батайска | | Оплата коммунальных услуг за муниципальное жилье. Освоение планируется в 4 квартале 2023года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 379,9 | 379,9 | 218,86 | Мероприятие в процессе реализации |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | |  |  |  | **6596,0** | **6596,0** | **2662,23** |  |
| 2 | **Подпрограмма «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайск»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, ремонт, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | УЖКХ г. Батайска | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Комплексное развитие моногородов и промышленных зон | УЖКХ г. Батайска | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | УЖКХ г. Батайска | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Средства резервного фонда Правительства в том числе софинансирование | УЖКХ г. Батайска | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3943,2 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | |  |  |  | **3943,2** | **3943,2** | **0,0** |  |
| 3 | **Подпрограмма «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск»»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание и текущий ремонт объектов, муниципального имущества | УЖКХ г. Батайска,  КУИ г. Батайска | Содержание и текущий ремонт объектов, муниципального имущества. Освоение планируется в 4 квартале 2023года | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3795,7 | 3795,7 | 2408,12 | Мероприятие в процессе реализации |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Содержание и обследование насосной станции | УЖКХ г. Батайска | Содержание и обследование насосной станции. Освоение планируется в 4 квартале 2023года | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2155,2 | 2155,2 | 945,53 | Мероприятие в процессе реализации |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Налоги | УЖКХ г. Батайска | Уплата налогов. Освоение планируется в 4 квартале 2023года | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1935,8 | 1935,8 | 1935,71 |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 Инвентаризация бесхозных объектов | УЖКХ г. Батайска | Инвентаризация бесхозных объектов. Освоение планируется в 4 квартале 2023года | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1000,0 | 1000,0 | 120,0 | Мероприятие в процессе реализации |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5 Обеспечение выполнения функций аппарата УЖКХ г. Батайска | УЖКХ г. Батайска | Заработная плата. Освоение планируется в 4 квартале 2023года | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 33579,0 | 33579,0 | 12117,67 | Мероприятие в процессе реализации |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6 Прочие виды работ и услуг | УЖКХ г. Батайска |  | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям | УЖКХ г. Батайска | Субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям. Освоение планируется в 4 квартале 2023года | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 60020,8 | 60020,8 | 0,37 | Мероприятие в процессе реализации. |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей | УЖКХ г. Батайска |  | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4645,7 | 4645,7 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации. |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  | |  |  | **107132,2** | **107132,2** | **17527,40** |  |
|  | **Итого по программе** |  |  | |  |  | **117671,4** | **117671,4** | **20189,63** |  |