Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2015г.      	                	               №    1549    		                                 г. Батайск

О     внесении    изменений    в    постановление

Администрации города Батайска от 17.06.2014

№ 1413 «Об   утверждении    Инвестиционной

программы   города  Батайска   на  2014  год»  и

об утверждении отчета о реализации Инвестиционной

программы  города  Батайска  за  2014  год.

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска Ростовской области от 22.05.2015 года № 90 «О внесении изменений в Инвестиционную программу города Батайска на 2014 год» и решением Коллегии Администрации города Батайска Ростовской области от 22.05.2015 года № 91 «Об утверждении отчета о реализации Инвестиционной программы города Батайска за 2014 год», постановлением Администрации города Батайска от 30.04.2015 № 839 «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население города Батайска» по результатам за 2014 год» и эффективности использования финансовых средств, постановлением Администрации города Батайска от 30.04.2015 № 840 «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» за 2014 год», постановлением Администрации города Батайска от 30.04.2015 № 836 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» за 2014 год».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в Постановление Администрации города Батайска от 17.06.2014 № 1413 «Об  утверждении Инвестиционной программы города Батайска на 2014 год»  согласно приложению № 1.

- Утвердить отчет о реализации Инвестиционной программы города Батайска за 2014 год согласно приложению № 2.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Шустова А.В.

# Мэр города Батайска							  		В.В. Путилин

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Батайска

от     05.08.2015 г._  №_1549_

Инвестиционная программа главных распорядителей бюджетных средств

города Батайска на 2014 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Главный распорядитель бюджетных средств, наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление образования города Батайска |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в городе Батайске, микрорайон Северный | 133 844,4 | 0 | 25 123,0 | 108 721,4 |
| 1.2. | Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в городе Батайске, микрорайон Западный | 30 480,7 | 27 965,0 | 2 515,7 | 0 |
| 1.3. | Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в городе Батайске, микрорайон Восточный | 24 815,7 | 22 300,0 | 2 515,7 | 0 |
| 1.4. | Капитальный ремонт МБ ДОУ №45 | 30 132,3 | 0 | 6 026,5 | 24 105,8 |
| 1.5. | Приобретение помещений под детские сады (Книжный,11б) | 20 350,0 | 0 | 4 070,0 | 16 280,0 |
| 1.6. | Приобретение помещений под детские сады (Комарова 202) | 21 081,4 | 0 | 3 886,2 | 17 195,2 |
| 1.7. | Приобретение помещений под детские сады (Садовая 182,184) | 60 506,0 | 0 | 12 101,2 | 48 404,8 |
| 2. | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция комплекса водопроводных сооружений города Батайска и строительство водопровода от цеха № 1 (КВС-1) до Южно-Батайской промышленной зоны | 22 113,3 | 17 668,5 | 4 444,8 | 0 |
| 2.2. | Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайской») и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО «Батайской») до КНС-2 | 37 936,3 | 30 311,0 | 7 625,3 | 0 |
| 2.4. | Строительство светофоров | 6453,0 | 0 | 6453,0 | 0 |
| Всего: |  | 387 713,1 | 98 244,5 | 74 761,4 | 214 707,2 |

Начальник общего отдела                                                                   В.С. Мирошникова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Батайска

от     05.08.2015 г._  №_1549_

Отчет о реализации Ивестиционной программы главных распорядителей бюджетных средств города Батайска за 2014 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Главный распорядитель бюджетных средств, наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление образования города Батайска |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в городе Батайске, микрорайон Северный | 60 378,52 | 0 | 16 591,5 | 43 787,02 |
| 1.2. | Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в городе Батайске, микрорайон Западный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в городе Батайске, микрорайон Восточный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Капитальный ремонт МБ ДОУ №45 | 30 132,28 | 0 | 6 026,48 | 24 105,8 |
| 1.5. | Приобретение помещений под детские сады (Книжный,11б) | 16 280,0 | 0 | 0 | 16 280,0 |
| 1.6. | Приобретение помещений под детские сады (Комарова 202) | 15 544,8 | 0 | 0 | 15 544,8 |
| 1.7. | Приобретение помещений под детские сады (Садовая 182,184) | 48 404,8 | 0 | 0 | 48 404,8 |
| 2. | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция комплекса водопроводных сооружений города Батайска и строительство водопровода от цеха № 1 (КВС-1) до Южно-Батайской промышленной зоны | 22 011,8 | 17 668,4 | 4343,4 | 0 |
| 2.2. | Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайской») и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО «Батайской») до КНС-2 | 32 411,4 | 25 160,7 | 7 250,7 | 0 |
| 2.3. | Строительство светофоров | 5 091,7 | 0 | 5 091,7 | 0 |
| Всего: |  | 230 255,3 | 42 829,1 | 39 303,78 | 148 122,42 |

Начальник общего отдела                                                                   В.С. Мирошникова