

                                 Таблица № 1


	
	УТВЕРЖДЕН[footnoteRef:1] [1: Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается решением Коллегии Администрации города Батайска.] 


Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 17.07.2026 № 38)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ[footnoteRef:2] [2: При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.] 


[bookmark: _Hlk204077239]«Развитие транспортной системы»[footnoteRef:3],[footnoteRef:4] [3:  Указывается наименование муниципальной программы.]  [4: Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы. ] 

ЗА 6 месяцев 2026 года [footnoteRef:5] [5: Указывается отчетный период (например, «за январь № года», «за II квартал № года», «за № год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.




] 










1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ*
	[bookmark: _Ref129269405]Плановое значение на конец текущего года
	[bookmark: _Ref141720757]Информационная система*
	[bookmark: _Ref129269215]Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель муниципальной (комплексной) программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города Батайска с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 1 человека на 100 тыс. населения»

	1.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	возрастающий
	Километров тысяч метров
	   50
	Статистические данные
	50
	отсутствует
	

	1.2
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	возрастающий
	Километров тысяч метров
	2,79
	Статистические данные
	2,79
	Отсутствует
	

	1.3
	Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 100 тыс. населения
	убывание
	человек
	3
	Данные МВД
	1
	Отсутствует
	









2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	[bookmark: _Hlk205286949]


	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*1007
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Развитие транспортной системы (всего), 
в том числе:
	339 078,5
	333 516,4
	333 516,4
	192 061,0
	91 729,3
	27,5
	

	Бюджетные источники:
	339 078,5
	333 516,4
	333 516,4
	94 299,9
	91 729,3
	27,6
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	102 393,0
	96 830,4
	96 830,4
	19 018,8
	19 018,8
	19,6
	

	- Местный бюджет
	236 685,5
	236 686,0
	236 686,0
	75 281,1
	72 710,5
	30,7
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Муниципальный проект «Местная дорожная сеть», в том числе:
	103 236,2
	19 018,8
	19 018,8
	19 018,8
	19 018,8
	100,0
	

	Бюджетные источники:
	103 236,2
	19 018,8
	19 018,8
	19 018,8
	19 018,8
	100,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	102 393,0
	19 018,8
	19 018,8
	19 018,8
	19 018,8
	100,0
	

	- Местный бюджет
	     843,2 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	           0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	[bookmark: _Hlk178265473]Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	
232 875,6
	310 625,1
	310 625,1
	170 324,1
	71 952,5
	23,2
	

	Бюджетные источники:
	
232 875,6
	310 625,1
	310 625,1
	170 324,1
	71 952,5
	23,2
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	77 811,6
	77 811,6
	77 811,1
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	232 875,6
	232 813,5
	232 813,5
	92 513,0
	71 952,5
	30,9
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	[bookmark: _Hlk178269256]Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	0,00
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	0,00
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	0,00
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска» (всего), в том числе:
	1 006,7
	1 912,5
	1 912,5
	758,1
	758,1
	39,6
	

	Бюджетные источники:
	1 006,7
	1 912,5
	1 912,5
	758,1
	758,1
	39,6
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	

	- Местный бюджет
	1 006,7
	1 912,5
	1 912,5
	758,1
	758,1
	39,6
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	










Таблица №2

	
	УТВЕРЖДЕН10


Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 17.07.2026 № 38)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

ЗА 6 месяцев 2026 года





















1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»

	1.1
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Батайска

	возрастающая
	Километров, тысяч метров
	290,4
	Реестр муниципального имущества
	290,4
	отсутствует
	

	2.
	 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»


	2.1
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
	возрастающая
	Километров, тысяч метров
	161,0
	Реестр муниципального имущества
	161,0
	отсутствует
	







2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	




	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1. Задача «Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечено улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме»
	 (км)
	290,4
	290,4
	
	
	
	Здоровцева С.Ю. начальник УЖКХ
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.1.
Закупки включены в план-график закупок
	
	
	
	1.02.2026
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты
	
	
	
	1.04.2026
1.07.2026
1.10.2026
	29.12.2025, 15.05.2026, 26.01.2026, 24.03.2026, 22.04.2026, 22.04.2026,29.04.2026,,06.05.2026, 15.05.2026, 26.05.2026, 02.06.2026,  11.06.2026, 17.06.2026,
	
	
	Муниципальные контракты:
БТ 2457/26 от 30.01.2026
01-01 от 29.12.2025,
 05-05 от 15.05.2026,        01-14 от 26.01.2026,            03-06 от 24.03.2026,      04-20 от 22.04.2026,      04-20 от 22.04.2026,      04-32 от 29.04.2026,       05-03 от 06.05.2026,      05-04 от 15.05.2026,      05-06 от 15.05.2026       05-09 от 26.05.2026       06-02 от 02.06.2026       06-08 от 11.06.2026,      06-11 от 17.06.2026,      06-01 от 02.06.2026,   
	

	
	Контрольная точка 1.1.3. 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	1.07.2026 
1.10.2026 
22.12.2026 
	13.03.2026,16.03.2026, 16.03.2026, 05.05.2026, 06.05.2026,18.02.2026,14.04.2026
	
	
	Акты выполненных работ
акт№ 1 от 16.03.2026, № 2 от 13.03.2026, № 4 от 16.03.2026, акт № 5 от 16.03.2026, акт № 7 от 05.05.2026,  акт № 8 от 05.05.2026, акт № 9 от 05.05.2026,      акт №1 от 14.05.2026,      акт 1 от 06.05.2026,       № 2103/5682/01 от 18.02.2026,   № 2103/18884/01 от 14.04.2026,     
	

	
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	
	
	1.07.2026 
1.10.2026 
30.12.2026
	27.02.2026, 26.03.2026, 15.04.2026, 20.04.2026 05.05.2026, 12.05.2026, 19.05.2026, 12.05.2026, 21.05.2026, 21.05.2026, 
	
	
	Платежные поручения
289727 от 26.03.2026,     2659841 от 05.05.2026,      892619 от 19.05.2026,     819222 от 12.05.2026,      541033 от 15.04.2026,     12046 от 21.05.2026,      774305 от 27.02.2026, 589621 от 20.04.2026  
	

	2.
	2. Задача «Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»

	2.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечено восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в полном объеме»
	 (км)
	161,0
	161,0
	
	
	
	Здоровцева С.Ю. начальник УЖКХ
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.1.
Закупки включены в план-график закупок
	
	
	
	1.02.2026
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты
	
	
	
	1.04.2026
1.07.2026
1.10.2026
	23.04.2026,28.04.2026.
	
	
	04-19 от 23.04.2026 (Коваливского), 04-23 от 23.04.2026 (Ворошилова),   04-24 от 23.04.2026 (Мира),                  04-25 от 28.04.2026 (Городской),    04-26 от 28.04.2026 (Стадионный),   04-27 от 28.04.2026 (Калинина),      04-28 от 28.04.2026 (Московская),  04-29 от 28.04.2026 (Парковый),     04-30 от 28.04.2026 (Матросова),    04-31 от 28.04.2026 (Революционная)    
	

	
	Контрольная точка 1.1.3. 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	1.07.2026 
1.10.2026 
22.12.2026 
	
	01.10.2026
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	
	
	1.07.2026 
1.10.2026 
30.12.2026
	
	30.12.2026
	
	
	













2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	


	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*1007
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	
232 875,6

	310 625,1
	310 625,1
	170 324,1
	71 952,5
	23,2
	

	Бюджетные источники:
	232 875,6

	310 625,1
	310 625,1
	170 324,1
	71 952,5
	23,2
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	77 811,6
	77 811,6
	77 811,1
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	232 875,6
	232 813,5
	232 813,5
	92 513,0
	71 952,5
	30,9
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	«Обеспечено улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» (всего), в том числе:
	194 853,3
	272 602,3
	272 602,3
	168 538,1
	71 952,5
	37,1
	

	Бюджетные источники:
	194 853,3
	272 602,3
	272 602,3
	168 538,1
	71 952,5
	37,1
	

	- Федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	77 811,6
	77 811,6
	77 811,1
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	194 853,3
	194 790,7
	194 790,7
	90 727,0
	71 952,5
	           37,1
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	«Обеспечено восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в полном объеме»
	    38 022,3
	38 022,8
	38 022,8
	1 786,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	    38 022,3
	38 022,8
	38 022,8
	1 786,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	    38 022,3
	38 022,8
	38 022,8
	1 786,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	




Таблица №2

	
	УТВЕРЖДЕН10

Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 17.07.2026 № 38)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»

ЗА 6 месяцев 2026 года





















1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	1. Задача «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»

	1.1
	Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них 
	возрастающая
	штук
	0
	Реестр муниципального имущества
	1
	отсутствует
	

	2.
	 2. Задача «Обеспечено проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»

	2.1
	Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности
	возрастающая
	%
	0
	Реестр муниципального имущества
	1
	отсутствует
	







2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1. Задача «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Получено положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них»
	Условных единиц  (штук)
	
	1,0
	
	
	
	Здоровцева С.Ю. начальник УЖКХ
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.1.
Закупки включены в план-график закупок
	
	
	
	1.02.2026
	
	
	
	План-график
	

	
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты
	
	
	
	1.04.2026
1.07.2026
1.10.2026
	
	
	
	Муниципальные контракты
	

	
	Контрольная точка 1.1.3. 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	1.07.2026 
1.10.2026 
22.12.2026 
	
	01.10.2026
22.12.2026
	
	Акты приема-передачи ПСД
	

	
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	
	
	1.07.2025 
1.10.2025 
30.12.2025
	
	30.12.2026
	
	Платежные поручения
	

	2.
	2.Задача «Обеспечено проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»

	2.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности»
	Условных единиц  (%)
	
	1
	
	
	
	Здоровцева С.Ю. начальник УЖКХ
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.1.
Закупки включены в план-график закупок
	
	
	
	1.02.2025
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты
	
	
	
	1.04.2026
1.07.2026
1.10.2026
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.3. 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	1.07.2026 
1.10.2026 
22.12.2026 
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	
	
	1.07.2026 
1.10.2026
30.12.2026
	
	
	
	
	


















3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	


	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*1007
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	     1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	     1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	

	- Местный бюджет
	     1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Получено положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	     1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	     1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	     1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	1 960,0
	0,0
	             0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» (всего), в том числе
	
0,0

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджетные источники:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	- Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 17.07.2026 № 38)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска»

ЗА 6 месяцев 2026 года





















1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	1. Задача «Обеспечено проведение работ по обустройству пешеходных переходах в соответствии с законодательными нормами»

	1.1
	Общее количество пешеходных переходов на территории города Батайска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
	возрастающий
	штук
	514
	Статистические данные
	514
	информационная система отсутствует
	

	1.2
	Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по устройству светофорных объектов
	возрастающий
	штук
	0
	Акты приема-передачи документации
	1
	информационная система отсутствует
	

	1.3
	Количество установленных светофоров на пешеходных переходах на территории города Батайска

	возрастающий
	штук
	451
	Статистические данные
	580
	информационная система отсутствует
	







2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1. Задача «Обеспечено проведение работ по обустройству пешеходных переходах в соответствии с законодательными нормами»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Повышена безопасность участников дорожного движения»
	человек
	
	1,0
	-
	-
	2025-2030
	Здоровцева С.Ю. начальник УЖКХ
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.1.
Закупки включены в план-график закупок
	
	
	
	1.02.2026
	
	
	
	План-график
	

	
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты
	
	
	
	1.04.2026
1.07.2026
1.10.2026
	22.02.2026, 25.05.2026
	
	
	Муниципальный контракт
02-04 от 22.02.2026,        05-07 от 25.05.2026
	

	
	Контрольная точка 1.1.3. 
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	
	
	1.07.2026 
1.10.2026 
22.12.2026 
	06.05.2026
	
	
	Акт выполненных работ 
1 от 06.05.2026,
	

	
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	
	
	
	1.07.2026 
1.10.2026
30.12.2026
	12.05.2026
	
	
	Платежное поручение 819222 от 12.05.2026
	









4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*10019
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств20
	Принятые бюджетные обязательства20
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска»
 (всего), в том числе:
	1 006,7
	1 912,5
	1 912,5
	758,1
	758,1
	39,6
	

	Бюджетные источники:
	1 006,7
	1 912,5
	1 912,5
	758,1
	758,1
	39,6
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Местный бюджет
	1 006,7
	1 912,5
	1 912,5
	758,1
	758,1
	39,6
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1. Мероприятие (результат) «Повышена безопасность участников дорожного движения» (всего), в том числе:
	1 006,7
	1 912,5
	1 912,5
	758,1
	758,1
	39,6
	

	Бюджетные источники:
	1 006,7
	1 912,5
	1 912,5
	758,1
	758,1
	39,6
	

	- Федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	- Местный бюджет
	1 006,7
	1 912,5
	1 912,5
	758,1
	758,1
	39,6
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


____________________________






Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Батайска 
«Развитие транспортной системы» 
по итогам 6 месяцев 2026 года

Муниципальная программа города Батайска «Развитие транспортной системы», (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 382. 

В 2026 году на реализацию программы предусмотрено, сводной бюджетной росписью – 333 516,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 96 830,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 91 729,3 тыс. рублей или 27,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа города Батайска «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:
· Муниципальный проект «Местная дорожная сеть»;
· Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»;
· Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»;
· Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска».

1.1. Муниципальный проект «Местная дорожная сеть»

Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» реализуется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
В рамках муниципального проекта будут реализованы мероприятия по ремонту трех автомобильных дорог:
               - Ремонт автомобильной дороги ул. Ворошилова (на участке от ул. Садовая до ул. Северный массив) в городе Батайске;
            - Ремонт автомобильной дороги ул. Калинина (на участке от ул. Южная до ул. М. Горького) в городе Батайске; 
           - Ремонт автомобильной дороги ул. Коваливского (на участке от пер. Стадионный до ул. Луначарского) в городе Батайске;
- Ремонт автомобильной дороги ул. Матросова (на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Энгельса) в городе Батайске;
- Ремонт автомобильной дороги ул. Мира (на участке от ул. К. Маркса до ул. Комсомольская) в городе Батайске;
- Ремонт автомобильной дороги пер. Городской (на участке от ул. Московская до ул. Энгельса) в городе Батайске;
              - Ремонт автомобильной дороги пер. Парковый (на участке от ул. Кирова до ул. Ушинского) в городе Батайске);
- Ремонт автомобильной дороги пер. Стадионный (на участке от ул. Энгельса до ул. Урицкого) в городе Батайске;
-             - Ремонт автомобильной дороги ул. Московская (на участке от ул. Рыбная до ул. Куйбышева) в городе Батайске;
               - Ремонт автомобильной дороги ул. Революционная (на участке от ул. Белорусская до ул. Грузинская) в городе Батайске.
               -  По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты 6 контрольных точек. Достижение оставшихся 6 контрольных точек запланировано до конца года.


1.2. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 310 625,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 71 952,5 тыс. рублей или 23,2 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:
· Обеспечение проведения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров;
· Обеспечение проведения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров.
По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – _5_, с нарушением установленного срока – _0_ (указывается причины нарушения установленного срока).
       Достижение __1_ контрольной точки запланировано до конца года.
1.3. [bookmark: _Hlk206000738]Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 1 960,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:
· Выполнение проектных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров;
· Обеспечение проведения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров.
По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты _4_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 4_, с нарушением установленного срока – _0_ (указывается причины нарушения установленного срока).
       Достижение __4_ контрольной точки запланировано до конца года.

1.4. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 1 912,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 758,1 тыс. рублей или 39,6 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:
· Обеспечение проведения работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с законодательными нормами (устройство светофорных объектов, пешеходных ограждений, светильников на пешеходных переходах)
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты _4_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 4_, с нарушением установленного срока – _0_ (указывается причины нарушения установленного срока).

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей
