АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2011 г.                               №   1938                                      г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 28.02.2011г № 201 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011-2013 годы».

В соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие  изменения в постановление Администрации города Батайска от 28.02.2011г № 201 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011-2013 годы»;

  - Муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие инженерной  инфраструктуры  города Батайска на 2011-2013 годы» изложить согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления города Батайска (Левиной И.В.) осуществлять финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011-2013 годы»  в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.

- Контроль над исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Владиславского В.Б.

# Мэр города Батайска                                                                                                В.В. Путилин

Приложение  к постановлению

Администрации города Батайска

от 01.11.2011 г. № 1938

Паспорт муниципальной долгосрочной  целевой  программы

«Комплексное  развитие инженерной инфраструктуры

города Батайска на 2011-2013 годы».

| Основание для разработки Программы | Служебная записка на имя Мэра города Батайска |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация города Батайска |
| Основные разработчики Программы | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Батайска» |
| Сроки реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Цель и задачи программы | Основная цель Программы- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы , обеспечивающее доступность жилья для граждан , безопасные и комфортные условия проживания в нем. Основными задачами Программы являются : модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищногофонда соцкультбыта и объектов промышленности на период 2011-2013 годы; привлечение средств внебюджетных источников ( в том числе и личные средства граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; |
| Перечень программ | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой» |
| Исполнители программы | Организации коммунального комплекса, Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Батайска». |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования за счет всех источников составит– 2162,97 млн. руб., в том числе: 251,57 млн. руб. – местного бюджета; 829,04 млн. руб. – областного бюджета; 1 082,36 млн. руб. – внебюджетных источников финансирования. Из них по годам: 2011 г. – 331,16 млн. руб., в том числе: 25,63 млн. руб. – местного бюджета; 305,53 млн. руб. – внебюджетных источников финансирования. 2012 г. – 1401,01 млн. руб., в том числе: 202,34 млн. руб. – местного бюджета; 752,64 млн. руб. – областного бюджета; 446,03 млн. руб. – внебюджетных источников финансирования. 2013 г. – 430,8 млн. руб., в том числе: 23,6 млн. руб. – местного бюджета; 76,4 млн. руб. – областного бюджета; 330,8 млн. руб. – внебюджетных источников финансирования. |
| ОжОжидаемые конечные результаты | улучшение жилищных условий граждан; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества предоставления коммунальных услуг; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и соцкультбыта и объектов промышленности для обеспечения выполнения программы строительства до 2013 года . |
| Система контроля | Непосредственное управление Программой осуществляет разработчик - Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Батайска».Контроль над реализацией Программы осуществляет Администрация города Батайска. |

ВВЕДЕНИЕ

Город Батайск расположен в 10 км от областного центра – города  Ростова – на – Дону в пойме реки Дон. Население города составляет 104.1 тыс. человек. Наблюдается рост численности населения в последнее время.

Генеральным планом развития города Батайска предусматривается ежегодное строительство и ввод в эксплуатацию не менее 90 тыс.кв.м. благоустроенного жилья. Основные площади под перспективную застройку расположены в Центральном районе и в Юго-Восточном районе. В связи с повышенным спросом на жилье рассматривается возможность корректировки Генплана города для размещения перспективного многоэтажного жилищного строительства в Северо-Западной зоне и Северо-Восточной зоне города. Мощности предприятий города Батайска и города Ростова-на-Дону позволяют выполнять планируемые объемы строительства. Уровень доходов населения при введении эффективности программы ипотечного кредитования позволит обеспечить реализацию программы строительства нового благоустроенного жилья.

Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры города Батайска на период 2011-2013 годы предусматривает обеспечение организациями коммунального комплекса всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую и промышленную застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно- правовых форм к. управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  улучшения экологической обстановки.

Программы направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, а также Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа разработана на основе:

- приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

-распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г. № 102-р,

-стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2020 года,

-стратегического плана развития города Батайска на период до 2022 года, утвержденного решением Батайской городской Думой от 25.09.2008 года,

-генерального плана развития города Батайска до 2025 года.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в городе Батайске .

Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры города включает в себя два направления :

I Модернизация и реконструкция, корректировка схемы инженерного обеспечения существующих потребителей города с целью повышения надежности и качества коммунально-энергетических услуг .

II. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда соцкультбыта. объектов промышленности города Батайска на 2011-2013 годы.

В программе рассмотрены приоритетное развитие города Батайска до 2025 года на основании «Генерального плана развития города Батайска до 2025 года» и «Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2020года».

I. Модернизация и реконструкции, корректировка схемы

инженерного обеспечения существующих потребителей

города с целью повышения надежности и качества

коммунально-энергетических услуг

Программа модернизации и реконструкции существующих объектов коммунальной инфраструктуры направлена на снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, повышения качества предоставляемых коммунальных услуг.В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа основана на следующих базовых принципах :

софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

открытый (недискриминационный) отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов ( с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит участвовать в отборе на получение средств федерального бюджета для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Одним из важных направления для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования - проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных проектов.

Мероприятия Программы будут реализованы в 2011-2013 годах. По реализации Программы предполагается осуществить финансирование за счет средств федерального бюджета проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на условиях их финансирования их других источников, в том числе. бюджетов Ростовской области и местного бюджета, а также с привлечением средств внебюджетных источников. При этом большая часть средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках программы, финансируется за счет бюджетных средств. В результате осуществления указанных мероприятий должны быть достигнуты снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, увеличение доли средств внебюджетных источников в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, увеличение доли частных компаний, осуществляющих управление объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров.

Перспективы развития города Батайска.

Генеральным планом развития муниципального образования «Город Батайск» на срок до 2025 года определены первоочередные зоны строительства, к которым относятся район Северо-Западный,  реконструкция центральной части  города и  район «Восточный».  Перспективное развитие предусматривает размещение  новых  микрорайонов района «Северо-Восточный» в районе озера Соленое.

Территориальное развитие района «Северо-Западный» предусматривает  строительство новых микрорайонов на свободных территориях вдоль реки Малый Койсуг («Южный берег», «Северный берег», «Прибрежный»), так же микрорайоны: «Северный», «Северная звезда», « Западный 1-3».

Микрорайон «Южный берег», площадь - 6,5 га. Освоение микрорайона начато. Застройщик - ООО «Ростовгипрошахт». Генпланом застройки предусмотрено возведение 10-ти многоэтажных жилых домов этажностью 10 – 17эт. со встроенными помещениями общественного назначения,  поликлиникой на 400 мест и  возведение детского сада  на 95 мест. Осуществлено строительство одного дома (поз.1), ведется строительство второго дома (поз.2), окончание строительства которого предусмотрено в 2013 году. Ориентировочная численность населения микрорайона – 2,6 тыс. чел. Ориентировочная площадь жилых помещений – 78,0 тыс. кв. м.

Микрорайон «Северный берег», площадь – 1,86 га. Начало освоения микрорайона планируется на 2011 год. Застройщик – ООО «Стройзаказчик». Проектом планировки предусматривается возведение семи  домов этажностью от  10 до 17 этажей  со встроенными помещениями соцкультбыта, создание рекреационных мест для отдыха населения и набережной вдоль реки Малый Койсуг. Ориентировочная численность населения микрорайона – 0,72 тыс. чел. Ориентировочная площадь жилых помещений – 21,0 тыс. кв. м.

Микрорайон «Прибрежный», площадь – 18,0 га. Проведено формирование земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Застройка участка будет определена проектом планировки территории, разработка которого будет осуществлена застройщиком, после его определения. Предполагается застройка домами от 3-х до 17 этажей. Ориентировочная численность населения микрорайона – 2,7 тыс. чел. Ориентировочная площадь жилых помещений – 81,0 тыс. кв. м.

Микрорайон «Северная Звезда», площадь – 4,7 га. Освоение микрорайона начато. Застройщик – ООО «СТК Анастасия». Возведены  четыре блок-секции  10-ти этажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения. Ведется строительство пятой блок секции, окончание строительства запланировано на 2011 год. Генпланом застройки предусмотрено возведение 17-ти этажного жилого дома со встроено-пристроенным детским садом на 100 мест  и начальной школой на 60 мест. Рассматривается дальнейшее развитие микрорайона за счет смежных территорий.

Микрорайон «Северный» - освоен на 90%. Предусматривается окончание  строительства домов к 2012 году. Планируется строительство детского сада с бассейном на 220 мест,  школы со спортивным уклоном на 600 мест и стадиона на 5000 мест. Ведется проектирование данных объектов, срок окончания проектирования – 2014 год.

Микрорайон «Западный -1» - площадь 7,6 га (муниципальные земли). Проведено формирование земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства  и объектов социальной инфраструктуры. Застройка участка будет определена проектом планировки территории, разработка которого будет осуществлена застройщиком, после его определения. Предполагается застройка домами от 3-х до 17 этажей. Ориентировочная численность населения микрорайона – 2,0 тыс. чел. Ориентировочная площадь жилых помещений – 70,0 тыс. кв. м.

Микрорайоны «Западный -2», «Западный -3», «Византия» предполагаются к освоению собственником, Капарчук А.К. Проекты планировок на указанные районы не разработаны.

В южной части города начато освоение территории микрорайона, расположенного в районе застройки ПЧЛ. Проектом планировки микрорайона предусматривается размещение индивидуального жилищного строительства и многоэтажной жилой застройки (комплексное освоение – застройщик ООО «Стройкомплекс»). Начало комплексного освоения  планируется на 2011 год. Ориентировочная численность населения микрорайона – 3,9 тыс. чел. Ориентировочная площадь жилых помещений – 117,0 тыс. кв. м.

Восточная часть города объединяет строящиеся микрорайоны «Солнечный» и «Восточный», (освоение 80 % территории на которой предусматривается окончание строительства домов к 2012 году  и строительство двух 17 этажных жилых  домов к 2013- 2014 году , планируется  строительство школы на 600 мест и  детского сада на 200 мест )  и проектируемый  «Северо-Восточный» район,  в районе озера Соленое, который включает в себя:

Микрорайоны «Северо-Восточный 1-5». Концепция застройки предусматривает размещение микрорайонов, ориентировочно, на площади 350 га. Ориентировочная численность населения - 63 тыс. чел. Предполагается высотная застройка жилыми домами до 17 этажей. Ориентировочная площадь жилых помещений – 1890,0 кв.м.

Микрорайон «Северо-Восточный 6» предусматривает размещение индивидуального жилищного строительства на территории общей площадью 12 га. Начато освоение первой очереди застройки. На  срок до 2015 года предполагается ввод в эксплуатацию, ориентировочно, 15,0 тыс. кв. м. жилья.

Микрорайон «Город Озер», площадь -15,0 га. Выполнено формирование земельного участка для комплексного освоения. Проектом планировки микрорайона предусмотрено возведение многоэтажных жилых домов до 17 этажей, 2 детских сада на 145 мест, школа на 935 учащихся, поликлиника на 200 посещений в смену  и другие объекты соцкультбыта. Ориентировочная численность населения микрорайона – 7,5 тыс. чел. Ориентировочная площадь жилых помещений – 225,0 тыс. кв. м.

Микрорайон прилегающий с восточной стороны  к микрорайону «Город Озер», площадь которого составляет 15 га. Проведено формирование земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Застройка участка будет определена проектом планировки территории, разработка которого будет осуществляться застройщиком, после его определения. Предполагается застройка домами от 11 до 16 этажей. Ориентировочная численность  населения микрорайона – 7,5 тыс. чел.  Ориентировочная площадь жилых помещений – 225,0 тыс. кв. м.

Для успешной реализации планов необходимо преодолеть проблемы связанные с инженерной подготовкой территории (намыв грунта до нормативных отметок) и отсутствием резерва энергетических мощностей у ОАО «Донэнерго», а так же необходимо строительство многоуровневой развязки с автодороги федерального значения М-4.

Очень важным направлением в градостроительстве Батайска является реконструкция центральной части города, значительная часть которой (61,4 %) индивидуальная жилая застройка, а так же ряд кварталов застроенных малоэтажными жилыми домами, построенными в 50-е годы, имеющие физический и моральный износ. Пилотным  проектом по развитию застроенных территорий является квартал «Парковый».

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В НОВЫХ ЖИЛЫХ РАЙОНАХ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА СВОБОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА БАТАЙСКА, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ОСВОЕНИЮ ДО 2025 ГОДА

II. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков определенных для вновь строящегося жилищного фонда, соцкультбыта, объектов промышленности города Батайска на 2011-2013 годы.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ГОРОДА БАТАЙСКА

Для обеспечения потребителей города услугами обособленного подразделения в городе Батайске ОАО ПО «Водоканал» используются 217 км сетей водоснабжения, из них 13,4 км  внутриквартальные и 64 подкачивающих насосных станций.

Сети канализации составляют 52,7 км., из них 22,8 км. – внутриквартальные, 
26 насосных канализационных (КНС) и центральная канализационная насосная (ГКНС) производительностью 800 м куб. в час.

Комплекс водопроводных сооружений (КВС – 1) представляет собой 3 резервуара запаса чистой воды общим объемом 18000 м куб.

Количество воды, получаемой с Александровских очистных сооружений, составляет 17000 м куб. в сутки, что является недостаточным для нормального водоснабжения города. Потребность в воде на сегодняшний день составляет 35000 м куб. в сутки.

С начала 2011 года планируется увеличение запаса питьевой воды на 24 000 м куб. с учетом проведенной реконструкции КВС – 1.

Силами обособленного подразделения в городе Батайске ОАО ПО «Водоканал» ведутся перекладки внутриквартальных водопроводных сетей порядка 1,5 км в год. Ведутся работы по замене технологического оборудования на ВНС подкачки.

На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 80 %. Обособленное подразделение в городе Батайске ОАО ПО «Водоканал» производит ремонт и замену технологического оборудования на канализационных насосных. Ведутся перекладки самотечных и напорных коллекторов. На сегодняшний день износ сетей составляет 65 %.

Для перспективного развития инженерных коммуникаций города рассматривается самостоятельно каждый микрорайон со строительством отдельного водопровода диаметром 400 мм и емкостей чистой воды.

Планируемые затраты – 1197,59 млн.руб., в том числе местного бюджета – 251,57 млн. руб., областного бюджета – 829,04 млн. руб,, внебюджетных источников финансирования – 116,98 млн. руб

В целях обеспечения условий устойчивого жилищного и промышленно-экономического развития города и вновь строящихся районов необходимо:

-проведение общегородских неотложных работ по хозяйственно-питьевой системе водопровода;

-проведение санации существующих трубопроводов на основе новейших технологий, позволяющих значительно сократить потери воды в магистральных сетях.

Первоочередными задачами в решении проблем водоснабжения и водоотведения города являются:

- повышение качества и ликвидация дефицита питьевой воды;

-обеспечение населения города услугами централизованного водоснабжения и водоотведения.

Для реализации этих задач уже сейчас ведутся работы по модернизации и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения города, включающие в себя:

- строительство нового водовода от КВС города до водомерного узла в районе Голубого озера;

- строительство водопровода (Западный Батайск);

- реконструкцию комплекса водопроводных сооружений города (КВС-1 и КВС-2);

- перекладку сетей водопровода по ул. Куйбышева;

- ремонт сетей водопровода по ул. Железнодорожная, ул. Можайского;

- строительство второй нитки канализации от Головной канализационно-насосной станции до очистных сооружений города Ростова-на-Дону;

- строительство канализационно-насосной станции от южной промышленной зоны до КНС-2;

-перекладку напорного коллектора от КНС-23 до ул. Пролетарской, от КНС-15 до КНС-23 и от ул. Кулагина до КНС-5.

Планируемые мероприятия по строительству сетей водопотребления и водоотведения

| № | Наименование | Вид застройки | Площадь Га | Ожидаемая площадь жил. фонда тыс.кв. м. | Ожидаемый год ввода жилья | Предварительные подключения точки | Прогноз до 2025 года тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Кулагина,73 | Точечная МЖС | 0,2 | 1,8 | 2012 | Имеются ТУ | По проекту |
|  |  |  |  |  |  | В-д: | По проекту |
|  |  |  |  |  |  | К-ция: | По проекту |
| 2 | Ул. Дачная | Комплексн. МЖК | 2,4 | 13,5 | 2011 | В-д: ул.М.Горького | По проекту |
|  |  |  |  |  |  | К-ция: КНС-23 | По проекту |
| 3 | Микрорайон «Западный» | Комплексн. МЖК | 12,7 | 137,5 | 2015 | Имеются предв.ТУ | По проекту |
|  |  |  |  |  |  | В-д: | По проекту |
|  |  |  |  |  |  | К-ция: | По проекту |
| 4 | Микрорайон «Прибрежный» | Комплексн. МЖС | 22 | 84 | 2015 | В-д: Д 400мм к планируемому в-ду к мкр. | По проекту |
|  |  |  |  |  |  | К-ция: КНС к заплан. мик-нам | По проекту |
| 5 | ул. Авиационная - ул. Пролетарская | Точечная МЖС | 0,2 | 1,8 | 2012 | В-д: ВНС- ВЧМ | По проекту |
|  |  |  |  |  |  | К-ция: ул.Щорса | По проекту |

| 6 | Ул. Индустриальная 1-6 | Точечная МЖС | 0,6 | 11 | 2012 | В-д: ул.Орджоникидзе | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | К-ция: КНС-17 | По проекту |
| 7 | М-н «Северо-Восточный-1» | Комплексн. МЖС | 33,8 | 278,9 | 2016-2019 | В-д: КВС-1 | По проекту |
|  |  |  |  |  |  | К-ция: К-р №25 по ул.Северной | По проекту |
| 8 | М-н «Северо-Восточный - 2» | Комплексн. МЖС | 42,8 | 347,2 | 2019-2022 | В-д:КВС-1 | По проекту |
|  |  |  |  |  |  | К-ция: К-р №25 | По проекту |
| 9 | М-н «Северо-Восточный -3» | Комплексн. МЖС | 45,4 | 374,6 | 2020-2025 | В-д: КВС-1 |  |
|  |  |  |  |  |  | К-ция: К-р №25 | По проекту |
| 10 | ИЖС (ориентировочно 20 участков по 600кв.м.) | Индивид. | 1,2 (о) | 3 | 2011-2025 | В-д: К-ция: | По проекту |
| 11 | М-н «Северный берег» | Точечная МЖС | 1,27 | 8,59 | 2012 | В-д: Д400мм к Северозападного мик-на | По проекту |
|  |  |  |  |  |  | К-ция: К-р № 22 | По проекту |
| 12 | М-н «Солнечный -2» | Комплексн. МЖС | 25 | 202 | 2014 | В-д: Совместно с Северо-Восточным мик-ном | По проекту |
|  |  |  |  |  |  | К-ция: Совместно с Северо-Восточным | По проекту |
| 13 | М-н «Солнечный -2» | Точечная МЖС | 4 | 124 | 2012 | В-д: Д 400мм к Северо-Западным р-нам | По проекту |
|  |  |  |  |  |  | К-ция: К-р Д1000мм по ул.Калинина-Огородной | По проекту |

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1. Район жилищной застройки «Северо-Западный»

Включает новые микрорайоны «Западный». «Прибрежный», «Северный берег», «Южный берег»

Планируемый ввод жилья ( 250,+80+21+12.4)= 363,4 тыс. кв. м. Планируемая мощность потребления - 18 МВт

Для создания условий для технологического подключения района «Северо- Западный» планируется строительство :

распределительных пунктов (РП)- 4 шт.

трансформаторных подстанций (БКТП)- 17 шт.

воздушно-кабельных линий 6 кВ- 8 шт ( 19,6 км.)

Планируемая точка подключения электрических сетей - питающий центр БТ-1 ЦЭС ОАО «Ростовэнерго». В целях подключения необходимо провести коренную реконструкцию питающего центра БТ-1.

2.  Район жилищной застройки «Северо-Восточный»

Включает новые микрорайоны «Солнечный-2», «Северо- Восточный».

Планируемый ввод жилья (87,3+178,5)= 265,8 тыс. кв. м.

Планируемая мощность потребления - 26 МВт.

Для создания условий технологического подключения района «Северо-Восточный» требуется строительство :

распределительных пунктов (РП) - 3 шт.

трансформаторных подстанций (БКТП) – 19 шт.

воздушно-капельных линий 6 кВ- 13 шт. (17,95 км)

Планируемая точка подключения – новый питающий центр ЦЭС ОАО «Ростовэнерго»

3. Комплексное развитие сетей электроснабжения города Батайска на 
2011-2013 годы.

Включает модернизацию существующих электросетей, строительство объектов в Юго-Восточной промышленной зоне и зоне строительства Аэропорта.

Для создания условий надежного электроснабжения существующих районов города требуется строительство:

2.1. Новые трансформаторные подстанции (БКТП) общей мощностью Р=4 МВТ

2.2. Новые линии ВЛ – 0,4 кв.

2.3. Реконструкция ВЛ – 04 кВ

2.4 Новые трансформаторные подстанции (КТП) общей мощностью Р=0.4МВТ

4. Район застройки Юго-Восточной промышленной зоны:

Общая планируемая мощность потребления – 12 МВт. Для создания условий технологического подключения района Юго-Восточный промышленной зоны требуется строительство и реконструкция:

1. Реконструкция питающего центра БТ-2 (ЦЭС ОАО «Ростовэнерго»)

2. Трансформаторные подстанции (БКТП) – 12 шт.

3. Воздушно-капельные линии 6 кВ – 10 шт. (36 км)

Планируемые точки подключения – существующие питающие центры ЦЭС ОАО «Ростовэнерго» - БТ – 2, БТ – 3.

Планируемые затраты составят – 780,03 млн. руб., в том числе внебюджетных источников финансирования – 780,03 млн. руб

Система электроснабжения города представляет собой комплекс неразрывных, находящихся в строгой последовательности процессов передачи и потребления электрической энергии. Электроснабжение города Батайска осуществляется от Ростовской энергосистемы.

На сегодняшний день для города характерна проблема нестабильного электроснабжения, это ведет к невозможности удовлетворения в полном объеме потребности населения в качественных услугах по электроснабжению.

Для решения данной проблемы предполагается осуществить следующие мероприятия:

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения в городе:

- замена электрических сетей, отработавших нормативный срок эксплуатации;

- реконструкция и модернизация устаревшего электрического оборудования, зданий, сооружений.

Это, в свою очередь, позволит к 2025 году устранить аварийность на электрических сетях и снизить количество внеплановых отключений.

Для обеспечения перераспределения электрических нагрузок в городе планируется:

- строительство новых распределительных пунктов (РП), включая прокладку к ним кабельных линий (КЛ) от источников питания (ПС 110/10кВ).

Анализ существующего состояния электрических сетей, системы электроснабжения города и прогнозирование прироста нагрузок, вызванное освоением перспективных территорий капитального строительства, приростом нагрузки существующих и вновь подключаемых городских потребителей, позволяет сделать вывод, что существующие мощности уже в ближайшей перспективе не смогут обеспечить город электроэнергией, энергосистема будет испытывать дефицит генерирующей мощности.

Мероприятия по развитию электрической сети города Батайска

| № | Наименование ПС | Вид работ | Содержание работ | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БТ1 | Реконструкция | замена тр-ров с 2х25 на 2х40 (МВА) | 2012 |
| 2 | БТ2 | Реконструкция | замена тр-ров с 16х25 на 2х40 (МВА) | 2012 |
| 3 | БТ4 | Реконструкция | переустройство ПС 35 кВ в РП 10 кВ (S=8 МВт) с присоединением к ПС 110 кВ БТ6. Демонтаж ВЛ 35 кВ "БТ2-БТ4" и "БТ4-АС1" | 2012 |
| 4 | БТ5 | Новое строительство | Строительство ПС 110 кВ с установкой тр-ров 2х63 МВА | 2013 |
| 5 | БТ6 | Новое строительство | Строительство ПС 110 кВ с установкой тр-ров 2х40 МВА, реконструкция ВЛ 110 кВ "Койсуг-БОС-АС-4-АС1" | 2012 |
| 6 | БТ7 | Новое строительство | Строительство ПС 110 кВ с установкой тр-ров 2х25 МВА (Реконструкция ПС с заменой тр-ров на 2х40 МВА) | 2014 (2019) |

В стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года  и Генерального плана развития города Батайска до 2025 года среди территорий наибольшего экономического роста обозначена Южно-Батайская промышленная зона.

Питающие центры в районе города Батайска имеют загрузку автотрансформаторов, близкую к номинальной.

Наиболее сложная ситуация складывается в районе ПС 220 кВ (пос. Койсуг). Намечаемый рост нагрузки на этот питающий центр составят 110 МВт, при загрузке существующих автотрансформаторов близкой к номинальной. Данный рост нагрузок обеспечивают промышленные предприятия развивающейся Левобережной зоны, уже намечаемой к строительству Южно-Батайской промышленной зоны и увеличение нагрузки жилищного строительства в городе Батайске и центральной части города Ростова-на-Дону. В сегодняшней ситуации подключение данных потребителей невозможно с технической точки зрения.

Для выхода из этой ситуации предлагается строительство двух новых питающих центров - ПС 220 кВ Р-30 (Левобережная промышленная зона) и ПС 220 кВ БТ-20 (Южно-Батайская промышленная зона).

ПС 220 кВ БТ-20 планируется включить в рассечку ВЛ 220 кВ (пос. Койсуг) - Зерновая, проходящую вблизи Южно-Батайской промышленной зоны, с установкой на ней 2-х AT мощностью по 125 МВА.

Подключение (в том числе и переподключение) потребителей к новым питающим центрам Р-30 и БТ-20 позволит вывести ПС 220 кВ (пос. Койсуг) на реконструкцию, с заменой автотрансформаторов на более мощные, что позволит продолжать развитие данного региона.

Обязательным условием дальнейшего развития города является реконструкция имеющихся ПС с заменой трансформаторов и сопутствующего оборудования, а также реконструкция существующих сетей. Рекомендуются следующие технические мероприятия, направленные на развитие системы электроснабжения: переход сетей на уровень напряжения 10кВ, строительство дополнительных трансформаторных подстанций в районах застройки: БТ-5 и БТ-6 в северной части города в микрорайоне «Северная звезда» и «Северо-Восточный» и БТ-6 в южной части города, реконструкция существующих ПС с заменой оборудования на оборудование большей мощности, определенной проектом.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

В настоящее время для обеспечения теплоснабжения планируемых объектов застройки необходимо строительство семи новых отопительных котельных и прокладка трубопровода теплоснабжения от котельных потребителям (диаметры и длину трубопроводов определить по проекту). Прогнозируемые затраты комплексного развития системы теплоснабжения города Батайска на период 2011-2013 годы составят ориентировочно 122,69 млн. руб. в том числе внебюджетных источников финансирования – 122,69 млн. руб. Из них планируется на развитие:

МКР «Западный – 3» - 50, 62 млн. руб.

МКР «Северный берег» - 44, 94 млн. руб.

Для обеспечения жизнедеятельности города особое значение имеет система теплоснабжения. Задачей, необходимой для дальнейшего развития города, является сохранение и улучшение существующего сегодня уровня обеспеченности теплом.

Первоочередными задачами в решении проблем теплоснабжения города являются:

-создание мотивации всех участников рынка тепла к снижению издержек;

-корректировка схемы теплоснабжения города за счет оптимизации использования всех имеющихся мощностей;

-использование энергосберегающих технологий на основе теплоизоляционных материалов, позволяющих в значительной степени снизить теплопотери и повысить надёжность теплоизоляции;

-внедрение высокопроизводительных методов контроля за состоянием теплосетей с целью обнаружения повреждений;

-формирование источников инвестиций и обеспечение их окупаемости за счёт снижения энергетических потерь и издержек;

-формирование перспективного муниципального энергетического плана и программы для определения направлений и этапов внедрения энергосберегающих технологий и оборудования, повышения энергоэффективности.

Планируемые мероприятия по строительству объектов теплоснабжения в городе Батайске.

|  | Наименование | Вид застройки | Площадь, Га | Ожидаемая площадь жил, фонда, тыс. кв. м. | Ожидаемый год ввода жилья | Предварительные точки подключения | Ориентировочная стоимость инженерных сетей, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Дачная | Комплексная МЖС | 2,4 | 13,5 | 2011 | котельная по ул. Горького, 358К | по проекту |
| 2 | М-н "Прибрежный" | Комплексная МЖС | 22 | 54 | 2015 | новый теплоисточник | по проекту |
| 3 | ул. Авиационная – ул.Пролетарская | Точечная МЖС | 0,2 | 1,8 | 2012 | котельная по ул. Пролетарская, 100А | по проекту |
| 4 | ул. Индустриальная, 1Б | Точечная МЖС | 0,6 | 11 | 2012 | котельная л о ул. Индустриальная, 7А | по проекту |
| 5 | М-н "Северо-Восточный -1" | Комплексная МЖС | 33,8 | 278,9 | 2016-2019 | новый теплоисточник | по проекту |
| 6 | М-н "Северо-Восточный -2" | Комплексная МЖС | 42,8 | 347,2 | 2019-2022 | новый теплоисточник | по проекту |
| 7 | М-н "Северо-Восточный - | Комплексная МЖС | 45.4 | 374,6 | 2020-2025 | новый теплоисточник | по проекту |
| 8 | ИЖС (.ориентировочно 20 участков по 600 кв.м) | Индивид. | 1,2 | 3 | 2011-2025 | индивидуальное отопление |
| 9 | М н "Северный берег" | Точечная МЖС | 1,27 | 8,59 | 2012 | новый теплоисточник | по проекту |
| 10 | М-н "Солнечный" | Комплексная МЖС | 25 | 202 | 2014 | новый теплоисточник | по проекту |
| 11 | М-н "Южный Берег" | Точечная МЖС | 4 | 124 | 2012 | новый теплоисточник | по проекту |

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

На территории города Батайска эксплуатируется 854,71 км. наружных газопроводов, в т.ч. наземных – 538,14 км, подземных – 316,57 км, 29 ГРП, 85 ГРПШ. Газификация города осуществляется с 1959 года,  в виду этого 49,94 км подземных газопроводов  выработали  свой ресурс и подлежат перекладке. Количество газифицированных квартир – 38 931, коммунально-бытовых и промышленных предприятий – 370.

Планируемые затраты развития инженерной инфраструктуры составят – 62,66 млн. руб., в том числе внебюджетных источников финансирования – 62,66 млн. руб.

Для решения проблем, негативно влияющих на развитие системы газоснабжения в городе, в рамках реализации поставленной цели, на среднесрочную перспективу предполагается осуществить следующие мероприятия:

1. Для организации бесперебойного газоснабжения в городе, с целью обеспечения условий безопасного проживания населения:

- замена внутридомовых газовых сетей, отработавших нормативный срок эксплуатации (30 лет).

В рамках реализации данного мероприятия предполагается привести сети газоснабжения в технически исправное состояние.

2. С целью создания условий для комфортного проживания населения в городе:

- перевод многоквартирных домов с газобаллонных установок (ГБУ) на природный газ;

- строительство источника газоснабжения города;

- газификация многоквартирных домов и домов частного сектора.

В рамках реализации этой цели предполагается строительство газопроводов низкого, среднего и высокого давления для обеспечения потребности в газоснабжении строящихся объектов. Проведение этих мероприятий позволит обеспечить город газом с учетом роста численности населения до 2025 года.

Обеспеченность жителей города Батайска газоснабжением

| № | Год | Численность населения тыс. чел | Фактическое потребление за год тыс., м3 | Предприятиями тыс. м3 в год | Итого населением тыс., м3 в год | Подача на город, тыс. м3/ч | Уровень газификации территории % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 | 110,00 | 283318 | 137524 | 145783,6 | 60 | 95 |
| 2 | 2013 | 110,80 | 286288 | 139000 | 147287,6 | 60 | 95 |
| 3 | 2014 | 111,60 | 314386 | 165784 | 148601,6 | 60 | 95 |
| 4 | 2015 | 112,30 | 326428 | 166000 | 160427,6 | 60 | 96 |
| 5 | 2016 | 113,10 | 328742 | 167000 | 161741,6 | 60 | 96 |
| 6 | 2017 | 113,90 | 352955 | 168000 | 184955,4 | 60 | 96 |
| 7 | 2018 | 114,60 | 355969 | 169000 | 186269 | 60 | 96 |
| 8 | 2019 | 115,40 | 357983 | 170000 | 187583 | 60 | 96 |
| 9 | 2020 | 116,20 | 403697 | 171000 | 232697 | 60 | 96 |
| 10 | 2021 | 117,00 | 432173 | 172400 | 259773 | 60 | 97 |
| 11 | 2022 | 117,70 | 460564 | 173647 | 286917 | 60 | 97 |

Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

В городе разработана и утверждена «Генеральная схема очистки  территории города Батайска». Постановлением мэра города от 03.02.2006 № 161 утвержден Порядок сбора и вывоза твердых бытовых отходов (далее – ТБО).

Очистка территории города от ТБО осуществляется по планово-регулярной системе в соответствии с разработанными графиками вывоза ТБО.

Охват договорами о предоставлении физическим и юридическим лицам услуг по сбору, вывозу и их оплате в соответствии с установленным тарифом составляет в частном секторе 87,5%, в многоквартирных домах – практически 100%.

Доля охвата населения города услугами по сбору и вывозу ТБО – 95%.

Размещение твердых бытовых отходов

Полигон ТБО в городе введен в эксплуатацию в октябре 1999 года. Проектная вместимость полигона 958,8 тыс.м 3/671,16 тыс. тонн. Ежегодная проектная вместимость 63,9 тыс.м3/44,73 тыс. тонн. Фактическое размещение в год в плотненном состоянии составляет 42,5 тыс.м3/29,75тыс. тонн. Проектный срок эксплуатации полигона ТБО – 15 лет.

Таким образом, мощность действующего полигона будет исчерпана в ближайшие 2-3 года.

Местом переработки промышленных отходов на территории города является ООО «Эко-Спас Батайск». Постановлениями мэра города от 04.12.2000 № 719 и от 08.02.2002 № 103/1 ООО «Эко-Спас Батайск» отведен в аренду на 49 лет земельный участок площадью 1,0229 га под строительство комплекса производства по сортировке и переработке твердых бытовых и промышленных отходов.

Участок по сортировке и переработке отходов расположен в южной части города по Самарскому шоссе и примыкает к полигону по захоронению ТБО. Граничит: с востока – с полигоном ТБО, с юга – свободной от застройки территорией и Самарским шоссе, с запада и севера – свободной от застройки территорией.

Учитывая генеральный план застройки города, освоение новых территорий под жилую застройку, увеличение комфортности проживания, предлагается применение раздельной системы сбора пищевых отходов и вторичного сырья (макулатуры, цветных металлов и др.).

Периодичность вывоза устанавливается исходя из условия наиболее эффективного использования контейнеров по соглашению с санитарной эпидемиологической станцией.

Обезвреживание на полигоне является одним из самых экономичных методов. При соблюдении специальных технологических и санитарных правил полностью обеспечивается охрана окружающей среды.

На полигоне разрешается обезвреживать: бытовой мусор от жилых кварталов, культурно-бытовых и административных учреждений; уличный смет; неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание: тонкодисперсных, нефтегазосодержащих отходов; трупов животных; жидких отходов; крупногабаритных отходов.

После истечения срока эксплуатации полигона (2014год) требуется замена площадки, рекультивация или изменение метода обезвреживания.

Обезвреживание трупов животных, их утилизация намечается в яме типа «Беккари» (емкость 594 м3), высотой 6 м. Размещение скотомогильника планируется возле полигона ТБО.

Производственные отходы, содержащие токсичные элементы, а также отходы, представляющие вторичные материальные ресурсы подлежат утилизации по отдельной схеме. При этом должна быть выполнена специальная работа по их использованию, которая включает паспортизацию отходов с учетом степени токсичности, агрегатного состояния, возможных путей переработки.

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения.

| № п/п | Наименование работ | 2011 год | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. руб. | Бюджет |  |
| 1. | Сети и сооружения водоснабжения Батайск Западный | 12 511,0 | местный бюджет | Развитие инфраструктуры западной части города, увеличение абонентов |
| 2. | Реконструкция КВС города Батайска, строительство дополнительных резервуаров запасов воды. | 11292,8 | местный бюджет | Увеличение запасов воды, переход на круглосуточное водоснабжение, улучшение водоснабжения города. |
| 3. | Реконструкция ГКНС ( ПСД) | 1 520,3 | местный бюджет | Обеспечение планируемых строительно-монтажных работ проектно-сметной документацией. |
| 4. | Строительство противопожарного резервуара. | 123,8 | местный бюджет | Обеспечение пожарной безопасности. |
| 5. | Прочие ПСД | 182,3 | местный бюджет | улучшение водоснабжения города |
| ИТОГО | 25630,2 |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения и фактическому финансированию.

- Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой

Перечень мероприятий по развитию системы ВКХ города  Батайска на 2011-2013 г

- . «Модернизация и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения»

Водоснабжение

| № п/п | Наименование работ | Стоимость млн. руб. | Прогнозируемый объем финансирования по годам млн. руб. | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | Разработка ПСД по объекту: Строительство водовода от КВС-1 г. Батайска до водомерного узла в районе Голубого озера | 13,08 2,63-МБ 10,45-ОБ | 0,0 | 13,08 2,63-МБ 10,45-ОБ | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 2 | «Город Батайск, застройка жилого района «Северо-западный». Сети водоснабжения и водоотведения и сооружения на них». | 203,0 47,9 – МБ 155,1 - ОБ | 0,0 | 103,0 24,3 – МБ 78,7 - ОБ | 100,0 23,6 – МБ 76,4 - ОБ | Обеспечение питьевой водой МКР «Северо-западный» |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Луначарского в городе Батайске Ростовской области. | 34,14 8,06 – МБ 26,08 - ОБ | 0,0 | 34,14 8,06 – МБ 26,08 - ОБ | 0,0 - | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Речной в городе Батайске РО. | 10,08 2,38 – МБ 7,70 - ОБ | 0,0 | 10,08 2,38 – МБ 7,70 – ОБ | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку |
| 5 | Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха №1(КВС-1) до южной промышленной зоны | 230,04 46,24-МБ 183,80-ОБ | 0,0 | 230,04 46,24-МБ 183,80-ОБ | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 6 | Г. Батайск, застройка жилого района «Северо-Западный». Инженерные сети (сети водоснабжения и водоотведения и сооружения на них) | 248,61 49,97-МБ 198,64-ОБ | 0,0 | 248,61 49,97-МБ 198,64-ОБ | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 7 | Реконструкция ВНС – 24 ул. Герцена, 34 (объединение ВНС – 24 и ВНС – 27) | 2,53 Производственная программа ПО «Водоканал» | 2,53 | 0,0 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 8 | Реконструкция ВНС – 31 по ул. Октябрьская, 122 (объединение ВНС – 29 и ВНС – 31) | 2,47 Производственная программа ПО «Водоканал» | 2,47 | 0,0 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 9 | Реконструкция ВНС – 44 по ул. Ушинского,16 (объединение ВНС – 44 и ВНС – 43, 38) | 3,08 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 3,08 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 10 | Реконструкция ВНС – 62 по ул. Энгельса, 422 (объединение ВНС – 62 и ВНС – 19) | 2,06 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 2,06 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 11 | Реконструкция ВНС – 4 по ул. Крупской, 27 (объединение ВНС – 4 и ВНС – 9) | 4,29 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 4,29 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 12 | Реконструкция ВНС-33 по ул. Комсомольская, 113 (объединение ВНС-32 и ВНС-33,37) | 2,4 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 2,4 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 13 | Реконструкция ВНС-52 по СЖМ, 9 (объединение ВНС-52 и ВНС-51) | 2,05 Производственная программа ПО «Водоканал» | 2,05 | 0,0 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по микрорайону |
| 14 | Капитальный ремонт вводов в жилые дома D = 63 мм протяженностью 100 м | 2,37 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,91 | 1,46 | 0,0 | улучшение подачи питьевой воды в жилые дома |
| 15 | Капитальный ремонт телеметрических систем контроля давления в сети по диктующим точкам города | 1,5 Производственная программа ПО «Водоканал» | 1,5 | 0,0 | 0,0 | улучшение контроля телеметрических систем |
| 16 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. 1 – й Пятилетки от ул. Садовой до ул. М. Горького и по ул. М. Горького от ул. 1 – й Пятилетки до ул. Полтавской D = 300 мм протяженностью 300м | 11,38 Производственная программа ПО «Водоканал» | 11,38 | 0,0 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку |
| 17 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Октябрьская от ул. Гайдара до ул. Энгельса D = 150 мм протяженностью 1000 м | 8,65 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 8,65 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку |
| 18 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Южная от ул. Луначарского до ул. Рыбной D = 100 мм протяженностью 800 м | 6,17 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 6,17 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку |
| 19 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Гастелло от ул. Орджоникидзе до ул. Индустриальной D = 200 мм протяженностью 300 м | 5,88 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 5,88 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку |
| 20 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Воровского,49 вдоль Восточного шоссе до ул. Проша D = 300 мм протяженностью 500 м | 5,16 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 5,16 | 0,0 | Улучшение подачи питьевой воды по указанному участку |
| 21 | Капитальный ремонт запорной арматуры D = 100 – 200 мм в количестве 22 шт. | 0,35 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,17 | 0,18 | 0,0 | улучшение качества работы запорной арматуры |
| 22 | Капитальный ремонт пожарных гидрантов в количестве 26 шт. | 0,31 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,15 | 0,16 | 0,0 | улучшение эффективности тушения пожаров |
| 23 | Ремонт преобразователей частоты, 7 шт. | 0,5 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 0,5 | 0,0 | улучшение качества работы преобразователей частоты |
| 24 | Установка системы автоматической пожарной сигнализации КВС-1 | 0,19 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,19 | 0,0 | 0,0 | обеспечение пожарной безопасности КВС-1 |
| 25 | Капитальный ремонт релейной защиты ВВ ячеек КВС – 1 в количестве 5 шт. | 1,0 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 1,0 | 0,0 | улучшение эффектив-ности релейной защи-ты ВВ ячеек КВС – 1 |
| 26 | Капитальный ремонт приборов контроля расхода воды и уровня в резервуарах на КВС–1, КВС–2. | 0,4 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 0,4 | 0,0 | улучшение контроля расхода воды |
| Водоотведение |
| 1 | Реконструкция ГКНС в городе Батайске Ростовской области | 106,6 25,2 – МБ 81,4 - ОБ | 0,0 | 106,6 25,2 – МБ 81,4 - ОБ | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод, а также защита окружающей среды от вредного воздействия канализационных стоков на флору и фауну |
| 2 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-23 до ул. Пролетарской в городе Батайске Ростовской области. | 21,55 5,1 – МБ 16,45 - ОБ | 0,0 | 21,55 5,1 – МБ 16,45 - ОБ | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод по указанному участку |
| 3 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-15 до КНС-23 в городе Батайске РО. | 6,79 1,6 – МБ 5,19 – ОБ | 0,0 | 6,79 1,6 – МБ 5,19 - ОБ | 0,0 | решение санитарно - экологической проб-лемы отвода сточных вод по указанному участку |
| 4 | Строительство канализационной насосной станции в южной части города (ЗАО «БАТАЙСКОЕ») и канализационного коллектора от КНС в южной части города (ЗАО «БАТАЙСКОЕ») до КНС-2 | 167,99 33,76-МБ 134,23- ОБ | 0,0 | 167,99 33,76-МБ 134,23- ОБ | 0,0 | решение санитарно - экологической проб-лемы отвода сточных вод по указанному участку |
| 5 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 3 по ул. Энгельса от ул. Панфилова до ул. Матросова D = 500 протяженностью 250 м | 7,9 Производст-венная про-грамма ПО «Водоканал» | 7,9 | 0,0 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод по указанному участку |
| 6 | Реконструкция напорного коллектора по ул. Октябрьская от КНС – 7 до ул. Орджоникидзе D = 300 мм протяженностью 250 м | 7,6 Производственная программа ПО «Водоканал» | 7,6 | 0,0 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод по указанному участку |
| 7 | Капитальный ремонт запорной арматуры на КНС – 13;3;7 D = 150 – 300 мм в количестве 13 шт. | 0,5 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,5 | 0,0 | 0,0 | улучшение качества работы запорной арматуры |
| 8 | Капитальный ремонт электродвигателей с заменой обмоток стартера свыше 7,5 кВт на заводе РЭР КНС – 1 – КНС – 26 в количестве – 15 | 0,45 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,45 | 0,0 | 0,0 | улучшение качества работы электродвигателей |
| 9 | Капитальный ремонт вакуумных выключателей ВКМ – 400 А в количестве 4 шт. | 1,3 0,3 – МБ 1,0 - ОБ | 0,0 | 1,3 0,3 – МБ 1,0 - ОБ | 0,0 | улучшение эффекти-вности работы вакуум-ных выключателей |
| 10 | Капитальный ремонт напорного коллектора по ул. Матросова от КНС – 17 до ул. Ленина D = 150 мм протяженностью 250 м | 11,8 2,8 – МБ 9,0 - ОБ | 0,0 | 11,8 2,8 – МБ 9,0 - ОБ | 0,0 | решение санитарно - экологической проб-лемы отвода сточных вод по указанному участку |
| 11 | Установка системы автоматической пожарной сигнализации ГКНС | 0,42 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,42 | 0,0 | 0,0 | обеспечение пожарной безопасности ГКНС |
| 12 | Капитальный ремонт КНС-13 (ремонт здания, замена насосов) | 3,1 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 3,1 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод |
| 13 | Переключение СКВО на КНС-18А | 4,1 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 4,1 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод |
| 14 | Капитальный ремонт КНС-2 | 2,02 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 2,02 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод |
| 15 | Капитальный ремонт ГКНС (здание и мастерские) | 4,54 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 4,54 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод |
| 16 | Капитальный ремонт КНС-7 | 2,0 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 2,0 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод |
| 17 | Капитальный ремонт КНС-1 и хозяйственных бытовых помещений | 4,0 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 4,0 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод |
| 18 | Реконструкция самотечной канализации от дома № 197 по ул. Коммунистической до КНС-2 Д=300 мм протяженностью 580м | 9,51 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 9,51 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод |
| 19 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора от дома № 11 Авиагородка до КНС-15 Д=300 мм протяженностью 470м | 8,1 Производственная программа ПО «Водоканал» | 0,0 | 8,1 | 0,0 | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод |
|  | ИТОГО: | 1171,96 225,94 - МБ 829,04 – ОБ 116,98 - ВБИФ | 38,22 0,0 – МБ 0,0 – ОБ 38,22-ВБИФ | 1033,74 202,34 – МБ 752,64 – ОБ 78,76-ВБИФ | 100,0 23,6 – МБ 76,4 – ОБ 0,0 - ВБИФ |  |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения каждого года, фактическому финансированию и планируемому финансированию на последующие годы.

- Перечень мероприятий развитию инженерной инфраструктуры филиала «Батайскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз»

(производственная программа, внебюджетные источники финансирования)

| № п/п | Наименование работ | Стоимость млн. руб. | Прогнозируемый объем финансирования по годам млн. руб. | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | Расширение сети газоснабжения с установкой ГРПШ по ул. Октябрьской в р – не ж/д № 118 в городе Батайске. | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 2 | Расширение сети газоснабжения с установкой ГРПШ в р – не ДОС № 18 в городе Батайске. | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 3 | Техническое перевооружение. Замена г/пр. с.д. в р. – не ул. Булгакова от ул. 2 – й Пятилетки до железной дороги в городе Батайске. | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 4 | Техническое перевооружение. Замена г/пр. ср.д. по ул. Щорса от ул. Тельмана до колодца в р – не №12 в городе Батайске. | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 5 | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ – 13 1Н – У1 по ул. Гайдаш – ул. Гайдара в городе Батайске. | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 6 | Техническое перевооружение. Замена ГРПШ – 13 – 1 Н – У1 по ул. Некрасова – ул. Седова в городе Батайске. | 1,28 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 7 | Замена газопровода среднего давления по ул. Московская от ж/д №148 до ж/д №158 в городе Батайске. | 1,1 | 1,1 | 0,00 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 8 | Замена газопровода низкого давления по ул. Московская от ж/д №148 до ж/д №158 в городе Батайске. | 0,9 | 0,00 | 0,9 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 9 | Замена газопровода по ул. Авиационная от ул. Тельмана до котельной в/ч №44528 | 45 | 0,00 | 0,00 | 45 | улучшение системы газоснабжения города |
| 10 | Проводящий газопровод среднего давления с установкой ГРПШ к МКР «Восточный» (ул. Талалихина) | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | обеспечение газом нового микрорайона |
| 11 | Проводящий газопровод среднего давления с установкой ГРПШ к МКР в районе ПЧЛ | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | обеспечение газом нового микрорайона |
| 12 | Замена газопровода по ул. Луначарского от ул. Коваливского до ул. Луначарского, 189 | 0,9 | 0,00 | 0,9 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
| 13 | Перекладка газопровода по пер. Ростовский от ул. Московской до Котельной | 0,8 | 0,00 | 0,8 | 0,00 | улучшение системы газоснабжения города |
|  | ИТОГО: | 62,66 62,66-ВБИФ | 7,06 7,06 - ВБИФ | 2,6 2,6 - ВБИФ | 53 53 - ВБИФ |  |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения каждого года, фактическому финансированию и планируемому финансированию на последующие годы.

- Перечень мероприятий по  развитию системы теплоснабжения Батайского РТС филиала «Донэнерго»

(производственная программа, внебюджетные источники финансирования)

| № п/п | Наименование объектов инженерной инфраструктуры | Стоимость млн. руб. | Прогнозируемый объем инвестиций по годам млн. руб. | Территория инженерного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | Жилой дом по ул. Комарова, 132 а ООО СМП – 162 | 7,6 | 7,6 | 0,000 | 0,000 | МКР «Восточный» |
| 2 | 17 этажный жилой дом по ул. Речная, 109 ООО «Юг – Трансинвест» | 5,1 | 0,000 | 0,000 | 5,1 | МКР «Восточный» |
| 3 | 17 этажный жилой дом по ул. Воровского, 53 ООО – «Ростовцентрстрой» | 3,53 | 0,000 | 3,53 | 0,000 | МКР «Восточный» |
| 4 | Жилой дом по ул. Воровского, 69 | 6,3 | 0,000 | 0,000 | 6,3 | МКР «Восточный» |
| 5 | 9 этажный жилой дом по ул. К. Маркса, 34 | 4,6 | 0,000 | 4,6 | 0,000 | МКР «Центральный» |
| 6 | МКР «Западный – 3» | 50,62 | 23,08 | 27,54 | 0,000 | МКР «Западный» |
| 7 | МКР «Северный берег» | 44,94 | 0,000 | 21,71 | 23,23 | МКР «Северный берег» |
|  | ИТОГО | 122,69 122,69-ВБИФ | 30,68 30,68 - ВБИФ | 57,38 57,38 - ВБИФ | 34,63 34,63 - ВБИФ |  |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения каждого года, фактическому финансированию и планируемому финансированию на последующие годы.

- Перечень мероприятий филиала ОАО «Донэнерго Батайские МЭС»

(производственные программы, внебюджетные источники финансирования)

Перечень мероприятий программы комплексного развития сетей электроснабжения г. Батайска

(модернизация существующих распределительных сетей и строительство объектов в новой промышленной зоне)

| № п/п | Наименование работ | Стоимость млн. руб. | Прогнозируемый план финансирования по годам млн. руб. | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | Установка двух новых КТП на ул. Красноярская взамен КТП – 29 с реконструкцией отходящих ВЛ – 0,4 кВ (для разгрузки существующих линий) город Батайск. | 15,12 | 15,12 | 0,00 | 0,00 | повышение качества и надежности электроснабжения, снижение процента технических потерь в сетях; модернизация оборудования; снижение затрат на ремонтные работы, связанные с отказом оборудования; сокращение недоотпуска электроэнергии потребителю |
| 2 | Установка новой 2 БКТП – 630 – 6/0,4кв взамен ТП – 76 с реконструкцией отходящих ВЛ – 0,4 кВ (СИП – 2А) в городе Батайске. | 8,19 | 8,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ, отходящих от ТП – 86 в городе Батайске. | 7,28 | 7,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Реконструкция Л – 144 (от БТ – 1 до КРН – 6) с заменой провода на (СИП и установкой реклоузеров, город Батайск. | 7,45 | 0,00 | 7,45 | 0,00 |  |
| 5 | Реконструкция Л – 141 (от БТ – до ТП – 163) с заменой провода на СИП и установкой трех реклоузеров, город Батайск. | 10,12 | 0,00 | 10,12 | 0,00 |  |
| 6 | Замена КТП – 95 с реконструкцией отходящих ВЛ – 0,4 кВ в Западном Батайске. | 6,27 | 6,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Строительство ЛЭП – 6кВ (Л – 135) от БТ – 1 до РП – 1 в городе Батайск. | 7,76 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | снижение аварийности, в том числе связанной с недоопуском электроэнергии в зоне обслуживания РП-1 и Л-135; увеличение потребляемой мощности от РП-1; повышение надежности и резервирование мощности для потребителей 1 и 2 категорий от разных независимых источников питания |
| 8 | Реконструкция Л – 123 (от БТ – 1 до КТП 35) с заменой провода на СИП в городе Батайске. | 18,85 | 0,00 | 18,85 | 0,00 | повышение качества и надежности электроснабжения, снижение процента технических потерь в сетях; модернизация оборудования; снижение затрат на ремонтные работы, связанные с отказом оборудования; сокращение недоотпуска электроэнергии потребителю |
| 9 | Замена КТП – 136 на КТПН – 400 с строительством 6/0,4 кВ и реконструкцией ВЛ – 04 в городе Батайске. | 5,05 | 0,00 | 5,05 | 0,00 |  |
| 10 | Замена КТП – 141 на КТПН – 400 с строительством 6/0,4 кВ и реконструкцией ВЛ – 0,4 кВ в городе Батайске. | 6,15 | 0,00 | 6,15 | 0,00 |  |
| 11 | Замена ГКТП – 10 на КТПП – ПВ – 400 кВА с реконструкцией ВЛ – 0,4 кВ в городе Батайске. | 10,17 | 0,00 | 10,17 | 0,00 |  |
| 12 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ от ТП – 14, город Батайск. | 5,4 | 0,00 | 5,4 | 0,00 |  |
| 13 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ от ТП – 46 и ТП – 48 город Батайск. | 6,59 | 0,00 | 6,59 | 0,00 |  |
| 14 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ от ТП – 91, город Батайск. | 7,52 | 0,00 | 7,52 | 0,00 |  |
| 15 | Замена ТП – 56 на БКРП с реконструкцией ВЛ – 0,4 кВ, город Батайск. | 10,19 | 0,00 | 10,19 | 0,00 |  |
| 16 | Монтаж КТП – 400 кВА (угол ул. Ленина/ул. Кооперативная) со строительством ВЛ – 6/0,4 кВ в городе Батайске. | 3,52 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | монтаж КТП-400кВА в центр нагрузок с выводом дополнительных групп 0,4кВ, сокращение протяженности существующих ВЛ-0,4кВ, отходящих от рядом расположенных ТП |
| 17 | Монтаж КТП – 400 кВА (ул. Озерная) со строительством ВЛ – 6/0,4 кВ (СИП) в городе Батайске. | 4,92 | 0,00 | 4,92 | 0,00 |  |
| 18 | Монтаж КТП – 400 кВА (угол ул. Рыбная/ул. Шевченко) со строительством ВЛ – 6/0,4 кВ в городе Батайске. | 2,46 | 0,00 | 2,46 | 0,00 |  |
| 19 | Строительство ВЛ – 6 кВ (Л – 132) от ТП – 44 до РП – 9 в городе Батайске. | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | снижение аварийности, в том числе связанной с недоотпуском электроэнергии в зоне обслуживания РП-9 и Л-132;увеличение потребляемой мощности от РП-9; повышение надежности и резервирование мощности для потребителей 1 и 2 категорий от разных независимых источников питания |
| 20 | Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ, отходящих от КТП – 15, город Батайск | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | повышение качества и надежности электроснабжения, снижение процента технических потерь в сетях; модернизация оборудования; снижение затрат на ремонтные работы, связанные с отказом оборудования; сокращение недоотпуска электроэнергии потребителю |
| 21 | Замена ТП – 8 на БКТП с реконструкцией ВЛ – 0,4 кВ, город Батайск. | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 11,77 |  |
| 22 | Реконструкция РУ – 6/0,4 кВ в РП – 1, город Батайск. | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 6,15 |  |
| 23 | Строительство ВЛ 6 кВ (двухцепная) от ПС 110/10/6 НС – 1 ПО «ЮЭС Ростовэнерго»до ТП – 56, город Батайск. | 21,9 | 0,00 | 0,00 | 21,9 | монтаж КТП-400кВА в центр нагрузок с выводом дополнительных групп 0,4кВ, сокращение протяженности существующих ВЛ-0,4кВ, отходящих от рядом расположенных ТП |
| 24 | Монтаж КТП – 400 кВа. (ул. М. Горького/ ул. Революционная) ВЛ 6/0,4 кВ, кВ, город Батайск. | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 6,62 | повышение надежности электроснабжения Батайск-Западного, не зависящего от БТ-1; поставка недостающей мощности, сокращение потерь на транспортировку электроэнергии |
| 25 | Активация диспетчерского щита Батайских МЭС с организацией передачи данных ТМ на участке ЦЭС – БМЭС | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | повышение надежности электроснабжения Батайск-Западного, не зависящего от БТ-1; поставка недостающей мощности, сокращение потерь на транспортировку электроэнергии |
| 26 | Комплекс диспетчерской УКВ связи Батайских РЭС БМЭС | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | обеспечение надежной связи диспетчера с оперативно-ремонтным персоналом; повышение оперативности управления сетями; улучшение ОТ и безопасности при проведении работ |
| 27 | Телемеханизация распределительных пунктов (РП1, РП2, РП4, РП6, РП9, РП10) Батайского РЭС, город Батайск. | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | возможность в режиме реального времени получать информацию о работе оборудования энергообъектов и отслеживать состояние параметров сети. |
| 28 | Устройство систем управления сбора информации учета электроэнергии БМЭС | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | повышение оперативности получения данных, контроль над работой по сбору информации; обслуживание большего количества счетчиков; переход работы ОПЭ на более высокий уровень |
| 29 | Мероприятия по созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве аэропорта |  |  |  |  |  |
|  | установка трансформаторных подстанций (БКТП) в количестве – 4 шт. (Р=4 мВт) | 24 | 8 | 8 | 8 | обеспечение электроснабжением |
|  | Прокладка двух воздушно-кабельных линий 6 кВ (от БТ-2, БТ-3) протяженностью 9 км | 17 | 6 | 6 | 5 | обеспечение электроснабжением |
|  | Реконструкция питающего центра БТ – 2 (ЦЭС ОАО «Ростовэнерго») | 20 | 10 | 10 | 0,0 | повышение надежности электроснабжения |
| 30. | Мероприятия по созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям при создании Юго-Восточной промышленной зоны |  |  |  |  |  |
|  | Установка новых трансформаторных подстанций (БКТП) в количестве 12 шт. | 72 | 24 | 24 | 24 | обеспечение электроснабжением |
|  | Прокладка двух воздушно кабельных линий 6 кВ (от БТ-2, БТ-3) протяженностью 36 км. | 56 | 18 | 18 | 20 | обеспечение электроснабжением |
| 31. | ПИР будущих лет | 11 | 4,17 | 3,89 | 2,94 |  |
| 32. | Приобретение оборудования не требующего монтажа, - всего: | 24,97 | 4,89 | 10,32 | 9,76 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | машины и спецмеханизмы | 20,28 | 3,24 | 7,67 | 9,37 |  |
|  | инструмент, приборы | 3,25 | 1,07 | 1,96 | 0,22 |  |
|  | оргтехника | 1,44 | 0,58 | 0,69 | 0,17 |  |
|  | ВСЕГО | 456,03 456,03-ВБИФ | 124,57 124,57 - ВБИФ | 196,29 196,29 - ВБИФ | 135,17 135,17 - ВБИФ |  |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения каждого года, фактическому финансированию и планируемому финансированию на последующие годы.

Перечень мероприятий по созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям проектируемого района многоквартирной жилой застройки (ООО Гипрошахт)

| № п/п | Наименование мероприятия для создания условий для технологического присоединения ( по существующим сетям сетевой организации) | Планируемая мощность МВт | Стоимость млн. руб. | Прогнозируемый план финансирования по годам, млн. руб. | Точка подключения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | МКР Прибрежный | 4 | 33 | 11 | 11 | 11 | БТ – 1 | получение ТУ в ЦЭС ОАО «Ростовэнерго» |
| 1.1 | Строительство РП – 1 шт. |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка 2 БКТП – 2 шт. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство ВЛ – 6 кВ 2шт. L = 5,9 км |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | МКР «Северный берег» | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | БТ – 1 | получение ТУ в ЦЭС ОАО «Ростовэнерго |
| 2.1 | Установка 2 БКТП – 400 – 6/0, 4 кВ – 2 шт. |  | 6,5 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство ВЛ – 6 кВ L = 2.2 км. |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | МКР «Западный» | 8 | 75 | 25 | 25 | 25 | БТ – 1 | получение ТУ в ЦЭС ОАО «Ростовэнерго |
| 3.1 | Установка 2 БКТП – 630 – 6/0, 4 кВ – 7 шт. |  | 42 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство РП – 2 шт. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство 4 – х. ВЛ – 6 кВ L = 7.8 км |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 4 | МКР «Южный берег» | 4 | 31 | 10 | 10 | 11 | БТ – 1 | Получение ТУ в ЦЭС ОАО «Ростовэнерго |
| 4.1 | Строительство РП – 1 шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Установка 2 БКТП – 630 – 6/0, 04кВ – 2 шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство ВЛ – 6 кВ от БТ – 1 L = 3.7 км |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 18 | 150 150 - ВБИФ | 49 49 - ВБИФ | 50 50 - ВБИФ | 51 51-ВБИФ |  |  |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения каждого года, фактическому финансированию и планируемому финансированию на последующие годы.

Перечень мероприятий по созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям проектируемого района многоквартирной жилой застройки «Северо-Восток»

| № п/п | Наименование мероприятия для создания условий для технологического присоединения ( по существующим сетям сетевой организации) | Планируемая мощность МВт | Стоимость млн. руб. | Прогнозируемый план финансирования по годам млн. руб. | Точка подключения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | МКР «Северо-Восточный» | 18 | 124 | 41 | 41 | 42 | БТ – 7 | получение ТУ в ЦЭС ОАО «Ростовэнерго |
| 1.1 | Установка 2БКТП -630-6/0, 4.4 кВ – 12 шт. |  | 72 | 24 | 24 | 24 |  |  |
| 1.2 | Строительство РП – 3 шт. |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство ВЛ – 6 кВ – 6 шт. L = 12 км |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 2 | МКР «Солнечный – 2» | 8 | 50 | 15 | 20 | 15 | БТ – 7 | получение ТУ в ЦЭС ОАО «Ростовэнерго |
| 2.1 | Строительство 3 – х. ВЛ – 6 кВ L = 5.95 км |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка 2 БКТП – 400 – 6/0, 4 кВ – 7 шт. |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 26 | 174 174 - ВБИФ | 56 56-ВБИФ | 61 61-ВБИФ | 57 57 - ВБИФ |  |  |
|  | ИТОГО за раздел филиала ОАО «Донэнерго Батайские МЭС» |  | 780,03 780,03-ВБИФ | 229,57 229,57-ВБИФ | 307,29 307,29 - -ВБИФ | 243,17 243,17 - -ВБИФ |  |  |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения каждого года, фактическому финансированию и планируемому финансированию на последующие годы.

Сводная ведомость

планируемого финансирования Программы «Комплексное  развитие инженерной инфраструктуры

города Батайска на 2011-2013 годы»

| Разделы Программы, перечень мероприятий | Объемы финансирования, млн. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |
|  |  | 2011 | В т.ч. по источникам финансирования | 2012 | В т.ч. по источникам финансирования | 2013 | В т.ч. по источникам финансирования |
|  |  |  | МБ | ОБ | ВБИФ |  | МБ | ОБ | ВБИФ |  | МБ | ОБ | ВБИФ |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 25,63 | 25,63 | 25,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения. | 25,63 | 25,63 | 25,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой | 2137,34 225,94-МБ 829,04-ОБ 1082,36-ВБ | 305,53 | 0,0 | 0,0 | 305,53 | 1401,01 | 202,34 | 752,64 | 446,03 | 430,8 | 23,6 | 76,4 | 330,8 |
| Модернизация и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения | 1171,96 225,94-МБ 829,04-ОБ 116,98- ВБ | 38,22 | 0,0 | 0,0 | 38,22 | 1033,74 | 202,34 | 752,64 | 78,76 | 100 | 23,6 | 76,4 | 0,0 |
| Мероприятия развития инженерной инфраструктуры филиала «Батайскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз» | 62,66 62,66- ВБ | 7,06 | 0,0 | 0,0 | 7,06 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 53 | 0,0 | 0,0 | 53 |
| Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Батайского РТС филиала «Донэнерго» | 122,69 122,69-ВБ | 30,68 | 0,0 | 0,0 | 30,68 | 57,38 | 0,0 | 0,0 | 57,38 | 34,63 | 0,0 | 0,0 | 34,63 |
| Мероприятия программ филиала ОАО «Донэнерго Батайские МЭС», в том числе: | 780,03 780,03-ВБ | 229,57 | 0,0 | 0,0 | 229,57 | 307,29 | 0,0 | 0,0 | 307,29 | 243,17 | 0,0 | 0,0 | 243,17 |
| комплексное развитие сетей электроснабжения | 456,03 456,03-ВБ | 124,57 | 0,0 | 0,0 | 124,57 | 196,29 | 0,0 | 0,0 | 196,29 | 135,17 | 0,0 | 0,0 | 135,17 |
| создание условий для технологического присоединения к электрическим сетям проектируемого района многоквартирной жилой застройки (ООО Гипрошахт) | 150,0 150,0-ВБ | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 |
| мероприятия по созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям проектируемого района многоквартирной жилой застройки «Северо-Восток» | 174,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 |
| ИТОГО по Программе | 2162,2 251,57-МБ 829,04-ОБ 1082,36-ВБ | 331,16 | 25,63 | 0,0 | 305,53 | 1401,01 | 202,34 | 752,64 | 446,03 | 430,8 | 23,6 | 76,4 | 330,8 |

Начальник общего отдела                                                                                                                                          Л.Ю.Фастова

Приложение №1 к муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Комплексное развитие инфраструктуры города

Батайска на 2011-2013 годы»

Перспективная схема развития теплоснабжения и газоснабжения

Приложение №2 к муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Комплексное развитие инженерной

инфраструктуры города

Батайска на 2011-2013 годы»

Перспективная схема развития водоснабжения и водоотведения

Приложение №3 к муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Комплексное развитие инженерной

инфраструктуры города

Батайска на 2011-2013 годы»

Перспективная схема развития энергоснабжения и связи