

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.07.2025 № 1088

г. Батайск

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**города Батайска от 27.11.2018 № 384 «Об утверждении**

**муниципальной программы города Батайска**

 **«Охрана окружающей среды и благоустройство»**

В соответствии с решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Администрации города Батайска от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 384 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению города Батайска осуществить финансирование муниципальной программы в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.

4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Шевцова Д.А.

И.о. Главы города Батайска В.Е. Кукин

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 14.07.2025 № 1088

Муниципальная программа города Батайска

«Охрана окружающей среды и благоустройство»

I. Стратегические приоритеты

Муниципальной программы города Батайска

«Охрана окружающей среды и благоустройство»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

Муниципальной программы города Батайска

«Охрана окружающей среды и благоустройство»

 Муниципальная программа города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в сфере экологии, благоустройства, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий.

 Основная цель муниципальной программы – снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории города Батайска для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

В рамках достижения цели реализуются следующие мероприятия.

Основными мероприятиями направления по обеспечению экологической безопасности являются:

* деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха;
* мониторинг состояния окружающей среды;
* осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления;

Основными мероприятиями направления по экологическому образованию, формированию экологической культуры населения являются:

* экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;
* организация детско-юношеского экологического движения.
* восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
* защита от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС;

Основными мероприятиями подпрограммы «Благоустройство города Батайска» являются:

* уборка города от несанкционированных свалок,
* уборка города от ТБО,
* приобретение объектов благоустройства,
* ремонт объектов благоустройства,
* разработка ПСД для объектов благоустройства.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

города Батайска в сфере реализации муниципальной программы

Выбор приоритетов программы определен в соответствии со стратегией социально-экономического развития на период до 2030 года.

В соответствии со всей социально-экономического развития на период до 2030 года стратегической целью в области экологии является сохранение природных комплексов, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности в целом.

В соответствии с указанными стратегическими документами определена цель муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство» - повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

Для достижения намеченной цели предусматривается решение следующих основных задач:

* снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем;
* устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;
* создание комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами.

По итогам реализации программы планируется достижение следующих результатов:

- снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;

- снижение показателя индекса загрязнения атмосферного воздуха;

- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод;

- сохранение зеленых насаждений территории;

- сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Батайска на период до 2030 года, утвержденной Решение Батайской городской думы от 29.06.2023 № 275, основной целью развития города Батайска на среднесрочную и долгосрочную перспективу в сфере экологии является снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, для реализации которой предусмотрены следующие приоритетные задачи:

* обеспечение соблюдения водопользователями нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;
* осуществление лесовосстановления на землях лесного фонда;
* предотвращение незаконных рубок лесных насаждений;
* уменьшение площади погибших и поврежденных лесов;
* обеспечение устойчивой охраны лесов от пожаров;
* создание условий для сохранения и воспроизводства объектов животного мира;
* обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования животного мира;
* недопущение увеличения объемов выбросов в атмосферный воздух;
* разработка комплекса мер по адаптации экономики и социальной сферы Ростовской области к изменениям климата;
* повышение эффективности региональной системы обращения с отходами.

Указанные направления реализуются в соответствии со следующими документами:

* Постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;
* Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»;
* Постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»;
* решение Батайской городской Думы 29.06.2023 № 275 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Батайска на период до 2030 года».

4. Задачи государственного управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Задачами муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

* сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений за счет проведения мероприятий по увеличению площади лесовосстановления;
* формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории города Батайска;
* обеспечение повышения защищенности населения от негативного воздействия вод путем приведения гидротехнических сооружений к безопасному техническому состоянию.
* ликвидация несанкционированных свалок в границах города.
* улучшение экологической обстановки на территории Ростовской области путем ликвидации свалок и рекультивации территорий, а также обустройства (создания) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов.
* обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
* повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды.
* обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений, в том числе предотвращение незаконных рубок лесных насаждений;

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы города Батайска

«Охрана окружающей среды и благоустройство»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Шевцов Дмитрий Александрович – заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству   |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (Клыкова Светлана Владимировна – и.о. начальника Управления) |
| Период реализации государственной программы | этап I: 2019 – 2024 годы;этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цели государственной программы | снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории города Батайска, в том числе достижение значения показателя «Качество окружающей среды» 108,33 процента до конца 2030 года |
| Объем финансового обеспечения государственной программы | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2030 годы составляет 711 328,4 тыс. рублей, этап I: 519 583,8 тыс. рублей, этап II: 185 255,4 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития / государственными программами | Комфортная и безопасная среда для жизни/ Постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»; Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»; Постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»; |

**1. Показатели муниципальной программы города Батайска**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | Значения показателей | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Батайска, в том числе путем увеличения доли населения Ростовской области, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году" |
| 1.1. | Площадь фактически благоустроенной территории зеленых насаждений общего пользования | возрастающий | Тыс. кв. метров | ведомственный | 203,1 | 2023 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | Постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»; Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»; Постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области | УЖКХ г. Батайска | а) формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья;б) поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха;в) ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности;г) снижение к 2036 году в два раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, сохранение уникальной экологической системы озера Байкал;д) сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках. | Информационная система отсутствует |

3. Структура муниципальной программы города Батайска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Комплексы процессных мероприятий |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска» |
| Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства города БатайскаСрок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 2.1.1. | Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства | повышение удовлетворенности населения города Батайска уровнем благоустройства территории города | Площадь фактически благоустроенной территории зеленых насаждений общего пользования |
| 2.1.2. | Созданы условий для массового отдыха жителей города | повышение удовлетворенности населения города Батайска уровнем благоустройства территории города | Площадь фактически благоустроенной территории зеленых насаждений общего пользования |
| 2.1.3. | Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду | ликвидированы несанкционированные свалки в городе | Площадь фактически благоустроенной территории зеленых насаждений общего пользования |
| 2.1.4. | Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения | проведены работы по уборке территории мест захоронения | Площадь фактически благоустроенной территории зеленых насаждений общего пользования |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования "Город Батайск"» |
| Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города БатайскаСрок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 2.2.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению повышения защищенности населения от негативного воздействия вод путем приведения гидротехнических сооружений к безопасному техническому состоянию | Выполнены мероприятия по расчистке  | Площадь фактически благоустроенной территории зеленых насаждений общего пользования |
| 2.2.2. | Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан | выполнены мероприятия по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города,выполнены мероприятия по обработке территории города от насекомых-вредителей, | Площадь фактически благоустроенной территории зеленых насаждений общего пользования |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Батайска

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источникфинансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 2025  | 2026  | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (всего), в том числе: | 26 570,5 | 15 691,2 | 19 241,2 | 61 502,9 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 26 570,5 | 15 691,2 | 19 241,2 | 61 502,9 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска» в том числе: | 16 165,5 | 8 396,4 | 8 270,6 | 32 832,5 |
| Местный бюджет | 16 165,5 | 8 396,4 | 8 270,6 | 32 832,5 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования "Город Батайск"» | 10 405,0 | 7 294,8 | 10 970,6 | 28 670,4 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 10 405,0 | 7 294,8 | 10 970,6 | 28 670,4 |
|  | межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I. ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска» | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (Клыкова Светлана Владимировна, и.о. начальника Управления) |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | Муниципальная программа города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Количество обслуживаемых городских фонтанов | возрастающий | штука | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | УЖКХ г. Батайска | Информационная система отсутствует |
|  | Площадь обслуживаемой территории мест массового отдыха жителей города | возрастающий | Квадратный метр | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | УЖКХ г. Батайска  | Информационная система отсутствует |
|  | Количество обслуживаемых детских площадок | возрастающий | шт. | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | УЖКХ г. Батайска | Информационная система отсутствует |
|  | Объем вывоза свалочных очагов | возрастающий | кубический метр | **4524** | 2023 | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 | УЖКХ г. Батайска  | Информационная система отсутствует е |
|  | Площадь содержания мест захоронения | возрастающий | га | 19 | 2023 | 19 | 19 | 19 | 19 | УЖКХ г. Батайска  | Информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» | оказание услуг (выполнение работ) | Реализация мероприятий |  | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача «Созданы условия для массового отдыха жителей города» |
|  | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории города» | оказание услуг (выполнение работ) | Реализация мероприятий |  | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Задача «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду» |
|  | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на территории города» | оказание услуг (выполнение работ) | Реализация мероприятий |  | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Задача «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения» |
|  | Мероприятие (результат)«Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» | оказание услуг (выполнение работ) | реализованы мероприятия по содержанию территории мест захоронения |  | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источникфинансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025  | 2026  | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска» (всего), в том числе:  | Х | 16 165,5 | 8 396,4 | 8 270,6 | 32 832,5 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: |  | 16 165,5 | 8 396,4 | 8 270,6 | 32 832,5 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» (всего), в том числе: | Х | 599,0 | 623,0 | 685,3 | 1 907,3 |
| Местный бюджет | 910 0503 12 4 01 26110 240 | 599,0 | 623,0 | 685,3 | 1 907,3 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории города» |  | 11 066,5 | 3 273,4 | 3 085,3 | 17 425,2 |
| Местный бюджет | 910 0503 12 4 01 26120 240 | 11 066,5 | 3 273,4 | 3 085,3 | 17 425,2 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на территории города» (всего), в том числе: | Х | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 9 000,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 910 0503 12 4 01 26130 240 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 9 000,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат)«Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения»(всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 910 0503 12 4 01 26140 240 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 500,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| №п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска / муниципального органа исполнительной власти города Батайска/ муниципального учреждения города Батайска, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» | Х | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок  | 1 февраля2025 г.;2026 г.;2027 г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг  | 1 апреля 2025 г.;2026 г.;2027г.1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3.Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г.22 декабря2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г.30 декабря 2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Созданы условия для массового отдыха жителей города» |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории города» | Х | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Х | информационная система отсутствует |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Закупки включены в план-график закупок  | 1 февраля2025 г.;2026 г.;2027 г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг  | 1 апреля 2025 г.;2026 г.;2027г.1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3.Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г.22 декабря2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г.30 декабря 2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 3. Задача «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду» |
| 3.1. | Мероприятие (результат)«Выполнены мероприятия в области природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на территории города» | Х | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3.1.1. Закупки включены в план-график закупок  | 1 февраля2025 г.;2026 г.;2027 г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг  | 1 апреля 2025 г.;2026 г.;2027г.1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3.1.3.Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г.22 декабря2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г.30 декабря 2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 4. Задача «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения» |
| 4.1 | Мероприятие (результат)«Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» | Х | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 4.1.1. Закупки включены в план-график закупок  | 1 февраля2025 г.;2026 г.;2027 г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 4.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг  | 1 апреля 2025 г.;2026 г.;2027г.1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 4.1.3.Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г.22 декабря2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 4.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г.30 декабря 2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Платежные поручения | информационная система отсутствует |

II. ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования

 «Город Батайск»»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования "Город Батайск"» | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (Клыкова Светлана Владимировна, и.о. начальника Управления) |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | Муниципальная программа города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Расчищенная площадь земельных участков от ила и поросли | возрастающий | единиц | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | УЖКХ г. Батайска | информационная система отсутствует |
| 2.1. | Количество деревьев, подлежащих обрезке (сносу) | возрастающий | шт | 203 | 2023 | 350 | 350 | 350 | 350 | УЖКХ г. Батайска | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей | возрастающий | Тыс.кв.м | 180,0 | 2023 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | УЖКХ г. Батайска | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Количество отловленных животных | возрастающий | шт. | 52 | 2023 | 55 | 58 | 60 | 60 | УЖКХ г. Батайска | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Обработанная площадь при покосе сорной растительности | возрастающий | кв.м. | 253,17 | 2023 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | УЖКХ г. Батайска | информационная система отсутствует |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача. Выполнены мероприятия по обеспечению повышения защищенности населения от негативного воздействия вод путем приведения гидротехнических сооружений к безопасному техническому состоянию |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке территории города» | оказание услуг (выполнение работ) | реализованы мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности населения города уровнем благоустройства города Батайска | условных единиц (штук) | - | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан |
| 2.1. | Мероприятие (результат)«Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» | оказание услуг (выполнение работ) | реализованы мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности населения города уровнем благоустройства города Батайска | условных единиц (штук) | - | 2023 | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие (результат)«Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города» | оказание услуг (выполнение работ) | реализованы мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности населения города уровнем благоустройства города Батайска | условных единиц (штук) | 52 | 2023 | 55 | 58 | 60 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источникфинансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025  | 2026  | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования "Город Батайск" (всего), в том числе | Х | 10 405,0 | 7 294,8 | 10 970,6 | 28 670,4 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: |  | 10 405,0 | 7 294,8 | 10 970,6 | 28 670,4 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке территории города» (всего), в том числе: | Х | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 9 600,0 |
| Местный бюджет | 910 0503 12 4 02 26150 240 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 9 600,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат)«Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» (всего), в том числе: | Х | 6 205,0 | 3 054,8 | 6 730,6 | 15 990,4 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 910 0503 12 4 02 26160 240 | 6 205,0 | 3 054,8 | 6 730,6 | 15 990,4 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат)«Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города», в том числе: | Х | 1 000,0 | 1 040,0 | 1 040,0 | 3 080,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 910 0503 12 4 02 26170 240 | 1 000,0 | 1 040,0 | 1 040,0 | 3 080,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска / муниципального органа исполнительной власти города Батайска/ муниципального учреждения города Батайска, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача. Выполнены мероприятия по обеспечению повышения защищенности населения от негативного воздействия вод путем приведения гидротехнических сооружений к безопасному техническому состоянию |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке территории города» | Х | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок  | 1 февраля2025 г.;2026 г.;2027 г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг  | 1 апреля2025 г.;2026 г.;2027г.1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3.Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г.22 декабря2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г.30 декабря2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан» |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории города» | Х | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Х | информационная система отсутствует |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Закупки включены в план-график закупок  | 1 февраля2025 г.;2026 г.;2027 г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг  | 1 апреля2025 г.;2026 г.;2027г.1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3.Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г.22 декабря2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г.30 декабря2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 3.1. | Мероприятие (результат)«Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» | Х | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Х | информационная система отсутствует |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. Закупки включены в план-график закупок  | 1 февраля2025 г.;2026 г.;2027 г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг  | 1 апреля2025 г.;2026 г.;2027г.1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3.1.3.Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г.22 декабря2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля2025 г.;2026 г.;2027г.1октября2025 г.;2026 г.;2027г.30 декабря2025 г.;2026 г.;2027г. | УЖКХ г. Батайска (и.о. начальника Управления Клыкова С.В.) | Платежные поручения | информационная система отсутствует |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова